Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 22.01.2020 N 232-па "Об утверждении Порядка организации деятельности органов местного самоуправления при выполнении работ по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа "Город Южно-Сахалинск", финансируемых из бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 23.02.2020

- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 января 2020 г. N 232-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК", ФИНАНСИРУЕМЫХ

ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 19.06.2013 N 847/50-13-4 "О муниципальном дорожном фонде городского округа "Город Южно-Сахалинск" администрация города Южно-Сахалинска постановляет:

1. Утвердить Порядок организации деятельности органов местного самоуправления при выполнении работ по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа "Город Южно-Сахалинск", финансируемых из бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" (приложение).

2. Опубликовать постановление администрации города Южно-Сахалинска в газете "Южно-Сахалинск сегодня" и разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на директора Департамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска.

Исполняющий обязанности

мэра г. Южно-Сахалинска

Н.Ю.Куприна

- Приложение

Утвержден

постановлением

администрации г. Южно-Сахалинска

от 22.01.2020 N 232-па

ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК", ФИНАНСИРУЕМЫХ

ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации деятельности органов местного самоуправления при выполнении работ по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа "Город Южно-Сахалинск", финансируемых из бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" (далее по тексту - Порядок), разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа "Город Южно-Сахалинск", постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", постановлением Правительства Сахалинской области от 31.10.2017 N 501 "Об утверждении государственной программы Сахалинской области "Формирование современной городской среды", постановлением Администрации города Южно-Сахалинска от 29.12.2017 N 3612 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 2018 - 2025 годы" на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 19.06.2013 N 847/50-13-4 "О муниципальном дорожном фонде городского округа "Город Южно-Сахалинск".

1.2. Настоящий Порядок регламентирует организацию деятельности органов местного самоуправления при выполнении работ по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа "Город Южно-Сахалинск".

1.3. Настоящий Порядок разработан в целях создания комфортных условий для проживания и осуществления жизнедеятельности населения городского округа "Город Южно-Сахалинск".

1.4. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке:

1.4.1. Дворовая территория - территория, прилегающая к жилому зданию и ограниченная жилыми зданиями, строениями, сооружениями или ограждениями, включая подходы и подъезды к дому, автостоянки, территории зеленых насаждений, площадки для игр, отдыха и занятий спортом, хозяйственные площадки.

1.4.2. Капитальный ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов - это комплекс работ, при котором производится полное восстановление или замена отдельных сооружений, элементов благоустройства (проезды, тротуары и т.д.) дворовых территорий или конструкций, расположенных на дворовых территориях.

- 2. Организация деятельности органов местного самоуправления

при выполнении работ по капитальному ремонту

дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

городского округа "Город Южно-Сахалинск", финансируемых

из бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск"

2.1. Организацию деятельности при выполнении работ по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов осуществляет Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска в лице муниципального казенного учреждения "Управление мониторинга городского хозяйства" (далее - Уполномоченное лицо) и муниципальное казенное учреждение "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" (далее - Служба заказчика).

2.2. Организация деятельности при выполнении работ по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов включает:

2.2.1. Проведение Уполномоченным лицом технического обследования дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

2.2.2. Формирование Уполномоченным лицом Перечня дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, требующих капитального ремонта и его утверждение постановлением администрации города Южно-Сахалинска. Направление утвержденного Перечня Уполномоченным лицом в Службу заказчика для включения в план дорожных работ городского округа "Город Южно-Сахалинск" на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

2.2.3. Подготовка Службой заказчика документации на выполнение работ по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и осуществление закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

2.2.4. Выполнение работ по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов производится в соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 25.06.2015 N 1600-па "Об утверждении порядка выполнения работ по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа "Город Южно-Сахалинск", финансируемых из бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск", и решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 27.04.2016 N 421/24-16-5 "О Положении об организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и проектированию объектов муниципальной собственности городского округа "Город Южно-Сахалинск", финансируемых из бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск".

- 3. Требования об осуществлении контроля

за соблюдением порядка организации деятельности

органов местного самоуправления при выполнении работ

по капитальному ремонту дворовых территорий

городского округа "Город Южно-Сахалинск"

и ответственность за их нарушение

3.1. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Порядка, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.