Постановление Правительства Сахалинской области от 25.12.2019 N 639 "О внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 N 428 "Об утверждении государственной программы Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем" (вместе с "Перечнем мероприятий государственной программы", "Информацией по объектам (мероприятиям) капитальных вложений")

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 23.02.2020

- ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря 2019 г. N 639

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.08.2013 N 428 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ

НАСЕЛЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ"

Правительство Сахалинской области постановляет:

1. Утвердить изменения, вносимые в государственную программу Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем", утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 N 428, с учетом изменений, внесенных постановлениями Правительства Сахалинской области от 31.12.2013 N 816, от 03.04.2014 N 139, от 06.05.2014 N 206, от 03.10.2014 N 478, от 29.01.2015 N 25, от 25.06.2015 N 240, от 07.08.2015 N 320, от 27.08.2015 N 353, от 09.10.2015 N 417, от 18.12.2015 N 523, от 31.12.2015 N 582, от 29.06.2016 N 318, от 14.07.2016 N 352, от 26.10.2016 N 540, от 29.12.2016 N 683, от 04.04.2017 N 146, от 16.10.2017 N 482, от 27.12.2017 N 640, от 09.02.2018 N 41, от 26.03.2018 N 114, от 28.04.2018 N 195, от 29.06.2018 N 308, от 09.07.2018 N 325, от 11.10.2018 N 487, от 03.12.2018 N 570, от 21.12.2018 N 613, от 28.12.2018 N 658, от 29.03.2019 N 135, от 21.05.2019 N 210, от 11.07.2019 N 304, от 30.09.2019 N 447, от 27.11.2019 N 528 (далее - Программа), согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

2. Внести изменения в приложение N 1.2 к Программе, изложив его в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

3. Внести изменения в приложение N 1.3 к Программе, изложив его в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.

4. Внести изменения в приложение N 2.2 к Программе, изложив его в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.

5. Внести изменения в приложение N 2.3 к Программе, изложив его в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.

6. Внести изменения в приложение N 6.2 к Программе, изложив его в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.

7. Внести изменения в приложение N 6.3 к Программе, изложив его в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.

8. Внести изменения в приложение N 7.2 к Программе, изложив его в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению.

9. Внести изменения в приложение N 7.3 к Программе, изложив его в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению.

10. Внести изменения в приложение N 8.2 к Программе, изложив его в новой редакции согласно приложению N 10 к настоящему постановлению.

11. Внести изменения в приложение N 8.3 к Программе, изложив его в новой редакции согласно приложению N 11 к настоящему постановлению.

12. Внести изменения в приложение N 9.2 к Программе, изложив его в новой редакции согласно приложению N 12 к настоящему постановлению.

13. Внести изменения в приложение N 9.3 к Программе, изложив его в новой редакции согласно приложению N 13 к настоящему постановлению.

14. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

Председатель Правительства

Сахалинской области

А.В.Белик

- Приложение N 1

к постановлению

Правительства Сахалинской области

от 25.12.2019 N 639

ИЗМЕНЕНИЯ,

ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ КАЧЕСТВЕННЫМ

ЖИЛЬЕМ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.08.2013 N 428 (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

1. В паспорте Программы:

1.1. Часть "Объемы и источники финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:

| "Объемы и источники финансирования государственной программы | Общий объем финансирования (прогнозная оценка) Программы составит 146116106,7 тыс. рублей, в том числе: - федерального бюджета - 5578311,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 139592,6 тыс. рублей; 2015 год - 43923,2 тыс. рублей; 2016 год - 29265,9 тыс. рублей; 2017 год - 25854,2 тыс. рублей; 2018 год - 1869902,6 тыс. рублей; 2019 год - 1589947,9 тыс. рублей; 2020 год - 1879824,6 тыс. рублей; - областного бюджета - 124225463,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 19152813,1 тыс. рублей; 2015 год - 22157910,5 тыс. рублей; 2016 год - 6138337,9 тыс. рублей; 2017 год - 6632875,8 тыс. рублей; 2018 год - 17996102,3 тыс. рублей; 2019 год - 11099413,4 тыс. рублей; 2020 год - 5457479,8 тыс. рублей; 2021 год - 5563308,4 тыс. рублей; 2022 год - 9382092,7 тыс. рублей; 2023 год - 6885954,8 тыс. рублей; 2024 год - 6860116,9 тыс. рублей; 2025 год - 6899057,5 тыс. рублей; - местного бюджета - 11456040,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 172861,7 тыс. рублей; 2015 год - 120887,1 тыс. рублей; 2016 год - 51991,7 тыс. рублей; 2017 год - 103285,4 тыс. рублей; 2018 год - 280866,6 тыс. рублей; 2019 год - 350449,7 тыс. рублей; 2020 год - 518931,2 тыс. рублей; 2021 год - 233568,0 тыс. рублей; 2022 год - 2739901,6 тыс. рублей; 2023 год - 2275026,3 тыс. рублей; 2024 год - 2280176,0 тыс. рублей; 2025 год - 2328095,4 тыс. рублей; - юридические и физические лица - 3336801,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 679681,8 тыс. рублей; 2015 год - 811159,8 тыс. рублей; 2016 год - 1637672,4 тыс. рублей; 2017 год - 61429,5 тыс. рублей; 2019 год - 146858,4 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 1519490,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1012490,0 тыс. рублей; 2015 год - 507000,0 тыс. рублей" |
| --- | --- |

1.2. В пункте 2 части "Целевые индикаторы государственной программы и их количественные значения" цифры "506" заменить цифрами "459".

2. В таблице 3 раздела 2 цифры "3743" заменить цифрами "4847".

3. В разделе 6 заменить:

- в абзаце 1 цифры "145759679,2" цифрами "146116106,7";

- в абзаце 2 цифры "5605227,7" цифрами "5578311,0";

- в абзаце 3 цифры "123822118,3" цифрами "124225463,1";

- в абзаце 4 цифры "11476041,3" цифрами "11456040,7".

4. В подпрограмме N 1 "Стимулирование жилищного строительства" Программы:

4.1. В паспорте подпрограммы:

4.1.1. Часть "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

| "Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы, - 82711156,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 15037079,5 тыс. руб.; 2015 год - 15695737,5 тыс. руб.; 2016 год - 3472934,5 тыс. руб.; 2017 год - 6397916,2 тыс. руб.; 2018 год - 17835534,8 тыс. руб.; 2019 год - 6835776,6 тыс. руб.; 2020 год - 2492349,0 тыс. руб.; 2021 год - 2350289,4 тыс. руб.; 2022 год - 3272128,7 тыс. руб.; 2023 год - 3080742,1 тыс. руб.; 2024 год - 3103497,0 тыс. руб.; 2025 год - 3137170,8 тыс. руб. Из них по источникам: - средства федерального бюджета - 1140370,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год - 20392,8 тыс. руб.; 2018 год - 1088899,7 тыс. руб.; 2019 год - 31077,6 тыс. руб.; - средства областного бюджета Сахалинской области - 77302085,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 13899143,8 тыс. руб.; 2015 год - 15139230,7 тыс. руб.; 2016 год - 3454102,2 тыс. руб.; 2017 год - 6215171,3 тыс. руб.; 2018 год - 16686311,3 тыс. руб.; 2019 год - 6659863,6 тыс. руб.; 2020 год - 2433961,0 тыс. руб.; 2021 год - 2277237,0 тыс. руб.; 2022 год - 2730577,9 тыс. руб.; 2023 год - 2575544,6 тыс. руб.; 2024 год - 2598770,2 тыс. руб.; 2025 год - 2632171,7 тыс. руб.; - юридические и физические лица - 61429,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год - 61429,5 тыс. руб.; - средства местных бюджетов - 2687781,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 125445,7 тыс. руб.; 2015 год - 49506,8 тыс. руб.; 2016 год - 18832,3 тыс. руб.; 2017 год - 100922,6 тыс. руб.; 2018 год - 60323,8 тыс. руб.; 2019 год - 144835,4 тыс. руб.; 2020 год - 58388,0 тыс. руб.; 2021 год - 73052,4 тыс. руб.; 2022 год - 541550,8 тыс. руб.; 2023 год - 505197,5 тыс. руб.; 2024 год - 504726,8 тыс. руб.; 2025 год - 504999,1 тыс. руб.; - привлеченные источники - личные средства граждан (включая привлеченные ими средства) и средства инвесторов - 1519490,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 1012490,0 тыс. руб.; 2015 год - 507000,0 тыс. руб." |
| --- | --- |

4.1.2. В части "Целевые индикаторы подпрограммы и их количественные значения" заменить:

- в пункте 1 цифры "666,66" цифрами "634,37";

- в пункте 8 цифры "1085,92" цифрами "1066,38";

- в пункте 9 слово и цифры "3184 единицы" словом и цифрами "2892 единицы";

- в пункте 14 слово и цифры "1861 единица" словом и цифрами "1860 единиц";

- в пункте 15 цифры "95" цифрами "94";

- в пункте 19 цифры "42,2" цифрами "40,25";

- в пункте 21 цифру "7" цифрой "8";

- в пункте 23 цифру "8" цифрой "7";

- в пункте 26 слова и цифры "- 5 единиц в 2019 году" исключить.

4.2. В разделе 3:

4.2.1 Абзац 15 подраздела "Основное мероприятие 5 "Обеспечение устойчивого развития территорий, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов" изложить в следующей редакции:

"- выполнение проектов "Определение границ зон затопления, подтопления на территориях муниципальных образований".

4.3. В разделе 6 заменить:

- в абзаце 7 цифры "82560221,4" цифрами "82711156,1";

- в абзаце 8 цифры "1144769,1" цифрами "1140370,1";

- в абзаце 9 цифры "77136367,8" цифрами "77302085,3";

- в абзаце 10 цифры "2698165,0" цифрами "2687781,2".

5. В подпрограмме N 2 "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения" Программы:

5.1. В паспорте подпрограммы:

5.1.1. В части "Объемы и источники финансирования подпрограммы" заменить:

- в абзаце 1 цифры "3617781,1" цифрами "3605914,3";

- в абзаце 7 цифры "303533,7" цифрами "182072,5";

- в абзаце 8 цифры "0,0" цифрами "109594,4";

- в абзаце 18 цифры "105649,0" цифрами "0,0";

- в абзаце 19 цифры "0,0" цифрами "105649,0";

- в абзаце 20 цифры "3364154,4" цифрами "3352714,9";

- в абзаце 26 цифры "121792,9" цифрами "175688,3";

- в абзаце 33 цифры "39413,3" цифрами "38986,1";

- в абзаце 39 цифры "10756,8" цифрами "6384,2";

- в абзаце 40 цифры "0,0" цифрами "3945,4".

5.1.2. В пунктах 5, 6 части "Целевые индикаторы и их количественные значения" слова и цифры "в 2019 году" заменить словами и цифрами "к концу 2020 года".

5.2. В разделе 6 заменить:

- в абзаце 5 цифры "3617781,1" цифрами "3605914,3";

- в абзаце 7 цифры "3364154,4" цифрами "3352714,9";

- в абзаце 8 цифры "39413,3" цифрами "38986,1".

6. В подпрограмме N 4 "Инфраструктурное развитие территорий муниципальных образований Сахалинской области" Программы:

6.1. В паспорте подпрограммы:

6.1.1. В части "Объемы и источники финансирования подпрограммы" заменить:

- в абзаце 1 цифры "3818840,8" цифрами "3818281,8";

- в абзаце 4 цифры "179051,4" цифрами "178492,4";

- в абзаце 13 цифры "2651819,8" цифрами "2651269,8";

- в абзаце 16 цифры "153663,3" цифрами "153113,3";

- в абзаце 23 цифры "1167021,0" цифрами "1167012,0";

- в абзаце 26 цифры "25388,1" цифрами "25379,1".

6.1.2. В пункте 1 части "Целевые индикаторы и их количественные значения" цифры "4,07" заменить цифрами "7,55".

6.2. В разделе 6 заменить:

- в абзаце 5 цифры "3818840,8" цифрами "3818281,8";

- в абзаце 7 цифры "2651819,8" цифрами "2651269,8";

- в абзаце 8 цифры "1167021,0" цифрами "1167012,0".

7. В подпрограмме N 5 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Сахалинской области" Программы:

7.1. В паспорте подпрограммы:

7.1.1. Часть "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

| "Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем средств (прогнозная оценка), направляемых на реализацию подпрограммы, - 38997572,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 1811417,1 тыс. рублей; 2019 год - 5990327,9 тыс. рублей; 2020 год - 4757296,7 тыс. рублей; 2021 год - 2911389,6 тыс. рублей; 2022 год - 8120233,6 тыс. рублей; 2023 год - 5189915,0 тыс. рублей; 2024 год - 5108670,9 тыс. рублей; 2025 год - 5108322,1 тыс. рублей. Из него по источникам: - за счет средств федерального бюджета - 4010645,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 677900,0 тыс. рублей; 2019 год - 1558870,3 тыс. рублей; 2020 год - 1774175,6 тыс. рублей; - за счет средств областного бюджета - 27421356,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 955019,8 тыс. рублей; 2019 год - 4110748,2 тыс. рублей; 2020 год - 2595766,2 тыс. рублей; 2021 год - 2805033,0 тыс. рублей; 2022 год - 6106214,8 тыс. рублей; 2023 год - 3665110,2 тыс. рублей; 2024 год - 3591878,7 тыс. рублей; 2025 год - 3591585,8 тыс. рублей; - за счет средств юридических и физических лиц - 146858,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 146858,4 тыс. рублей; - за счет средств местных бюджетов - 7418411,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 178497,3 тыс. рублей; 2019 год - 173851,0 тыс. рублей; 2020 год - 387354,9 тыс. рублей; 2021 год - 106356,6 тыс. рублей; 2022 год - 2014018,8 тыс. рублей; 2023 год - 1524804,8 тыс. рублей; 2024 год - 1516792,2 тыс. рублей; 2025 год - 1516736,3 тыс. рублей" |
| --- | --- |

7.2. В разделе 6 заменить:

- в абзаце 6 цифры "38779654,3" цифрами "38997572,9";

- в абзаце 7 цифры "4033463,6" цифрами "4010945,9";

- в абзаце 8 цифры "27171739,8" цифрами "27421356,7";

- в абзаце 10 цифры "7427592,5" цифрами "7418411,9".

8. Приложение 14 к Программе дополнить абзацем 11 следующего содержания:

"- обследование жилищного фонда на предмет признания его аварийным и подлежащим сносу.".

- Приложение N 2

к постановлению

Правительства Сахалинской области

от 25.12.2019 N 639

"Приложение N 1.2

к государственной программе

Сахалинской области

"Обеспечение населения

Сахалинской области

качественным жильем",

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 06.08.2013 N 428

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

| N пп. | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат |  | Связь с индикаторами (показателями) государственной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | краткое описание (единицы измерения результата) | значение (количественное измерение или качественная оценка результата) |  |
| - 1. | Государственная программа "Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем" |  |  |  |  |  |  |
| - 2. | Подпрограмма 1 "Стимулирование жилищного строительства" |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1. Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для различных категорий граждан, проживающих на территории Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие 1.1. Софинансирование расходов муниципальных образований Сахалинской области на строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для различных категорий граждан | Министерство строительства Сахалинской области, органы местного самоуправления | 01.01.2017 | 31.12.2020 | Годовой объем построенного (введенного в эксплуатацию)/приобретенного жилья с привлечением средств областного бюджета (тыс. кв. метров) | 218,07 | Приложение N 6.2, пункт 20 |
| 5. | Мероприятие 1.2. Строительство жилья для различных категорий граждан, проживающих на территории Сахалинской области (ОКУ "Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области") | Министерство строительства Сахалинской области, ОКУ "Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области" | - | - | Годовой объем построенного (введенного в эксплуатацию)/приобретенного жилья с привлечением средств областного бюджета (тыс. кв. метров) | - | - |
| 6. | Мероприятие 1.3. Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) служебного жилья | Министерство здравоохранения Сахалинской области, органы местного самоуправления | 01.01.2017 | 31.12.2018 | Количество жилых помещений, построенных/приобретенных для предоставления работникам здравоохранения в качестве служебного жилья (единиц) | 81 | Приложение N 6.2, пункт 21 |
|  |  | Министерство спорта Сахалинской области | 01.01.2018 | 31.12.2020 | Количество жилых помещений, построенных/приобретенных для предоставления специалистам в области физической культуры и спорта в качестве служебного жилья (единиц) | 11 | Приложение N 6.2, пункт 22 |
| 7. | Мероприятие 1.4. Строительство жилищного фонда социального использования | Министерство строительства Сахалинской области, органы местного самоуправления | - | - | Годовой объем ввода жилья социального использования для предоставления по найму гражданам, имеющим невысокий уровень дохода (тыс. кв. метров) | - |  |
| 8. | Мероприятие 1.5. Формирование рынка доступного арендного жилья на территории Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Годовой объем построенного (введенного в эксплуатацию)/приобретенного жилья с привлечением средств областного бюджета (тыс. кв. метров) | 7,25 | Приложение N 6.2, пункт 20 |
| 9. | Мероприятие 1.6. Освоение территорий в целях строительства жилья экономического класса | Министерство строительства Сахалинской области, органы местного самоуправления | - | - | Значение показателя и сроки реализации будут установлены после определения объема финансирования, необходимого на реализацию мероприятия |  | - |
| 10. | Мероприятие 1.7. Возмещение затрат, связанных с транспортными расходами по доставке строительных материалов и строительных механизмов (техники), используемых при строительстве индивидуальных и (или) многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Курильских островов | Министерство строительства Сахалинской области | 01.01.2017 | 31.12.2020 | Годовой объем построенного (введенного в эксплуатацию)/приобретенного жилья с привлечением средств областного бюджета (тыс. кв. метров) | 5,0 | Приложение N 6.2, пункт 20 |
| 11. | Мероприятие 1.8. Возмещение затрат, связанных с транспортными расходами по доставке деревянных домокомплектов на территорию Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | - | - | Значение показателя и сроки реализации будут установлены после определения объема финансирования, необходимого на реализацию мероприятия |  | - |
| 12. | Мероприятие 1.9. Развитие деревянного домостроения | Министерство строительства Сахалинской области, органы местного самоуправления | - | - | Значение показателя и сроки реализации будут установлены после определения объема финансирования, необходимого на реализацию мероприятия |  | - |
| 13. | Мероприятие 1.10. Строительство арендного жилья (взнос в уставный капитал АО "Сахалинское ипотечное агентство") | Министерство строительства Сахалинской области, АО "Сахалинское ипотечное агентство" | 01.01.2018 | 31.12.2020 | Количество построенных арендных домов (единиц) | 38 | Приложение N 6.2, пункт 44 |
| 14. | Мероприятие 1.11. Строительство многоквартирных жилых домов (взнос в уставный капитал АО "Сахалинское ипотечное агентство") | Министерство строительства Сахалинской области, АО "Сахалинское ипотечное агентство" | 20.12.2018 | 31.12.2020 | Площадь введенных жилых домов (тыс. кв. метров) | 3,76 | Приложение N 6.2, пункт 45 |
| 15. | Основное мероприятие 2. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Мероприятие 2.1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | Министерство строительства Сахалинской области, органы местного самоуправления | 01.01.2017 | 01.09.2017 | Общая площадь аварийного жилищного фонда, признанная таковым по состоянию на 01.01.2012 (в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26 сентября 2013 г. N 1743-р), из которого должно быть осуществлено переселение граждан (без учета индивидуальных жилых домов), тыс. кв. метров | 65,02 | Приложение N 6.2, пункт 24 |
|  |  |  |  |  | Количество выданных сертификатов о праве на получение выплаты для приобретения жилого помещения на территории Сахалинской области (единиц) | 130 | Приложение N 6.2, пункт 26 |
| 17. | Мероприятие 2.2. Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий | Министерство строительства Сахалинской области, органы местного самоуправления | 01.01.2017 | 31.12.2020 | Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения (тыс. кв. метров) | 483,16 | Приложение N 6.2, пункт 27 |
| 18. | Основное мероприятие 3. Государственная поддержка на улучшение жилищных условий различных категорий граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Мероприятие 3.1. Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для обеспечения жильем | Министерство строительства Сахалинской области, органы местного самоуправления | 01.01.2017 | 31.12.2020 | Количество участников мероприятия "Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для обеспечения жильем", которым предоставлены сертификаты (единиц) | 1875,0 | Приложение N 6.2, пункт 28 |
| 20. | Мероприятие 3.2. Государственная поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей | Министерство спорта Сахалинской области | 01.01.2017 | 31.12.2020 | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (единиц) | 342 | Приложение N 6.2, пункт 29 |
|  |  |  |  |  | Количество молодых семей, получивших дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка | 61 | Приложение N 6.2, пункт 32 |
| 21. | Основное мероприятие 4. Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Мероприятие 4.1. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, включая благоустройство территории | Министерство строительства Сахалинской области, органы местного самоуправления | 01.01.2017 | 31.12.2020 | Количество созданных (реконструированных) систем инженерного обеспечения земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (единиц) | 25,65 | Приложение N 6.2, пункт 42 |
| 23. | Мероприятие 4.2. Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей | Министерство строительства Сахалинской области, органы местного самоуправления | 01.01.2017 | 31.12.2020 | Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного представления семьям, имеющим трех и более детей (единиц) | 663 | Приложение N 6.2, пункт 33 |
| 24. | Мероприятие 4.3. Обеспечение земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, технологическим присоединением к инженерным сетям | Министерство строительства Сахалинской области, органы местного самоуправления | 01.01.2018 | 31.12.2020 | Количество земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, обеспеченных инженерными сетями, единиц | 11 | Приложение N 6.2, пункт 34 |
| 25. | Основное мероприятие 5. Обеспечение устойчивого развития территорий, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Мероприятие 5.1. Развитие системы градостроительной деятельности | Министерство архитектуры и градостроительства Сахалинской области | 01.01.2017 | 31.12.2020 | Годовой объем построенного (введенного в эксплуатацию)/приобретенного жилья с привлечением средств областного бюджета (тыс. кв. метров) | 218,07 | Приложение N 6.2, пункт 20 |
|  |  |  |  |  | Участие в выставках, конкурсах, фестивалях (единиц) | 3 | Приложение N 6.2, пункт 35 |
|  |  |  |  |  | Подготовка (разработка) эскизных проектов по проектированию объектов капитального строительства (единиц) | 12 | Приложение N 6.2, пункт 36 |
|  |  |  |  |  | Внесение изменений в Схему территориального планирования Сахалинской области (единиц) | - | Приложение N 6.2, пункт 37 |
|  |  |  |  |  | Подготовка (разработка) эскизных проектов архитектурно-художественных решений въездных стел (знаков) муниципальных образований Сахалинской области | - | Приложение N 6.2, пункт 38 |
| 27. | Основное мероприятие 6. Осуществление строительства, реконструкции, демонтажа объектов капитального строительства государственной собственности |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Мероприятие 6.1. Осуществление функций технического заказчика, включая осуществление строительного контроля | Министерство строительства Сахалинской области, ОКУ "Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области" | 01.01.2017 | 31.12.2020 | Доля объектов, охваченных техническим контролем, % | 100 | Приложение N 10.2, пункт 1.1 |
| 29. | Основное мероприятие 7. Осуществление информационного сопровождения деятельности в сфере жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Мероприятие 7.1. Информирование населения Сахалинской области о реализации государственной программы Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем" | Министерство строительства Сахалинской области | 01.01.2017 | 31.12.2020 | Подготовка материалов информационно-просветительского и информационно-пропагандистского назначения о реализации Программы (единиц) | 32 | Приложение N 6.2, пункт 39 |
| 31. | Мероприятие 7.2. Мониторинг текущей стоимости строительных ресурсов, уровня заработной платы рабочих-строителей и разработка ежеквартальных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ в Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | 01.01.2017 | 31.12.2020 | Количество разработанных ежеквартальных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ в Сахалинской области в год (единиц) | 15 | Приложение N 6.2, пункт 40 |
| 32. | Основное мероприятие 8. Государственная поддержка граждан, построивших индивидуальный жилой дом в рамках реализации программы "Дальневосточный гектар" |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Мероприятие 8.1. Компенсация расходов, связанных со строительством индивидуального жилого дома в рамках реализации программы "Дальневосточный гектар" | Министерство строительства Сахалинской области | - | - | Значение показателя будет установлено после определения объема финансирования, необходимого на реализацию мероприятия |  | - |
| 34. | Основное мероприятие 9. Государственная поддержка граждан, построивших индивидуальный деревянный жилой дом |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Мероприятие 9.1. Компенсация расходов, связанных со строительством индивидуального деревянного жилого дома | Министерство строительства Сахалинской области | - | - | Значение показателя будет установлено после определения объема финансирования, необходимого на реализацию мероприятия |  | - |
| - 36. | Подпрограмма 2 "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения" |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Основное мероприятие 1. Совершенствование мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, в том числе обусловленных сейсмической активностью |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Мероприятие 1.1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | Министерство строительства Сахалинской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Количество проведенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (единиц) | 2 | Приложение N 6.2, пункт 46 |
| 39. | Мероприятие 1.2. Инженерно-сейсмическое обследование жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения | Министерство строительства Сахалинской области | - | - | Значение показателя и сроки реализации будут установлены после определения объема финансирования, необходимого на реализацию мероприятия |  | - |
| 40. | Мероприятие 1.3. Инженерные изыскания и разработка проектно-сметной документации на сейсмоусиление (строительство) жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения (в том числе приобретение типовых проектов) | Министерство строительства Сахалинской области | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Количество проведенных инженерных изысканий, единиц | 12 | Приложение N 6.2, пункты 50, 51 |
|  |  |  |  |  | Количество разработанной/приобретенной проектно-сметной документации, единиц | 12 |  |
| 41. | Основное мероприятие 2. Строительство новых сейсмостойких объектов, сейсмоусиление существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Мероприятие 2.1. Проведение первоочередных работ по сейсмоусилению (строительству) жилых многоквартирных домов (в том числе приобретение квартир в новых сейсмостойких домах), основных объектов и систем жизнеобеспечения | Министерство строительства Сахалинской области, органы местного самоуправления | 01.01.2017 | 31.12.2020 | Количество объектов, завершенных строительством (реконструкцией), единиц | 8 | Приложение N 6.2, пункт 47 |
|  |  |  |  |  | Снижение уровня уязвимости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения от воздействий разрушительных землетрясений, % | 1,42 | Приложение N 6.2, пункт 49 |
| 43. | Основное мероприятие 3. Реализация на территории Сахалинской области государственных жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении террористических актов правомерными действиями |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Мероприятие 3.1. Предоставление выплат владельцам государственных жилищных сертификатов на приобретение жилого помещения | Министерство строительства Сахалинской области, органы местного самоуправления | 01.01.2017 | 31.12.2018 | Количество предъявленных к оплате государственных жилищных сертификатов (единиц) | 3 | Приложение N 6.2, пункт 48 |
| - 45. | Подпрограмма 3 "Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения Сахалинской области" |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Основное мероприятие 1. Формирование финансовых механизмов привлечения инвестиций в сферу промышленности строительных материалов |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности на погашение процентных платежей по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на инвестиционные цели | Министерство строительства Сахалинской области | - | - | Значение показателя и сроки реализации будут установлены после определения объема финансирования, необходимого на реализацию мероприятия |  | Приложение N 6.2, пункты 52, 53 |
| 48. | Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий предприятиям промышленности строительных материалов на возмещение затрат по выполнению технических условий, технологическому подключению (присоединению) к сетям ресурсоснабжающих организаций, до границ земельного участка инвестиционного проекта | Министерство строительства Сахалинской области | - | - | Значение показателя и сроки реализации будут установлены после определения объема финансирования, необходимого на реализацию мероприятия |  | Приложение N 6.2, пункты 52, 53 |
| 49. | Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий предприятиям промышленности строительных материалов на возмещение части затрат на приобретение в собственность оборудования, с учетом стоимости транспортировки в Сахалинскую область, установки, монтажа и пусконаладочных работ | Министерство строительства Сахалинской области | - | - | Значение показателя и сроки реализации будут установлены после определения объема финансирования, необходимого на реализацию мероприятия |  | Приложение N 6.2, пункты 52, 53 |
| 50. | Мероприятие 1.4. Предоставление субсидий предприятиям промышленности строительных материалов на возмещение стоимости капитальных вложений в инвестиционный проект от установленной сводным сметным расчетом, утвержденной в установленном порядке, проектной документации, в том числе при выполнении строительно-монтажных работ и (или) реконструкции | Министерство строительства Сахалинской области | - | - | Значение показателя и сроки реализации будут установлены после определения объема финансирования, необходимого на реализацию мероприятия |  | Приложение N 6.2, пункты 52, 53 |
| - 51. | Подпрограмма 4 "Инфраструктурное развитие территорий муниципальных образований Сахалинской области" |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Основное мероприятие 1. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к отдельным территориям, не имеющим инженерной и транспортной инфраструктуры, в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства муниципальных образований Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Мероприятие 1.1. Софинансирование расходов муниципальных образований на строительство инженерной инфраструктуры к отдельным территориям, не имеющим инженерной инфраструктуры, в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства муниципальных образований Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области, органы местного самоуправления | 01.01.2018 | 31.12.2020 | Количество созданных (реконструированных) систем инженерного и транспортного обеспечения земельных участков, предназначенных для жилищного, общественно-делового и промышленного строительства, единиц | 2,0 | Приложение N 6.2, пункт 54 |
| 54. | Мероприятие 1.2. Софинансирование расходов муниципальных образований на строительство транспортной инфраструктуры к отдельным территориям, не имеющим транспортной инфраструктуры, в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства муниципальных образований Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области, органы местного самоуправления |  |  | Значение показателя и сроки реализации будут установлены после определения объема финансирования, необходимого на реализацию мероприятия |  | - |
| 55. | Основное мероприятие 2. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к вновь застраиваемым территориям в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства муниципальных образований Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Мероприятие 2.1. Софинансирование расходов муниципальных образований на строительство инженерной инфраструктуры к вновь застраиваемым территориям в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства муниципальных образований Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области, органы местного самоуправления | 01.01.2018 | 31.12.2020 | Количество созданных (реконструированных) систем инженерного и транспортного обеспечения земельных участков, предназначенных для жилищного, общественно-делового и промышленного строительства, единиц | 5,55 | Приложение N 6.2, пункт 54 |
| 57. | Мероприятие 2.2. Софинансирование расходов муниципальных образований на строительство транспортной инфраструктуры к вновь застраиваемым территориям в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства муниципальных образований Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области, органы местного самоуправления |  |  | Значение показателя и сроки реализации будут установлены после определения объема финансирования, необходимого на реализацию мероприятия |  | - |
| - 58. | Подпрограмма 5 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Сахалинской области" |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Основное мероприятие 1. Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Мероприятие 1.1. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01.01.2012 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Количество отремонтированных квартир, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012, единиц | 78 | Приложение N 6.2, пункт 57 |
|  |  | Министерство строительства Сахалинской области, органы местного самоуправления | 01.01.2018 | 31.12.2020 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. метров | 112,8 | Приложение N 6.2, пункты 55, 56 |
|  |  |  |  |  | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек | 5,676 |  |
| 61. | Мероприятие 1.2. Обеспечение прав граждан-собственников жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01.01.2012 | Министерство строительства Сахалинской области, органы местного самоуправления | 01.01.2018 | 31.12.2019 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. метров | 15,18 |  |
|  |  |  |  |  | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек | 0,437 |  |
| 62. | Мероприятие 1.3. Обследование жилых домов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу | Министерство строительства Сахалинской области, органы местного самоуправления | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Количество обследованных жилых домов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу, единиц | 46 | Приложение N 6.2, пункт 58 |
| - 63. | Подпрограмма 6 "Расселение жилых домов, поврежденных в результате землетрясения, произошедшего в г. Нефтегорске Охинского района в 1995 году" |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Основное мероприятие 1 Расселение многоквартирных домов, поврежденных в результате землетрясения, произошедшего в г. Нефтегорске Охинского района в 1995 году |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Мероприятие 1.1. Предоставление благоустроенного жилья гражданам, проживающим в жилом фонде, поврежденном в результате землетрясения | Министерство строительства Сахалинской области, органы местного самоуправления |  |  | Значение показателя и сроки реализации будут установлены после определения объема финансирования, необходимого на реализацию мероприятия |  | Приложение N 6.2, пункты 59, 60 |
| 66. | Мероприятие 1.2. Обеспечение прав граждан-собственников жилых помещений, поврежденных в результате землетрясения | Министерство строительства Сахалинской области, органы местного самоуправления |  |  | Значение показателя и сроки реализации будут установлены после определения объема финансирования, необходимого на реализацию мероприятия |  | Приложение N 6.2, пункты 59, 60 |

- Приложение N 3

к постановлению

Правительства Сахалинской области

от 25.12.2019 N 639

"Приложение N 1.3

к государственной программе

Сахалинской области

"Обеспечение населения

Сахалинской области

качественным жильем",

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 06.08.2013 N 428

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

| N пп. | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат |  | Связь с индикаторами (показателями) государственной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | краткое описание (единицы измерения результата) | значение (количественное измерение или качественная оценка результата) |  |
| - 1. | Государственная программа "Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем" |  |  |  |  |  |  |
| - 2. | Подпрограмма 1 "Стимулирование жилищного строительства" |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1. Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для различных категорий граждан, проживающих на территории Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие 1.1. Софинансирование расходов муниципальных образований Сахалинской области на строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для различных категорий граждан | Министерство строительства Сахалинской области, органы местного самоуправления | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Годовой объем построенного (введенного в эксплуатацию)/приобретенного жилья с привлечением средств областного бюджета (тыс. кв. метров) | 416,3 | Приложение N 6.3, пункт 15 |
| 5. | Мероприятие 1.2. Строительство жилья для различных категорий граждан, проживающих на территории Сахалинской области (ОКУ "Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области") | ОКУ "Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области" | - | - | Значение показателя и сроки реализации будут установлены после определения объема финансирования, необходимого на реализацию мероприятия |  | - |
| 6. | Мероприятие 1.3. Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) служебного жилья | Министерство здравоохранения Сахалинской области, органы местного самоуправления | - | - | Значение показателя и сроки реализации будут установлены после определения объема финансирования, необходимого на реализацию мероприятия |  | - |
|  |  | Министерство спорта Сахалинской области | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Количество жилых помещений, построенных/приобретенных для предоставления специалистам в области физической культуры и спорта в качестве служебного жилья, единиц | 4 | Приложение N 6.3, пункт 17 |
| 7. | Мероприятие 1.4. Строительство жилищного фонда социального использования | Министерство строительства Сахалинской области, органы местного самоуправления | - | - | Значение показателя и сроки реализации будут установлены после определения объема финансирования, необходимого на реализацию мероприятия |  | - |
| 8. | Мероприятие 1.5. Формирование рынка доступного арендного жилья на территории Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | - | - | Значение показателя и сроки реализации будут установлены после определения объема финансирования, необходимого на реализацию мероприятия |  | - |
| 9. | Мероприятие 1.6. Освоение территорий в целях строительства жилья экономического класса | Министерство строительства Сахалинской области, органы местного самоуправления | - | - | Значение показателя и сроки реализации будут установлены после определения объема финансирования, необходимого на реализацию мероприятия |  | - |
| 10. | Мероприятие 1.7. Возмещение затрат, связанных с транспортными расходами по доставке строительных материалов и строительных механизмов (техники), используемых при строительстве индивидуальных и (или) многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Курильских островов | Министерство строительства Сахалинской области | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Годовой объем построенного (введенного в эксплуатацию)/приобретенного жилья с привлечением средств областного бюджета (тыс. кв. метров) | 16,5 | Приложение N 6.3, пункт 15 |
| 11. | Мероприятие 1.8. Возмещение затрат, связанных с транспортными расходами по доставке деревянных домокомплектов на территорию Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | - | - | Значение показателя и сроки реализации будут установлены после определения объема финансирования, необходимого на реализацию мероприятия |  | - |
| 12. | Мероприятие 1.9. Развитие деревянного домостроения | Министерство строительства Сахалинской области, органы местного самоуправления | - | - | Значение показателя и сроки реализации будут установлены после определения объема финансирования, необходимого на реализацию мероприятия |  | - |
| 13. | Основное мероприятие 2. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Мероприятие 2.1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | Министерство строительства Сахалинской области, органы местного самоуправления | - | - | Значение показателя и сроки реализации будут установлены после определения объема финансирования, необходимого на реализацию мероприятия |  | - |
| 15. | Мероприятие 2.2. Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий | Министерство строительства Сахалинской области, органы местного самоуправления | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения (тыс. кв. метров) | 212,02 | Приложение N 6.3, пункт 18 |
| 16. | Основное мероприятие 3. Государственная поддержка на улучшение жилищных условий различных категорий граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Мероприятие 3.1. Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для обеспечения жильем | Министерство строительства Сахалинской области, органы местного самоуправления | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Количество участников мероприятия "Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для обеспечения жильем", которым предоставлены сертификаты (единиц) | 700 | Приложение N 6.3, пункт 19 |
| 18. | Мероприятие 3.2. Государственная поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей | Министерство спорта Сахалинской области | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, единиц | 82 | Приложение N 6.3, пункт 20 |
| 19. | Основное мероприятие 4. Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Мероприятие 4.1. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, включая благоустройство территории | Министерство строительства Сахалинской области, органы местного самоуправления | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Количество созданных (реконструированных) систем инженерного обеспечения земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (единиц) | 14,6 | Приложение N 6.3, пункт 23 |
| 21. | Мероприятие 4.2. Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей | Министерство строительства Сахалинской области, органы местного самоуправления | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного представления семьям, имеющим трех и более детей (единиц) | 1082 | Приложение N 6.3, пункт 22 |
| 22. | Мероприятие 4.3. Обеспечение земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, технологическим присоединением к инженерным сетям | Министерство строительства Сахалинской области, органы местного самоуправления | - | - | Значение показателя и сроки реализации будут установлены после определения объема финансирования, необходимого на реализацию мероприятия |  | - |
| 23. | Основное мероприятие 5. Обеспечение устойчивого развития территорий, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Мероприятие 5.1. Развитие системы градостроительной деятельности | Министерство архитектуры и градостроительства Сахалинской области | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Годовой объем построенного (введенного в эксплуатацию)/приобретенного жилья с привлечением средств областного бюджета (тыс. кв. метров) | 416,3 | Приложение N 6.3, пункт 15, 25, 26, 27 |
|  |  |  |  |  | Участие в выставках, конкурсах, фестивалях (единиц) | 5 |  |
|  |  |  |  |  | Подготовка (разработка) эскизных проектов по проектированию объектов капитального строительства (единиц) | 20 |  |
|  |  |  |  |  | Внесение изменений в Схему территориального планирования Сахалинской области (единиц) | 5 |  |
| 25. | Основное мероприятие 6. Осуществление строительства, реконструкции, демонтажа объектов капитального строительства государственной собственности |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Мероприятие 6.1. Осуществление функций технического заказчика, включая осуществление строительного контроля | ОКУ "Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области" | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Доля объектов, охваченных техническим контролем, % | 100 | Приложение 10.3, пункт 1.1 |
| 27. | Основное мероприятие 7. Осуществление информационного сопровождения деятельности в сфере жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Мероприятие 7.1. Информирование населения Сахалинской области о реализации государственной программы Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем" | Министерство строительства Сахалинской области | - | - | Значение показателя и сроки реализации будут установлены после определения объема финансирования, необходимого на реализацию мероприятия |  | - |
| 29. | Мероприятие 7.2. Мониторинг текущей стоимости строительных ресурсов, уровня заработной платы рабочих-строителей и разработка ежеквартальных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ в Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Количество разработанных ежеквартальных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ в Сахалинской области в год (единиц) | 20 | Приложение N 6.3, пункт 29 |
| 30. | Основное мероприятие 8. Государственная поддержка граждан, построивших индивидуальный жилой дом в рамках реализации программы "Дальневосточный гектар" |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Мероприятие 8.1. Компенсация расходов, связанных со строительством индивидуального жилого дома в рамках реализации программы "Дальневосточный гектар" | Министерство строительства Сахалинской области | - | - | Значение показателя будет установлено после определения объема финансирования, необходимого на реализацию мероприятия |  | - |
| 32. | Основное мероприятие 9. Государственная поддержка граждан, построивших индивидуальный деревянный жилой дом |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Мероприятие 9.1. Компенсация расходов, связанных со строительством индивидуального деревянного жилого дома | Министерство строительства Сахалинской области | - | - | Значение показателя будет установлено после определения объема финансирования, необходимого на реализацию мероприятия |  | - |
| - 34. | Подпрограмма 2 "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения" |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Основное мероприятие 1. Совершенствование мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, в том числе обусловленных сейсмической активностью |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Мероприятие 1.1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | Министерство строительства Сахалинской области | - | - | Значение показателя и сроки реализации будут установлены после определения объема финансирования, необходимого на реализацию мероприятия |  | - |
| 37. | Мероприятие 1.2. Инженерно-сейсмическое обследование жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения | Министерство строительства Сахалинской области | - | - | Значение показателя и сроки реализации будут установлены после определения объема финансирования, необходимого на реализацию мероприятия |  | - |
| 38. | Мероприятие 1.3. Инженерные изыскания и разработка проектно-сметной документации на сейсмоусиление (строительство) жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения (в том числе приобретение типовых проектов) | Министерство строительства Сахалинской области | - | - | Значение показателя и сроки реализации будут установлены после определения объема финансирования, необходимого на реализацию мероприятия |  | - |
| 39. | Основное мероприятие 2. Строительство новых сейсмостойких объектов, сейсмоусиление существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Мероприятие 2.1. Проведение первоочередных работ по сейсмоусилению (строительству) жилых многоквартирных домов (в том числе приобретение квартир в новых сейсмостойких домах), основных объектов и систем жизнеобеспечения | Министерство строительства Сахалинской области, органы местного самоуправления | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Количество объектов, завершенных строительством (реконструкцией), единиц | 5 | Приложение N 6.3, пункт 35 |
| 41. | Основное мероприятие 3. Реализация на территории Сахалинской области государственных жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении террористических актов правомерными действиями |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Мероприятие 3.1. Предоставление выплат владельцам государственных жилищных сертификатов на приобретение жилого помещения | Министерство строительства Сахалинской области | - | - | Значение показателя и сроки реализации будут установлены после определения объема финансирования, необходимого на реализацию мероприятия |  | - |
| - 43. | Подпрограмма 3 "Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения Сахалинской области" |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Основное мероприятие 1. Формирование финансовых механизмов привлечения инвестиций в сферу промышленности строительных материалов |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности на погашение процентных платежей по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на инвестиционные цели | Министерство строительства Сахалинской области | - | - | Значение показателя и сроки реализации будут установлены после определения объема финансирования, необходимого на реализацию мероприятия |  | Приложение N 6.3, пункты 37, 38 |
| 46. | Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий предприятиям промышленности строительных материалов на возмещение затрат по выполнению технических условий, технологическому подключению (присоединению) к сетям ресурсоснабжающих организаций, до границ земельного участка инвестиционного проекта | Министерство строительства Сахалинской области | - | - | Значение показателя и сроки реализации будут установлены после определения объема финансирования, необходимого на реализацию мероприятия |  | Приложение N 6.3, пункты 37, 38 |
| 47. | Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий предприятиям промышленности строительных материалов на возмещение части затрат на приобретение в собственность оборудования, с учетом стоимости транспортировки в Сахалинскую область, установки, монтажа и пусконаладочных работ | Министерство строительства Сахалинской области | - | - | Значение показателя и сроки реализации будут установлены после определения объема финансирования, необходимого на реализацию мероприятия |  | Приложение N 6.3, пункты 37, 38 |
| 48. | Мероприятие 1.4. Предоставление субсидий предприятиям промышленности строительных материалов на возмещение стоимости капитальных вложений в инвестиционный проект от установленной сводным сметным расчетом, утвержденной в установленном порядке, проектной документации, в том числе при выполнении строительно-монтажных работ и (или) реконструкции | Министерство строительства Сахалинской области | - | - | Значение показателя и сроки реализации будут установлены после определения объема финансирования, необходимого на реализацию мероприятия |  | Приложение N 6.3, пункты 37, 38 |
| - 49. | Подпрограмма 4 "Инфраструктурное развитие территорий муниципальных образований Сахалинской области" |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Основное мероприятие 1. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к отдельным территориям, не имеющим инженерной и транспортной инфраструктуры, в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства муниципальных образований Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Мероприятие 1.1. Софинансирование расходов муниципальных образований на строительство инженерной инфраструктуры к отдельным территориям, не имеющим инженерной инфраструктуры, в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства муниципальных образований Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области, органы местного самоуправления | - | - | Значение показателя и сроки реализации будут установлены после определения объема финансирования, необходимого на реализацию мероприятия |  |  |
| 52. | Мероприятие 1.2. Софинансирование расходов муниципальных образований на строительство транспортной инфраструктуры к отдельным территориям, не имеющим транспортной инфраструктуры, в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства муниципальных образований Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области, органы местного самоуправления |  |  | Значение показателя и сроки реализации будут установлены после определения объема финансирования, необходимого на реализацию мероприятия |  | - |
| 53. | Основное мероприятие 2. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к вновь застраиваемым территориям в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства муниципальных образований Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Мероприятие 2.1. Софинансирование расходов муниципальных образований на строительство инженерной инфраструктуры к вновь застраиваемым территориям в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства муниципальных образований Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области, органы местного самоуправления | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Количество созданных (реконструированных) систем инженерного и транспортного обеспечения земельных участков, предназначенных для жилищного, общественно-делового и промышленного строительства (единиц) | 0,5 | Приложение N 6.3, пункт 39 |
| 55. | Мероприятие 2.2. Софинансирование расходов муниципальных образований на строительство транспортной инфраструктуры к вновь застраиваемым территориям в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства муниципальных образований Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области, органы местного самоуправления |  |  | Значение показателя и сроки реализации будут установлены после определения объема финансирования, необходимого на реализацию мероприятия |  | - |
| - 56. | Подпрограмма 5 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Сахалинской области" |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Основное мероприятие 1. Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Мероприятие 1.1. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01.01.2012 | Министерство строительства Сахалинской области, органы местного самоуправления | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. метров | 328,22 | Приложение N 6.3, пункты 40, 41 |
|  |  |  |  |  | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек | 9,662 |  |
| 59. | Мероприятие 1.2. Обеспечение прав граждан-собственников жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01.01.2012 | Министерство строительства Сахалинской области, органы местного самоуправления | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Значение показателя и сроки реализации будут установлены после определения объема финансирования, необходимого на реализацию мероприятия |  | Приложение N 6.3, пункты 40, 41 |
| 60. | Мероприятие 1.3. Обследование жилых домов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу | Министерство строительства Сахалинской области, органы местного самоуправления |  |  | Значение показателя и сроки реализации будут установлены после определения объема финансирования, необходимого на реализацию мероприятия |  | Приложение N 6.3, пункт 43 |
| - 61. | Подпрограмма 6 "Расселение жилых домов, поврежденных в результате землетрясения, произошедшего в г. Нефтегорске Охинского района в 1995 году" |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Основное мероприятие 1. Расселение многоквартирных домов, поврежденных в результате землетрясения, произошедшего в г. Нефтегорске Охинского района в 1995 году |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Мероприятие 1.1. Предоставление благоустроенного жилья гражданам, проживающим в жилом фонде, поврежденном в результате землетрясения | Министерство строительства Сахалинской области, органы местного самоуправления |  |  | Значение показателя и сроки реализации будут установлены после определения объема финансирования, необходимого на реализацию мероприятия |  | Приложение N 6.3, пункты 44, 45 |
| 64. | Мероприятие 1.2. Обеспечение прав граждан-собственников жилых помещений, поврежденных в результате землетрясения | Министерство строительства Сахалинской области, органы местного самоуправления |  |  | Значение показателя и сроки реализации будут установлены после определения объема финансирования, необходимого на реализацию мероприятия |  | Приложение N 6.3, пункты 44, 45 |

- Приложение N 4

к постановлению

Правительства Сахалинской области

от 25.12.2019 N 639

"Приложение N 2.2

к государственной программе

Сахалинской области

"Обеспечение населения

Сахалинской области

качественным жильем",

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 06.08.2013 N 428

ИНФОРМАЦИЯ

ПО ОБЪЕКТАМ (МЕРОПРИЯТИЯМ) КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

| N пп. | Наименование объекта (мероприятия) | ГРБС | Форма собственности | Срок строительства/срок ввода в эксплуатацию | Мощность | Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы | Период реализации, годы | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | привлеченные средства |  |
|  | Итого по государственной программе Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем" |  |  |  |  |  | 2014 - 2020 | 37643283,3 | 5322044,6 | 30939333,7 | 1173617,1 | 208287,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 5136149,7 | 0,0 | 4980440,3 | 94279,9 | 61429,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 18121081,0 | 1855708,3 | 16003596,2 | 261776,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 8430043,2 | 1586511,7 | 6381198,1 | 315475,0 | 146858,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 5956009,4 | 1879824,6 | 3574099,1 | 502085,7 | 0,0 |  |
|  | Итого по главному распорядителю бюджетных средств (министерство строительства Сахалинской области) |  |  |  |  |  | 2014 - 2020 | 37222263,0 | 5322044,6 | 30581134,3 | 1110796,2 | 208287,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 4804686,7 | 0,0 | 4711798,2 | 31459,0 | 61429,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 18073070,4 | 1855708,3 | 15955585,6 | 261776,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 8411560,5 | 1586511,7 | 6362715,4 | 315475,0 | 146858,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 5932945,4 | 1879824,6 | 3551035,1 | 502085,7 | 0,0 |  |
|  | Итого по главному распорядителю бюджетных средств (министерство спорта Сахалинской области) |  |  |  |  |  | 2014 - 2020 | 56246,0 | 0,0 | 56246,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 14699,3 | 0,0 | 14699,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 18482,7 | 0,0 | 18482,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 23064,0 | 0,0 | 23064,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по главному распорядителю бюджетных средств (министерство здравоохранения Сахалинской области) |  |  |  |  |  | 2014 - 2020 | 364774,2 | 0,0 | 301953,4 | 62820,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 331462,9 | 0,0 | 268642,1 | 62820,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 33311,3 | 0,0 | 33311,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - 1. | Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. | Подпрограмма 1 "Стимулирование жилищного строительства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1. Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для различных категорий граждан, проживающих на территории Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области, Министерство здравоохранения Сахалинской области, Министерство спорта Сахалинской области |  | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 19275964,7 | 1105141,4 | 18005595,8 | 165227,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 1459737,0 | 0,0 | 1388992,5 | 70744,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 15777195,0 | 1077500,0 | 14666190,1 | 33504,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 1631601,8 | 27641,4 | 1560105,0 | 43855,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 407430,9 | 0,0 | 390308,2 | 17122,7 | 0,0 |  |
| 4. | Мероприятие 1.1. Софинансирование расходов муниципальных образований Сахалинской области на строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для различных категорий граждан | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 3662393,6 | 219741,4 | 3340245,5 | 102406,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 1128274,1 | 0,0 | 1120350,4 | 7923,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 614028,3 | 192100,0 | 388423,4 | 33504,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 1535724,3 | 27641,4 | 1464227,5 | 43855,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 384366,9 | 0,0 | 367244,2 | 17122,7 | 0,0 |  |
| 4.1. | городской округ "Александровск-Сахалинский район" Сахалинской области" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 380064,7 | 0,0 | 377608,0 | 2456,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 9054,2 | 0,0 | 8683,0 | 371,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 371010,5 | 0,0 | 368925,0 | 2085,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2. | Муниципальное образование "Анивский городской округ" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 83943,9 | 0,0 | 82757,3 | 1186,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 41825,3 | 0,0 | 41457,3 | 368,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2118,6 | 0,0 | 2000,0 | 118,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 40000,0 | 0,0 | 39300,0 | 700,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3. | Муниципальное образование городской округ "Долинский" Сахалинской области Российской Федерации | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 66463,8 | 4800,0 | 60785,9 | 877,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 50500,0 | 0,0 | 50000,0 | 500,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 15963,8 | 4800,0 | 10785,9 | 377,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.4. | Муниципальное образование Корсаковский городской округ Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 692660,5 | 0,0 | 689565,9 | 3094,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 95250,0 | 0,0 | 95000,0 | 250,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 154375,5 | 0,0 | 154034,2 | 341,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 296579,0 | 0,0 | 296419,0 | 160,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 146456,0 | 0,0 | 144112,7 | 2343,3 | 0,0 |  |
| 4.5. | Муниципальное образование "Макаровский городской округ" Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2018 |  |  | 2014 - 2020 | 590813,2 | 67441,4 | 495390,7 | 27981,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 129197,6 | 0,0 | 128150,6 | 1047,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 46016,6 | 39800,0 | 372,5 | 5844,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 229940,0 | 27641,4 | 192905,1 | 9393,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 185659,0 | 0,0 | 173962,5 | 11696,5 | 0,0 |  |
| 4.6. | Северо-Курильский городской округ | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 8534,1 | 0,0 | 7390,5 | 1143,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 8534,1 | 0,0 | 7390,5 | 1143,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.7. | Муниципальное образование "Городской округ Ногликский" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 24259,8 | 0,0 | 24019,6 | 240,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 24259,8 | 0,0 | 24019,6 | 240,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.8. | Муниципальное образование городской округ "Охинский" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 89929,8 | 0,0 | 87073,2 | 2856,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 57743,3 | 0,0 | 57171,6 | 571,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 16086,5 | 0,0 | 14558,3 | 1528,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 16100,0 | 0,0 | 15343,3 | 756,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.9. | Поронайский городской округ | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 311877,9 | 147500,0 | 155865,3 | 8512,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 155365,3 | 0,0 | 154365,3 | 1000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 156512,6 | 147500,0 | 1500,0 | 7512,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.10. | Муниципальное образование городской округ "Смирныховский" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 203567,3 | 0,0 | 199272,0 | 4295,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 100095,9 | 0,0 | 99104,9 | 991,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 29763,6 | 0,0 | 28633,2 | 1130,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 73707,8 | 0,0 | 71533,9 | 2173,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.11. | Углегорский городской округ Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 142929,7 | 0,0 | 140953,7 | 1976,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 101000,0 | 0,0 | 100000,0 | 1000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 41929,7 | 0,0 | 40953,7 | 976,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.12. | Муниципальное образование "Томаринский городской округ" Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 174911,3 | 0,0 | 167485,5 | 7425,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 1858,1 | 0,0 | 1637,0 | 221,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 120801,3 | 0,0 | 116679,5 | 4121,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 52251,9 | 0,0 | 49169,0 | 3082,9 | 0,0 |  |
| 4.13. | Муниципальное образование "Тымовский городской округ" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 141542,0 | 0,0 | 139611,8 | 1930,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 78968,2 | 0,0 | 78186,3 | 781,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 62573,8 | 0,0 | 61425,5 | 1148,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.14. | Муниципальное образование "Холмский городской округ" Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 181187,9 | 0,0 | 179644,8 | 1543,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 173644,8 | 0,0 | 172644,8 | 1000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 7543,1 | 0,0 | 7000,0 | 543,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.15. | Муниципальное образование "Южно-Курильский городской округ" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 419287,8 | 0,0 | 409250,1 | 10037,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 120423,9 | 0,0 | 120250,0 | 173,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 33126,7 | 0,0 | 29449,6 | 3677,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 265737,2 | 0,0 | 259550,5 | 6186,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.16. | городской округ "Город Южно-Сахалинск" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 150419,9 | 0,0 | 123571,2 | 26848,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 28571,4 | 0,0 | 20000,0 | 8571,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 121848,5 | 0,0 | 103571,2 | 18277,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6. | Мероприятие 1.3. Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) служебного жилья |  |  | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 421020,2 | 0,0 | 358199,4 | 62820,8 | 0,0 | Приобретение 92 квартир за период с 2017 - 2020 годы |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 331462,9 | 0,0 | 268642,1 | 62820,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 48010,6 | 0,0 | 48010,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 18482,7 | 0,0 | 18482,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 23064,0 | 0,0 | 23064,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.1. | Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) служебного жилья | Министерство спорта Сахалинской области | Областная | 2018 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 56246,0 | 0,0 | 56246,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 14699,3 | 0,0 | 14699,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 18482,7 | 0,0 | 18482,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 23064,0 | 0,0 | 23064,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.2. | Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) служебного жилья | Министерство здравоохранения Сахалинской области |  | 2017 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 364774,2 | 0,0 | 301953,4 | 62820,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 331462,9 | 0,0 | 268642,1 | 62820,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 33311,3 | 0,0 | 33311,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.2.1. | Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) служебного жилья | Министерство здравоохранения Сахалинской области | Областная | 2018 |  |  | 2014 - 2020 | 33311,3 | 0,0 | 33311,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 33311,3 | 0,0 | 33311,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.2.2. | Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) служебного жилья | Министерство здравоохранения Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 331462,9 | 0,0 | 268642,1 | 62820,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 331462,9 | 0,0 | 268642,1 | 62820,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.2.2.1. | городской округ "Александровск-Сахалинский район" Сахалинской области" | Министерство здравоохранения Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 4954,5 | 0,0 | 3674,5 | 1280,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 4954,5 | 0,0 | 3674,5 | 1280,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.2.2.2. | Муниципальное образование "Анивский городской округ" | Министерство здравоохранения Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 2465,2 | 0,0 | 1962,2 | 503,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2465,2 | 0,0 | 1962,2 | 503,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.2.2.3. | Муниципальное образование городской округ "Долинский" Сахалинской области Российской Федерации | Министерство здравоохранения Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 9238,5 | 0,0 | 7438,5 | 1800,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 9238,5 | 0,0 | 7438,5 | 1800,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.2.2.4. | Корсаковский городской округ Сахалинской области | Министерство здравоохранения Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 6300,5 | 0,0 | 5040,0 | 1260,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 6300,5 | 0,0 | 5040,0 | 1260,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.2.2.5. | Муниципальное образование "Макаровский городской округ" Сахалинской области | Министерство здравоохранения Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 735,0 | 0,0 | 560,0 | 175,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 735,0 | 0,0 | 560,0 | 175,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.2.2.6. | Муниципальное образование "Невельский городской округ" Сахалинской области Российской Федерации | Министерство здравоохранения Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 1113,7 | 0,0 | 813,4 | 300,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 1113,7 | 0,0 | 813,4 | 300,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.2.2.7. | Муниципальное образование "Городской округ Ногликский" | Министерство здравоохранения Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 1680,0 | 0,0 | 1344,0 | 336,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 1680,0 | 0,0 | 1344,0 | 336,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.2.2.8. | Муниципальное образование городской округ "Охинский" | Министерство здравоохранения Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 2560,0 | 0,0 | 1920,0 | 640,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2560,0 | 0,0 | 1920,0 | 640,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.2.2.9. | Поронайский городской округ | Министерство здравоохранения Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 26356,3 | 0,0 | 24772,3 | 1584,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 26356,3 | 0,0 | 24772,3 | 1584,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.2.2.10. | Муниципальное образование "Томаринский городской округ" Сахалинской области | Министерство здравоохранения Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 1291,0 | 0,0 | 1116,0 | 175,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 1291,0 | 0,0 | 1116,0 | 175,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.2.2.11. | Муниципальное образование городской округ "Смирныховский" | Министерство здравоохранения Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 2450,0 | 0,0 | 1960,0 | 490,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2450,0 | 0,0 | 1960,0 | 490,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.2.2.12. | Муниципальное образование "Тымовский городской округ" | Министерство здравоохранения Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 2410,0 | 0,0 | 1920,0 | 490,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2410,0 | 0,0 | 1920,0 | 490,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.2.2.13. | Углегорский городской округ Сахалинской области | Министерство здравоохранения Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 3520,0 | 0,0 | 3200,0 | 320,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 3520,0 | 0,0 | 3200,0 | 320,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.2.2.14. | Муниципальное образование "Холмский городской округ" Сахалинской области | Министерство здравоохранения Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 10130,2 | 0,0 | 7915,2 | 2215,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 10130,2 | 0,0 | 7915,2 | 2215,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.2.2.15. | городской округ "Город Южно-Сахалинск" | Министерство здравоохранения Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 256258,0 | 0,0 | 205006,0 | 51252,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 256258,0 | 0,0 | 205006,0 | 51252,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.2.2.16. | Северо-Курильский городской округ | Министерство здравоохранения Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.2.2.17. | Муниципальное образование "Южно-Курильский городской округ" | Министерство здравоохранения Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8. | Мероприятие 1.5. Формирование рынка доступного арендного жилья на территории Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | Областная | 2018 - 2019 |  |  | 2014 - 2020 | 692550,9 | 509300,0 | 183250,9 | 0,0 | 0,0 | В 2019 году средства областного бюджета составляют 77394,8 тыс. руб., в том числе 3772,1 тыс. руб. судебные издержки |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 615156,1 | 509300,0 | 105856,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 77394,8 | 0,0 | 77394,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13. | Мероприятие 1.9. Строительство арендного жилья (взнос в уставный капитал АО "Сахалинское ипотечное агентство") | Министерство строительства Сахалинской области | Областная | 2018 |  |  | 2014 - 2020 | 5000000,0 | 0,0 | 5000000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 5000000,0 | 0,0 | 5000000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14. | Мероприятие 1.10. Строительство многоквартирных жилых домов (взнос в уставный капитал АО "Сахалинское ипотечное агентство") | Министерство строительства Сахалинской области | Областная | 2018 |  |  | 2014 - 2020 | 9500000,0 | 376100,0 | 9123900,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 9500000,0 | 376100,0 | 9123900,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15. | Основное мероприятие 2. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения | Министерство строительства Сахалинской области |  | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 2798849,8 | 0,0 | 2721683,9 | 15736,4 | 61429,5 | Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2012 в 2017 году - 42,6 тыс. кв. м |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2798849,8 | 0,0 | 2721683,9 | 15736,4 | 61429,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16. | Мероприятие 2.1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | Министерство строительства Сахалинской области |  | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 2798849,8 | 0,0 | 2721683,9 | 15736,4 | 61429,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2798849,8 | 0,0 | 2721683,9 | 15736,4 | 61429,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | Министерство строительства Сахалинской области | Областная | 2014 - 2017 |  |  | 2014 - 2020 | 1113219,9 | 0,0 | 1051790,4 | 0,0 | 61429,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 1113219,9 | 0,0 | 1051790,4 | 0,0 | 61429,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16.2. | Муниципальное образование городской округ "Охинский" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2017 |  |  | 2014 - 2020 | 355067,0 | 0,0 | 352420,1 | 2646,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 355067,0 | 0,0 | 352420,1 | 2646,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16.3. | городской округ "Александровск-Сахалинский район" Сахалинской области" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 115584,5 | 0,0 | 115083,7 | 500,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 115584,5 | 0,0 | 115083,7 | 500,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16.4. | городской округ "Город Южно-Сахалинск" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 936684,5 | 0,0 | 927284,5 | 9400,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 936684,5 | 0,0 | 927284,5 | 9400,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16.5. | Муниципальное образование "Городской округ Ногликский" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2018 |  |  | 2014 - 2020 | 213924,0 | 0,0 | 211394,3 | 2529,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 213924,0 | 0,0 | 211394,3 | 2529,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16.6. | Муниципальное образование городской округ "Смирныховский" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 14125,3 | 0,0 | 13963,8 | 161,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 14125,3 | 0,0 | 13963,8 | 161,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16.7. | Муниципальное образование "Южно-Курильский городской округ" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2017 |  |  | 2014 - 2020 | 50244,6 | 0,0 | 49747,1 | 497,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 50244,6 | 0,0 | 49747,1 | 497,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 21. | Основное мероприятие 4. Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области |  | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 1651350,0 | 0,0 | 1544334,3 | 107015,7 | 0,0 | Количество созданных (реконструированных) систем инженерного обеспечения земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, - 25,65 единиц до конца 2020 года |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 464734,5 | 0,0 | 459298,4 | 5436,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 77479,8 | 0,0 | 68355,3 | 9124,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 924443,8 | 0,0 | 856408,5 | 68035,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 184691,9 | 0,0 | 160272,1 | 24419,8 | 0,0 |  |
| 22. | Мероприятие 4.1. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, включая благоустройство территории | Министерство строительства Сахалинской области |  | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 1651350,0 | 0,0 | 1544334,3 | 107015,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 464734,5 | 0,0 | 459298,4 | 5436,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 77479,8 | 0,0 | 68355,3 | 9124,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 924443,8 | 0,0 | 856408,5 | 68035,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 184691,9 | 0,0 | 160272,1 | 24419,8 | 0,0 |  |
| 22.1. | Углегорский городской округ Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 2293,7 | 0,0 | 2266,2 | 27,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2293,7 | 0,0 | 2266,2 | 27,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22.2. | Муниципальное образование "Анивский городской округ" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 288320,6 | 0,0 | 284212,3 | 4108,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 254635,4 | 0,0 | 252114,3 | 2521,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 23001,6 | 0,0 | 21713,5 | 1288,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 10683,6 | 0,0 | 10384,5 | 299,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22.3. | Муниципальное образование городской округ "Долинский" Сахалинской области Российской Федерации | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 12740,6 | 0,0 | 12614,5 | 126,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 12740,6 | 0,0 | 12614,5 | 126,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22.4. | Корсаковский городской округ Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 14296,3 | 0,0 | 14067,6 | 228,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 14296,3 | 0,0 | 14067,6 | 228,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22.5. | Муниципальное образование "Макаровский городской округ" Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 158787,3 | 0,0 | 156525,8 | 2261,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 158787,3 | 0,0 | 156525,8 | 2261,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22.6. | Муниципальное образование "Невельский городской округ" Сахалинской области Российской Федерации | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 3818,2 | 0,0 | 3780,4 | 37,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 3818,2 | 0,0 | 3780,4 | 37,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22.7. | Поронайский городской округ | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 25652,6 | 0,0 | 25398,6 | 254,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 25652,6 | 0,0 | 25398,6 | 254,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22.8. | Муниципальное образование городской округ "Смирныховский" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 156188,6 | 0,0 | 153664,2 | 2524,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 61291,5 | 0,0 | 60684,7 | 606,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 6019,9 | 0,0 | 5538,3 | 481,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 78877,2 | 0,0 | 77841,2 | 1036,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 10000,0 | 0,0 | 9600,0 | 400,0 | 0,0 |  |
| 22.9. | Муниципальное образование "Томаринский городской округ" Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 53702,7 | 0,0 | 50355,9 | 3346,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 1500,7 | 0,0 | 1485,9 | 14,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 4202,0 | 0,0 | 3702,0 | 500,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 24000,0 | 0,0 | 22584,0 | 1416,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 24000,0 | 0,0 | 22584,0 | 1416,0 | 0,0 |  |
| 22.10. | Муниципальное образование "Тымовский городской округ" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 20823,8 | 0,0 | 20617,6 | 206,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 20823,8 | 0,0 | 20617,6 | 206,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22.11. | Муниципальное образование "Холмский городской округ" Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 40331,8 | 0,0 | 39932,5 | 399,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 40331,8 | 0,0 | 39932,5 | 399,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22.12. | Муниципальное образование городской округ "Охинский" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 12912,7 | 0,0 | 11686,0 | 1226,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 12912,7 | 0,0 | 11686,0 | 1226,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22.13. | городской округ "Город Южно-Сахалинск" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 498777,7 | 0,0 | 427576,5 | 71201,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 43939,9 | 0,0 | 42669,9 | 1270,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 11370,4 | 0,0 | 7959,3 | 3411,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 292775,5 | 0,0 | 248859,2 | 43916,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 150691,9 | 0,0 | 128088,1 | 22603,8 | 0,0 |  |
| 22.14. | Муниципальное образование "Южно-Курильский городской округ" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 362703,4 | 0,0 | 341636,2 | 21067,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 19973,2 | 0,0 | 17756,2 | 2217,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 342730,2 | 0,0 | 323880,0 | 18850,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - 38. | Подпрограмма 2 "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Основное мероприятие 1. Совершенствование мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, в том числе обусловленных сейсмической активностью | Министерство строительства Сахалинской области |  |  |  |  | 2014 - 2020 | 46433,4 | 0,0 | 44761,8 | 1671,6 | 0,0 | Размер предотвращенного ущерба от возможного разрушения жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в результате землетрясений за период 2014 - 2020 годы - 25,43 млрд. рублей |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 46433,4 | 0,0 | 44761,8 | 1671,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 42. | Мероприятие 1.3. Инженерные изыскания и разработка проектно-сметной документации на сейсмоусиление (строительство) жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения (в том числе приобретение типовых проектов) | Министерство строительства Сахалинской области |  |  |  |  | 2014 - 2020 | 46433,4 | 0,0 | 44761,8 | 1671,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 46433,4 | 0,0 | 44761,8 | 1671,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 42.1. | Муниципальное образование "Холмский городской округ" Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2019 |  |  | 2014 - 2020 | 46433,4 | 0,0 | 44761,8 | 1671,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 46433,4 | 0,0 | 44761,8 | 1671,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 43. | Основное мероприятие 2. Строительство новых сейсмостойких объектов, сейсмоусиление существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей | Министерство строительства Сахалинской области |  |  |  |  | 2014 - 2020 | 992434,0 | 205957,3 | 764702,3 | 21774,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 412828,3 | 0,0 | 410465,5 | 2362,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 334372,2 | 100308,3 | 223310,3 | 10753,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 135639,1 | 0,0 | 130926,5 | 4712,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 109594,4 | 105649,0 | 0,0 | 3945,4 | 0,0 |  |
| 44. | Мероприятие 2.1. Проведение первоочередных работ по сейсмоусилению (строительству) жилых многоквартирных домов (в том числе приобретение квартир в новых сейсмостойких домах), основных объектов и систем жизнеобеспечения | Министерство строительства Сахалинской области |  |  |  |  | 2014 - 2020 | 992434,0 | 205957,3 | 764702,3 | 21774,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 412828,3 | 0,0 | 410465,5 | 2362,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 334372,2 | 100308,3 | 223310,3 | 10753,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 135639,1 | 0,0 | 130926,5 | 4712,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 109594,4 | 105649,0 | 0,0 | 3945,4 | 0,0 |  |
| 44.1. | Проведение первоочередных работ по сейсмоусилению (строительству) жилых многоквартирных домов (в том числе приобретение квартир в новых сейсмостойких домах), основных объектов и систем жизнеобеспечения | Министерство строительства Сахалинской области | Областная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 248521,1 | 98900,0 | 149621,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 126322,8 | 0,0 | 126322,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 122198,3 | 98900,0 | 23298,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 44.2. | "Анивский городской округ" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 83155,6 | 0,0 | 80827,2 | 2328,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 83155,6 | 0,0 | 80827,2 | 2328,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 44.3. | Муниципальное образование "Невельский городской округ" Сахалинской области Российской Федерации | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 147359,8 | 0,0 | 146359,8 | 1000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 147359,8 | 0,0 | 146359,8 | 1000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 44.4. | Муниципальное образование "Холмский городской округ" Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 127192,7 | 105649,0 | 17424,0 | 4119,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 17598,3 | 0,0 | 17424,0 | 174,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 109594,4 | 105649,0 | 0,0 | 3945,4 | 0,0 |  |
| 44.5. | Поронайский городской округ | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 266898,5 | 1408,3 | 258106,7 | 7383,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 94175,4 | 0,0 | 93243,0 | 932,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 172723,1 | 1408,3 | 164863,7 | 6451,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 44.6. | Муниципальное образование "Томаринский городской округ" Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 9091,6 | 0,0 | 9016,5 | 75,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 9091,6 | 0,0 | 9016,5 | 75,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 44.7. | Муниципальное образование "Южно-Курильский городской округ" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 110214,7 | 0,0 | 103347,0 | 6867,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 18280,4 | 0,0 | 18099,4 | 181,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 39450,8 | 0,0 | 35148,3 | 4302,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 52483,5 | 0,0 | 50099,3 | 2384,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - 53. | Подпрограмма 4 "Инфраструктурное развитие территорий муниципальных образований Сахалинской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Основное мероприятие 1. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к отдельным территориям, не имеющим инженерной и транспортной инфраструктуры, в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства муниципальных образований Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области |  |  |  |  | 2014 - 2020 | 105023,0 | 0,0 | 96525,4 | 8497,6 | 0,0 | Обеспечение земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой - с 2018 - 2020 годы 6,05 единиц |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 79963,4 | 0,0 | 74197,3 | 5766,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 25059,6 | 0,0 | 22328,1 | 2731,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 55. | Мероприятие 1.1. Софинансирование расходов муниципальных образований на строительство инженерной инфраструктуры к отдельным территориям, не имеющим инженерной инфраструктуры, в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства муниципальных образований Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области |  |  |  |  | 2014 - 2020 | 105023,0 | 0,0 | 96525,4 | 8497,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 79963,4 | 0,0 | 74197,3 | 5766,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 25059,6 | 0,0 | 22328,1 | 2731,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 55.1. | Муниципальное образование городской округ "Долинский" Сахалинской области Российской Федерации | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 52157,8 | 0,0 | 48819,7 | 3338,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 52157,8 | 0,0 | 48819,7 | 3338,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 55.2. | Муниципальное образование "Городской округ Ногликский" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 52865,2 | 0,0 | 47705,7 | 5159,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 27805,6 | 0,0 | 25377,6 | 2428,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 25059,6 | 0,0 | 22328,1 | 2731,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 57. | Основное мероприятие 2. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к вновь застраиваемым территориям в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства муниципальных образований Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области |  |  |  |  | 2014 - 2020 | 732233,6 | 0,0 | 615801,4 | 116432,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 81805,1 | 0,0 | 57263,6 | 24541,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 153432,9 | 0,0 | 130785,2 | 22647,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 496995,5 | 0,0 | 427752,6 | 69242,9 | 0,0 |  |
| 58. | Мероприятие 2.1. Софинансирование расходов муниципальных образований на строительство инженерной инфраструктуры к вновь застраиваемым территориям в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства муниципальных образований Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области |  |  |  |  | 2014 - 2020 | 732233,5 | 0,0 | 615801,4 | 116432,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 81805,1 | 0,0 | 57263,6 | 24541,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 153432,9 | 0,0 | 130785,2 | 22647,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 496995,5 | 0,0 | 427752,6 | 69242,9 | 0,0 |  |
| 58.1. | Корсаковский городской округ Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 42341,1 | 0,0 | 41663,6 | 677,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2741,1 | 0,0 | 2697,2 | 43,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 39600,0 | 0,0 | 38966,4 | 633,6 | 0,0 |  |
| 58.2. | городской округ "Город Южно-Сахалинск" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 689892,4 | 0,0 | 574137,8 | 115754,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 81805,1 | 0,0 | 57263,6 | 24541,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 150691,8 | 0,0 | 128088,0 | 22603,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 457395,5 | 0,0 | 388786,2 | 68609,3 | 0,0 |  |
| - 60. | Подпрограмма 5 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Сахалинской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Основное мероприятие 1. Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными | Министерство строительства Сахалинской области |  | 2018 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 12040994,8 | 4010945,9 | 7145928,8 | 737261,7 | 146858,4 | Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012 к 2020 году - 127,98 тыс. кв. м |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 1770265,5 | 677900,0 | 914279,6 | 178085,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 5513432,6 | 1558870,3 | 3635883,0 | 171820,9 | 146858,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 4757296,7 | 1774175,6 | 2595766,2 | 387354,9 | 0,0 |  |
| 62. | Мероприятие 1.1. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01.01.2012 | Министерство строительства Сахалинской области |  | 2018 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 12040994,8 | 4010945,9 | 7145928,8 | 737261,7 | 146858,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 1770265,5 | 677900,0 | 914279,6 | 178085,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 5513432,6 | 1558870,3 | 3635883,0 | 171820,9 | 146858,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 4757296,7 | 1774175,6 | 2595766,2 | 387354,9 | 0,0 |  |
| 62.1. | Муниципальное образование "Анивский городской округ" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2018 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 208740,9 | 0,0 | 155311,7 | 4474,0 | 48955,2 | Средства в размере 48955,2 тыс. рублей выделены ГК "Фонд ЖКХ" |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 208740,9 | 0,0 | 155311,7 | 4474,0 | 48955,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 62.2. | Муниципальное образование городской округ "Охинский" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2018 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 100701,2 | 0,0 | 92064,5 | 8636,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 81327,6 | 0,0 | 73601,5 | 7726,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 19373,6 | 0,0 | 18463,0 | 910,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 62.3. | городской округ "Александровск-Сахалинский район" Сахалинской области" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2018 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 444698,9 | 329908,7 | 113096,4 | 1693,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 400008,7 | 297208,7 | 102000,0 | 800,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 44690,2 | 32700,0 | 11096,4 | 893,8 | 0,0 |  |
| 62.4. | городской округ "Город Южно-Сахалинск" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2018 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 2955721,5 | 1490060,0 | 977731,8 | 487929,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 297142,9 | 206000,0 | 2000,0 | 89142,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 538776,5 | 422060,0 | 35900,0 | 80816,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2119802,1 | 862000,0 | 939831,8 | 317970,3 | 0,0 |  |
| 62.5. | Муниципальное образование "Городской округ Ногликский" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2018 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 382105,4 | 0,0 | 354328,2 | 27777,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 142878,8 | 0,0 | 118788,8 | 24090,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 239226,6 | 0,0 | 235539,4 | 3687,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 62.6. | Муниципальное образование городской округ "Смирныховский" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2018 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 1224328,8 | 95700,0 | 1084598,4 | 44030,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 335567,2 | 0,0 | 327087,2 | 8480,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 444380,8 | 0,0 | 426605,6 | 17775,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 444380,8 | 95700,0 | 330905,6 | 17775,2 | 0,0 |  |
| 62.7. | Муниципальное образование "Томаринский городской округ" Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2018 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 25071,5 | 0,0 | 23592,3 | 1479,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 25071,5 | 0,0 | 23592,3 | 1479,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 62.8. | Углегорский городской округ Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2018 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 931647,5 | 23500,0 | 808271,1 | 8392,2 | 91484,2 | Средства в размере 91484,2 тыс. рублей выделены ГК "Фонд ЖКХ" |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 75000,0 | 0,0 | 73125,0 | 1875,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 686274,6 | 0,0 | 590317,7 | 4472,7 | 91484,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 170372,9 | 23500,0 | 144828,4 | 2044,5 | 0,0 |  |
| 62.9. | Корсаковский городской округ Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2018 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 1163095,4 | 250382,3 | 895515,2 | 17197,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 113764,6 | 111100,0 | 1157,1 | 1507,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 354644,0 | 139282,3 | 210786,3 | 4575,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 694686,8 | 0,0 | 683571,8 | 11115,0 | 0,0 |  |
| 62.10. | Муниципальное образование городской округ "Долинский" Сахалинской области Российской Федерации | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2018 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 902019,7 | 380100,0 | 491781,3 | 30138,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 210603,9 | 196600,0 | 3881,6 | 10122,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 551415,8 | 62600,0 | 473279,7 | 15536,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 140000,0 | 120900,0 | 14620,0 | 4480,0 | 0,0 |  |
| 62.11. | Муниципальное образование "Невельский городской округ" Сахалинской области Российской Федерации | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2018 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 619089,5 | 346092,4 | 247674,1 | 25323,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 89235,5 | 80600,0 | 872,0 | 7763,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 263977,4 | 240516,8 | 16259,8 | 7200,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 265876,6 | 24975,6 | 230542,3 | 10358,7 | 0,0 |  |
| 62.12. | Поронайский городской округ | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2018 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 2002587,2 | 1011602,5 | 947475,9 | 43508,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 243595,1 | 0,0 | 231902,5 | 11692,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 1019645,6 | 397202,5 | 608371,2 | 14071,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 739346,5 | 614400,0 | 107202,2 | 17744,3 | 0,0 |  |
| 62.13. | Муниципальное образование "Тымовский городской округ" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2018 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 451683,3 | 0,0 | 436436,3 | 8828,0 | 6419,0 | Средства в размере 6419,0 тыс. рублей выделены ГК "Фонд ЖКХ" |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 56000,0 | 0,0 | 50232,0 | 5768,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 395683,3 | 0,0 | 386204,3 | 3060,0 | 6419,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 62.14. | Муниципальное образование "Макаровский городской округ" Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2018 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 26503,6 | 0,0 | 23137,6 | 3366,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 26503,6 | 0,0 | 23137,6 | 3366,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 62.15. | Муниципальное образование "Холмский городской округ" Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2018 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 596081,0 | 83600,0 | 488352,8 | 24128,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 98646,3 | 83600,0 | 8494,3 | 6552,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 359293,9 | 0,0 | 346690,8 | 12603,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 138140,8 | 0,0 | 133167,7 | 4973,1 | 0,0 |  |
| 62.16. | Курильский городской округ | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2018 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 2300,0 | 0,0 | 2136,7 | 163,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2300,0 | 0,0 | 2136,7 | 163,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 62.17. | Северо-Курильский городской округ | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2018 - 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 4619,4 | 0,0 | 4424,5 | 194,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 4619,4 | 0,0 | 4424,5 | 194,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - 63. | Подпрограмма 6 "Расселение жилых домов, поврежденных в результате землетрясения, произошедшего в г. Нефтегорске Охинского района в 1995 году" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Основное мероприятие 1. Расселение многоквартирных домов, поврежденных в результате землетрясения, произошедшего в г. Нефтегорске Охинского района в 1995 году | Министерство строительства Сахалинской области |  |  |  |  | 2014 - 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 65. | Мероприятие 1.1. Предоставление благоустроенного жилья гражданам, проживающим в жилом фонде, поврежденном в результате землетрясения | Министерство строительства Сахалинской области |  | 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 66. | Мероприятие 1.2. Обеспечение прав граждан-собственников жилых помещений, поврежденных в результате землетрясения | Министерство строительства Сахалинской области |  | 2020 |  |  | 2014 - 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

- Приложение N 5

к постановлению

Правительства Сахалинской области

от 25.12.2019 N 639

"Приложение N 2.3

к государственной программе

Сахалинской области

"Обеспечение населения

Сахалинской области

качественным жильем",

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 06.08.2013 N 428

ИНФОРМАЦИЯ

ПО ОБЪЕКТАМ (МЕРОПРИЯТИЯМ) КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

| N пп. | Наименование объекта (мероприятия) | ГРБС | Форма собственности | Срок строительства/срок ввода в эксплуатацию | Мощность | Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы | Период реализации, годы | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | привлеченные средства |  |
|  | Итого по государственной программе Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем" |  |  |  |  |  | 2021 - 2025 | 29635104,9 | 0,0 | 27943839,8 | 1691265,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 4598408,6 | 0,0 | 4376486,7 | 221921,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 8094269,5 | 0,0 | 7670813,7 | 423455,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 5672858,6 | 0,0 | 5329709,1 | 343149,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 5625564,1 | 0,0 | 5280645,6 | 344918,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 5644004,1 | 0,0 | 5286184,7 | 357819,4 | 0,0 |  |
|  | Итого по главному распорядителю бюджетных средств (министерство строительства Сахалинской области) |  |  |  |  |  | 2021 - 2025 | 29612040,9 | 0,0 | 27920775,8 | 1691265,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 4575344,6 | 0,0 | 4353422,7 | 221921,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 8094269,5 | 0,0 | 7670813,7 | 423455,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 5672858,6 | 0,0 | 5329709,1 | 343149,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 5625564,1 | 0,0 | 5280645,6 | 344918,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 5644004,1 | 0,0 | 5286184,7 | 357819,4 | 0,0 |  |
|  | Итого по главному распорядителю бюджетных средств (Министерство спорта Сахалинской области) |  |  |  |  |  | 2021 - 2025 | 23064,0 | 0,0 | 23064,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 23064,0 | 0,0 | 23064,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - 1. | Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. | Подпрограмма 1 "Стимулирование жилищного строительства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1. Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для различных категорий граждан, проживающих на территории Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области, Министерство спорта Сахалинской области |  |  |  |  | 2021 - 2025 | 5315063,6 | 0,0 | 5085426,9 | 229636,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 1060884,8 | 0,0 | 1008231,3 | 52653,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 1063544,7 | 0,0 | 1019298,9 | 44245,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 1063544,7 | 0,0 | 1019298,9 | 44245,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 1063544,7 | 0,0 | 1019298,9 | 44245,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 1063544,7 | 0,0 | 1019298,9 | 44245,8 | 0,0 |  |
| 4. | Мероприятие 1.1. Софинансирование расходов муниципальных образований Сахалинской области на строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для различных категорий граждан | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная |  |  |  | 2021 - 2025 | 5291999,6 | 0,0 | 5062362,9 | 229636,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 1037820,8 | 0,0 | 985167,30 | 52653,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 1063544,7 | 0,0 | 1019298,90 | 44245,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 1063544,7 | 0,0 | 1019298,90 | 44245,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 1063544,7 | 0,0 | 1019298,90 | 44245,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 1063544,7 | 0,0 | 1019298,90 | 44245,8 | 0,0 |  |
| 4.1. | городской округ "Александровск-Сахалинский район" Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2021 - 2025 |  |  | 2021 - 2025 | 519008,1 | 0,0 | 508627,7 | 10380,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 52257,7 | 0,0 | 51212,5 | 1045,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 116687,6 | 0,0 | 114353,8 | 2333,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 116687,6 | 0,0 | 114353,8 | 2333,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 116687,6 | 0,0 | 114353,8 | 2333,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 116687,6 | 0,0 | 114353,8 | 2333,8 | 0,0 |  |
| 4.2. | Муниципальное образование "Анивский городской округ" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2021 - 2025 |  |  | 2021 - 2025 | 457647,6 | 0,0 | 444833,6 | 12814,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 25000,0 | 0,0 | 24300,0 | 700,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 108161,9 | 0,0 | 105133,4 | 3028,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 108161,9 | 0,0 | 105133,4 | 3028,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 108161,9 | 0,0 | 105133,4 | 3028,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 108161,9 | 0,0 | 105133,4 | 3028,5 | 0,0 |  |
| 4.3. | Муниципальное образование городской округ "Долинский" Сахалинской области Российской Федерации | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2021 - 2025 |  |  | 2021 - 2025 | 426607,2 | 0,0 | 412955,6 | 13651,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 106651,8 | 0,0 | 103238,900 | 3412,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 106651,8 | 0,0 | 103238,900 | 3412,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 106651,8 | 0,0 | 103238,900 | 3412,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 106651,8 | 0,0 | 103238,900 | 3412,9 | 0,0 |  |
| 4.4. | Корсаковский городской округ Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2021 - 2025 |  |  | 2021 - 2025 | 557401,7 | 0,0 | 548483,4 | 8918,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 107891,3 | 0,0 | 106165,0 | 1726,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 112377,6 | 0,0 | 110579,600 | 1798,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 112377,6 | 0,0 | 110579,600 | 1798,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 112377,6 | 0,0 | 110579,600 | 1798,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 112377,6 | 0,0 | 110579,600 | 1798,0 | 0,0 |  |
| 4.5. | Муниципальное образование "Макаровский городской округ" Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2021 - 2025 |  |  | 2021 - 2025 | 640590,1 | 0,0 | 600232,8 | 40357,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 243785,3 | 0,0 | 228426,8 | 15358,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 99201,2 | 0,0 | 92951,5 | 6249,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 99201,2 | 0,0 | 92951,5 | 6249,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 99201,2 | 0,0 | 92951,5 | 6249,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 99201,2 | 0,0 | 92951,5 | 6249,7 | 0,0 |  |
| 4.6. | Муниципальное образование "Городской округ Ногликский" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2021 - 2025 |  |  | 2021 - 2025 | 333059,6 | 0,0 | 296756,0 | 36303,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 83264,9 | 0,0 | 74189,0 | 9075,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 83264,9 | 0,0 | 74189,0 | 9075,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 83264,9 | 0,0 | 74189,0 | 9075,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 83264,9 | 0,0 | 74189,0 | 9075,9 | 0,0 |  |
| 4.7. | Муниципальное образование городской округ "Охинский" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2021 - 2025 |  |  | 2021 - 2025 | 465621,6 | 0,0 | 443737,4 | 21884,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 16574,0 | 0,0 | 15795,0 | 779,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 112261,9 | 0,0 | 106985,6 | 5276,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 112261,9 | 0,0 | 106985,6 | 5276,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 112261,9 | 0,0 | 106985,6 | 5276,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 112261,9 | 0,0 | 106985,6 | 5276,3 | 0,0 |  |
| 4.8. | Поронайский городской округ | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2021 - 2025 |  |  | 2021 - 2025 | 460504,8 | 0,0 | 449452,8 | 11052,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 115126,2 | 0,0 | 112363,2 | 2763,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 115126,2 | 0,0 | 112363,2 | 2763,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 115126,2 | 0,0 | 112363,2 | 2763,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 115126,2 | 0,0 | 112363,2 | 2763,0 | 0,0 |  |
| 4.9. | Муниципальное образование городской округ "Смирныховский" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2021 - 2025 |  |  | 2021 - 2025 | 490381,4 | 0,0 | 470766,3 | 19615,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 54347,8 | 0,0 | 52173,9 | 2173,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 109008,4 | 0,0 | 104648,1 | 4360,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 109008,4 | 0,0 | 104648,1 | 4360,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 109008,4 | 0,0 | 104648,1 | 4360,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 109008,4 | 0,0 | 104648,1 | 4360,3 | 0,0 |  |
| 4.10. | Муниципальное образование "Южно-Курильский городской округ" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2021 - 2025 |  |  | 2021 - 2025 | 217313,3 | 0,0 | 205361,1 | 11952,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 217313,3 | 0,0 | 205361,1 | 11952,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.11. | Муниципальное образование "Томаринский городской округ" Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2021 - 2025 |  |  | 2021 - 2025 | 723864,2 | 0,0 | 681156,2 | 42708,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 320651,4 | 0,0 | 301733,0 | 18918,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 100803,2 | 0,0 | 94855,8 | 5947,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 100803,2 | 0,0 | 94855,8 | 5947,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 100803,2 | 0,0 | 94855,8 | 5947,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 100803,2 | 0,0 | 94855,8 | 5947,4 | 0,0 |  |
| 5. | Мероприятие 1.3. Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) служебного жилья | Министерство спорта Сахалинской области |  | 2021 - 2025 |  |  | 2021 - 2025 | 23064,0 | 0,0 | 23064,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение 4 квартир |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 23064,0 | 0,0 | 23064,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1. | Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) служебного жилья | Министерство спорта Сахалинской области | Областная | 2021 - 2025 |  |  | 2021 - 2025 | 23064,0 | 0,0 | 23064,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 23064,0 | 0,0 | 23064,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6. | Основное мероприятие 4. Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области |  |  |  |  | 2021 - 2025 | 92823,5 | 0,0 | 82184,0 | 10639,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 92823,5 | 0,0 | 82184,0 | 10639,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7. | Мероприятие 4.1. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, включая благоустройство территории | Министерство строительства Сахалинской области |  |  |  |  | 2021 - 2025 | 92823,5 | 0,0 | 82184,0 | 10639,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 92823,5 | 0,0 | 82184,0 | 10639,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.1. | городской округ "Город Южно-Сахалинск" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2021 - 2025 |  |  | 2021 - 2025 | 58823,5 | 0,0 | 50000,0 | 8823,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 58823,5 | 0,0 | 50000,0 | 8823,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.2. | Муниципальное образование городской округ "Смирныховский" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2021 - 2025 |  |  | 2021 - 2025 | 10000,0 | 0,0 | 9600,0 | 400,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 10000,0 | 0,0 | 9600,0 | 400,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.3. | Муниципальное образование "Томаринский городской округ" Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2021 - 2025 |  |  | 2021 - 2025 | 24000,0 | 0,0 | 22584,0 | 1416,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 24000,0 | 0,0 | 22584,0 | 1416,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - 8. | Подпрограмма 2 "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 2. Строительство новых сейсмостойких объектов, сейсмоусиление существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей | Министерство строительства Сахалинской области |  |  |  |  | 2021 - 2025 | 1083010,7 | 0,0 | 1077463,4 | 5547,3 | 0,0 | Размер предотвращенного ущерба от возможного разрушения жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в результате землетрясений - более 10,0 млрд. рублей |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 221810,7 | 0,0 | 216263,4 | 5547,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 215300,0 | 0,0 | 215300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 215300,0 | 0,0 | 215300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 215300,0 | 0,0 | 215300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 215300,0 | 0,0 | 215300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10. | Мероприятие 2.1. Проведение первоочередных работ по сейсмоусилению (строительству) жилых многоквартирных домов (в том числе приобретение квартир в новых сейсмостойких домах), основных объектов и систем жизнеобеспечения | Министерство строительства Сахалинской области |  |  |  |  | 2021 - 2025 | 1083010,7 | 0,0 | 1077463,4 | 5547,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 221810,7 | 0,0 | 216263,4 | 5547,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 215300,0 | 0,0 | 215300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 215300,0 | 0,0 | 215300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 215300,0 | 0,0 | 215300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 215300,0 | 0,0 | 215300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10.1. | Проведение первоочередных работ по сейсмоусилению (строительству) жилых многоквартирных домов (в том числе приобретение квартир в новых сейсмостойких домах), основных объектов и систем жизнеобеспечения | Министерство строительства Сахалинской области | Областная | 2021 - 2025 |  |  | 2021 - 2025 | 861200,0 | 0,0 | 861200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 215300,0 | 0,0 | 215300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 215300,0 | 0,0 | 215300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 215300,0 | 0,0 | 215300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 215300,0 | 0,0 | 215300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10.2. | "Анивский городской округ" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2021 - 2025 |  |  | 2021 - 2025 | 180347,4 | 0,0 | 175297,7 | 5049,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 180347,4 | 0,0 | 175297,7 | 5049,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10.3. | "Южно-Курильский городской округ" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2021 - 2025 |  |  | 2021 - 2025 | 41463,3 | 0,0 | 40965,7 | 497,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 41463,3 | 0,0 | 40965,7 | 497,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - 11. | Подпрограмма 4 "Инфраструктурное развитие территорий муниципальных образований Сахалинской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Основное мероприятие 1. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к отдельным территориям, не имеющим инженерной и транспортной инфраструктуры, в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства муниципальных образований Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области |  |  |  |  | 2021 - 2025 | 188235,2 | 0,0 | 160000,0 | 28235,2 | 0,0 | Обеспечение земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой - 0,2 единицы |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 47058,8 | 0,0 | 40000,0 | 7058,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 47058,8 | 0,0 | 40000,0 | 7058,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 47058,8 | 0,0 | 40000,0 | 7058,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 47058,8 | 0,0 | 40000,0 | 7058,8 | 0,0 |  |
| 13. | Мероприятие 1.1. Софинансирование расходов муниципальных образований на строительство инженерной инфраструктуры к отдельным территориям, не имеющим инженерной инфраструктуры, в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства муниципальных образований Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области |  |  |  |  | 2021 - 2025 | 188235,2 | 0,0 | 160000,0 | 28235,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 47058,8 | 0,0 | 40000,0 | 7058,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 47058,8 | 0,0 | 40000,0 | 7058,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 47058,8 | 0,0 | 40000,0 | 7058,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 47058,8 | 0,0 | 40000,0 | 7058,8 | 0,0 |  |
| 13.1. | городской округ "Город Южно-Сахалинск" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2021 - 2025 |  |  | 2021 - 2025 | 188235,3 | 0,0 | 160000,0 | 28235,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 47058,8 | 0,0 | 40000,0 | 7058,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 47058,8 | 0,0 | 40000,0 | 7058,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 47058,8 | 0,0 | 40000,0 | 7058,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 47058,8 | 0,0 | 40000,0 | 7058,8 | 0,0 |  |
| 14. | Основное мероприятие 2. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к вновь застраиваемым территориям в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства муниципальных образований Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области |  |  |  |  | 2021 - 2025 | 2060164,3 | 0,0 | 1778943,0 | 281221,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 311500,0 | 0,0 | 264775,0 | 46725,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 331563,8 | 0,0 | 290000,0 | 41563,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 447608,8 | 0,0 | 390000,0 | 57608,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 475374,0 | 0,0 | 414168,0 | 61206,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 494117,7 | 0,0 | 420000,0 | 74117,7 | 0,0 |  |
| 15. | Мероприятие 2.1. Софинансирование расходов муниципальных образований на строительство инженерной инфраструктуры к вновь застраиваемым территориям в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства муниципальных образований Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области |  |  |  |  | 2021 - 2025 | 1813105,5 | 0,0 | 1568943,0 | 244162,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 311500,0 | 0,0 | 264775,0 | 46725,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 296269,7 | 0,0 | 260000,0 | 36269,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 400550,0 | 0,0 | 350000,0 | 50550,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 416550,5 | 0,0 | 364168,0 | 52382,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 388235,3 | 0,0 | 330000,0 | 58235,3 | 0,0 |  |
| 15.1. | Корсаковский городской округ Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2014 - 2020 |  |  | 2021 - 2025 | 207487,8 | 0,0 | 204168,0 | 3319,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 60975,6 | 0,0 | 60000,0 | 975,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 71138,2 | 0,0 | 70000,0 | 1138,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 75374,0 | 0,0 | 74168,0 | 1206,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15.2. | городской округ "Город Южно-Сахалинск" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2021 - 2025 |  |  | 2021 - 2025 | 1605617,7 | 0,0 | 1364775,0 | 240842,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 311500,0 | 0,0 | 264775,0 | 46725,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 235294,1 | 0,0 | 200000,0 | 35294,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 329411,8 | 0,0 | 280000,0 | 49411,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 341176,5 | 0,0 | 290000,0 | 51176,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 388235,3 | 0,0 | 330000,0 | 58235,3 | 0,0 |  |
| 16. | Мероприятие 2.2. Софинансирование расходов муниципальных образований на строительство транспортной инфраструктуры к вновь застраиваемым территориям в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства муниципальных образований Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2021 - 2025 |  |  | 2021 - 2025 | 247058,8 | 0,0 | 210000,0 | 37058,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 35294,1 | 0,0 | 30000,0 | 5294,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 47058,8 | 0,0 | 40000,0 | 7058,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 58823,5 | 0,0 | 50000,0 | 8823,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 105882,4 | 0,0 | 90000,0 | 15882,4 | 0,0 |  |
| 16.1. | городской округ "Город Южно-Сахалинск" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2021 - 2025 |  |  | 2021 - 2025 | 247058,8 | 0,0 | 210000,0 | 37058,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 35294,1 | 0,0 | 30000,0 | 5294,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 47058,8 | 0,0 | 40000,0 | 7058,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 58823,5 | 0,0 | 50000,0 | 8823,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 105882,4 | 0,0 | 90000,0 | 15882,4 | 0,0 |  |
| - 17. | Подпрограмма 5 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Сахалинской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Основное мероприятие 1. Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными | Министерство строительства Сахалинской области |  |  |  |  | 2021 - 2025 | 20895807,6 | 0,0 | 19759822,5 | 1135985,1 | 0,0 | Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012 за период 2018 - 2025 гг. - 456,2 тыс. кв. м |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2911389,6 | 0,0 | 2805033,0 | 106356,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 6436802,2 | 0,0 | 6106214,8 | 330587,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 3899346,3 | 0,0 | 3665110,2 | 234236,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 3824286,6 | 0,0 | 3591878,7 | 232407,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 3823982,9 | 0,0 | 3591585,8 | 232397,1 | 0,0 |  |
| 19. | Мероприятие 1.1. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01.01.2012 | Министерство строительства Сахалинской области |  |  |  |  | 2021 - 2025 | 20895807,6 | 0,0 | 19759822,5 | 1135985,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2911389,6 | 0,0 | 2805033,0 | 106356,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 6436802,2 | 0,0 | 6106214,8 | 330587,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 3899346,3 | 0,0 | 3665110,2 | 234236,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 3824286,6 | 0,0 | 3591878,7 | 232407,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 3823982,9 | 0,0 | 3591585,8 | 232397,1 | 0,0 |  |
| 19.1. | городской округ "Александровск-Сахалинский район" Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2021 - 2025 |  |  | 2021 - 2025 | 949776,2 | 0,0 | 930780,6 | 18995,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 100000,0 | 0,0 | 98000,0 | 2000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 211888,7 | 0,0 | 207650,9 | 4237,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 212629,1 | 0,0 | 208376,5 | 4252,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 212629,1 | 0,0 | 208376,5 | 4252,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 212629,3 | 0,0 | 208376,7 | 4252,6 | 0,0 |  |
| 19.2. | городской округ "Город Южно-Сахалинск" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2021 - 2025 |  |  | 2021 - 2025 | 3040720,9 | 0,0 | 2584612,7 | 456108,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 100000,0 | 0,0 | 85000,0 | 15000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 780593,1 | 0,0 | 663504,1 | 117089,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 720047,2 | 0,0 | 612040,1 | 108007,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 720047,2 | 0,0 | 612040,1 | 108007,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 720033,4 | 0,0 | 612028,4 | 108005,0 | 0,0 |  |
| 19.3. | Муниципальное образование "Городской округ Ногликский" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2021 - 2025 |  |  | 2021 - 2025 | 397905,2 | 0,0 | 354533,6 | 43371,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 92001,0 | 0,0 | 81972,9 | 10028,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 101968,0 | 0,0 | 90853,5 | 11114,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 101968,0 | 0,0 | 90853,5 | 11114,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 101968,2 | 0,0 | 90853,7 | 11114,5 | 0,0 |  |
| 19.4. | Муниципальное образование городской округ "Смирныховский" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2021 - 2025 |  |  | 2021 - 2025 | 3335947,0 | 0,0 | 3202509,1 | 133437,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 323447,9 | 0,0 | 310510,0 | 12937,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 909067,0 | 0,0 | 872704,3 | 36362,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 701137,7 | 0,0 | 673092,2 | 28045,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 701143,8 | 0,0 | 673098,0 | 28045,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 701150,6 | 0,0 | 673104,6 | 28046,0 | 0,0 |  |
| 19.5. | Углегорский городской округ Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2021 - 2025 |  |  | 2021 - 2025 | 615865,5 | 0,0 | 608475,2 | 7390,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 136395,6 | 0,0 | 134758,9 | 1636,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 479469,9 | 0,0 | 473716,3 | 5753,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 19.6. | Корсаковский городской округ Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2021 - 2025 |  |  | 2021 - 2025 | 2149533,3 | 0,0 | 2115140,8 | 34392,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 548278,6 | 0,0 | 539506,1 | 8772,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 425041,5 | 0,0 | 418240,8 | 6800,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 392071,4 | 0,0 | 385798,3 | 6273,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 392071,4 | 0,0 | 385798,3 | 6273,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 392070,4 | 0,0 | 385797,3 | 6273,1 | 0,0 |  |
| 19.7. | Муниципальное образование городской округ "Долинский" Сахалинской области Российской Федерации | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2021 - 2025 |  |  | 2021 - 2025 | 2216195,6 | 0,0 | 2145277,2 | 70918,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 304112,0 | 0,0 | 294380,4 | 9731,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 691621,1 | 0,0 | 669489,2 | 22131,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 406827,1 | 0,0 | 393808,6 | 13018,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 406827,1 | 0,0 | 393808,6 | 13018,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 406808,3 | 0,0 | 393790,4 | 13017,9 | 0,0 |  |
| 19.8. | Муниципальное образование "Невельский городской округ" Сахалинской области Российской Федерации | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2021 - 2025 |  |  | 2021 - 2025 | 307905,4 | 0,0 | 294665,5 | 13239,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 200089,0 | 0,0 | 191485,2 | 8603,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 107816,4 | 0,0 | 103180,3 | 4636,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 19.9. | Поронайский городской округ | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2021 - 2025 |  |  | 2021 - 2025 | 973232,2 | 0,0 | 949874,7 | 23357,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 214229,6 | 0,0 | 209088,1 | 5141,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 684646,5 | 0,0 | 668215,0 | 16431,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 74356,1 | 0,0 | 72571,6 | 1784,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 19.10. | Муниципальное образование "Тымовский городской округ" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2021 - 2025 |  |  | 2021 - 2025 | 984667,1 | 0,0 | 934449,0 | 50218,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 90000,0 | 0,0 | 85410,0 | 4590,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 223082,1 | 0,0 | 211704,9 | 11377,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 223860,1 | 0,0 | 212443,2 | 11416,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 223860,9 | 0,0 | 212444,0 | 11416,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 223864,0 | 0,0 | 212446,9 | 11417,1 | 0,0 |  |
| 19.11. | Муниципальное образование "Макаровский городской округ" Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2021 - 2025 |  |  | 2021 - 2025 | 58302,8 | 0,0 | 54629,7 | 3673,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 58302,8 | 0,0 | 54629,7 | 3673,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 19.12. | Муниципальное образование "Холмский городской округ" Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2021 - 2025 |  |  | 2021 - 2025 | 1395554,6 | 0,0 | 1345314,5 | 50240,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 278462,7 | 0,0 | 268438,0 | 10024,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 289562,6 | 0,0 | 279138,3 | 10424,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 275843,5 | 0,0 | 265913,1 | 9930,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 275843,5 | 0,0 | 265913,1 | 9930,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 275842,3 | 0,0 | 265912,0 | 9930,3 | 0,0 |  |
| 19.13. | Муниципальное образование городской округ "Охинский" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2021 - 2025 |  |  | 2021 - 2025 | 2165777,6 | 0,0 | 2063986,0 | 101791,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 294329,5 | 0,0 | 280496,0 | 13833,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 432703,8 | 0,0 | 412366,7 | 20337,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 479580,0 | 0,0 | 457039,7 | 22540,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 479580,8 | 0,0 | 457040,5 | 22540,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 479583,5 | 0,0 | 457043,1 | 22540,4 | 0,0 |  |
| 19.14. | Муниципальное образование "Анивский городской округ" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2021 - 2025 |  |  | 2021 - 2025 | 469733,0 | 0,0 | 456580,5 | 13152,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 158588,5 |  | 154148,0 | 4440,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 132417,7 | 0,0 | 128710,0 | 3707,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 59619,2 | 0,0 | 57949,9 | 1669,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 59683,2 | 0,0 | 58012,1 | 1671,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 59424,4 | 0,0 | 57760,5 | 1663,9 | 0,0 |  |
| 19.15. | Муниципальное образование "Курильский городской округ" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2021 - 2025 |  |  | 2021 - 2025 | 298523,1 | 0,0 | 277328,0 | 21195,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 298523,1 | 0,0 | 277328,0 | 21195,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 19.16. | Северо-Курильский городской округ | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2021 - 2025 |  |  | 2021 - 2025 | 628972,7 | 0,0 | 586831,5 | 42141,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 122588,0 | 0,0 | 114374,6 | 8213,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 168790,7 | 0,0 | 157481,7 | 11309,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 168794,5 | 0,0 | 157485,3 | 11309,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 168799,5 | 0,0 | 157489,9 | 11309,6 | 0,0 |  |
| 19.17. | Муниципальное образование "Томаринский городской округ" Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2021 - 2025 |  |  | 2021 - 2025 | 616453,1 | 0,0 | 580082,4 | 36370,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 163456,2 | 0,0 | 153812,3 | 9643,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 206734,6 | 0,0 | 194537,3 | 12197,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 82616,2 | 0,0 | 77741,8 | 4874,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 81837,1 | 0,0 | 77008,7 | 4828,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 81809,0 | 0,0 | 76982,3 | 4826,7 | 0,0 |  |
| 19.18. | Муниципальное образование "Южно-Курильский городской округ" | Министерство строительства Сахалинской области | Муниципальная | 2021 - 2025 |  |  | 2021 - 2025 | 290742,3 | 0,0 | 274751,5 | 15990,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 290742,3 | 0,0 | 274751,50 | 15990,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - 20. | Подпрограмма 6 "Расселение жилых домов, поврежденных в результате землетрясения, произошедшего в г. Нефтегорске Охинского района в 1995 году" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Основное мероприятие 1. Расселение многоквартирных домов, поврежденных в результате землетрясения, произошедшего в г. Нефтегорске Охинского района в 1995 году | Министерство строительства Сахалинской области |  | 2021 - 2024 |  |  | 2021 - 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22. | Мероприятие 1.1. Предоставление благоустроенного жилья гражданам, проживающим в жилом фонде, поврежденном в результате землетрясения | Министерство строительства Сахалинской области |  | 2021 - 2024 |  |  | 2021 - 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 23. | Мероприятие 1.2. Обеспечение прав граждан-собственников жилых помещений, поврежденных в результате землетрясения | Министерство строительства Сахалинской области |  | 2021 - 2024 |  |  | 2021 - 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

- Приложение N 6

к постановлению

Правительства Сахалинской области

от 25.12.2019 N 639

"Приложение N 6.2

к государственной программе

Сахалинской области

"Обеспечение населения

Сахалинской области

качественным жильем",

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 06.08.2013 N 428

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ)

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| N пп. | Наименование индикатора (показателя)/муниципальные образования | Значение индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | План |
|  | - Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем" |  |  |  |  |  |  |
| 1. | "ОИ" Увеличение объема жилищного строительства, тыс. кв. метров | 320,0 | 347,7 | 303 | 264,8 | 300 | 430 |
| 2. | "ОИ" Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономкласса, тыс. кв. метров | 200 | 267,0 | 242 | 258,3 | 260 | 375 |
| 3. | "ОИ" Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономкласса (в % к 2011 году) | 154 | 205,0 | 186 | 199 | 200 | 289 |
| 4. | "ОИ" Объем ввода в многоквартирных жилых домах, тыс. кв. метров | - | - | - | - | 163,1 | 305,1 |
| 5. | "ОИ" Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец года), кв. метров на человека | 25,9 | 25,9 | 26,1 | 26,1 | 26,3 | 26,5 |
| 6. | "ОИ" Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3-х человек), лет | 2,8 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 |
| 7. | "ОИ" Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи, лет | 9,3 | 7,6 | 9 | 8,9 | 9 | 8,7 |
| 8. | "ОИ" Доля обеспеченных доступным и комфортным жильем семей от семей, желающих улучшить свои жилищные условия, на конец года, % | 20 | 6,4 | 30 | 30 | 45 | 60 |
| 9. | "ОИ" Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда, % | 6 | 6 | - | - | - | - |
| 10. | "ОИ" Рост производительности труда (вид деятельности "Строительство"), % к предшествующему отчетному году | 105 | 105 | 107 | 107 | 106 | 105 |
| 11. | "ОИ" Средняя стоимость 1 кв. метра жилья на первичном рынке, рублей | 88500,0 | 74065,1 | 89000,0 | 88152,3 | 107000,0 | 105605,4 |
| 12. | "ОИ" Расчетная средняя стоимость 1 кв. метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "строительство", рублей | 80717,5 | 81069,0 | 85802,7 | 85365,6 | 92559,9 | 97002,7 |
| 13. | "ОИ" Снижение средней стоимости 1 кв. метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "строительство" (в процентах к уровню 2012 года), % | - | - | 20 | 0,0 | - | - |
| 14. | "ОИ" Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья экономкласса, в % к 2011 году <*> | - | - | - | - | - | - |
| 15. | "ОИ" Вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства жилья экономкласса, га <**> | - | - | - | - | - | - |
| 16. | "ОИ" Годовой объем построенного/приобретенного жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м | 56,0 | 56,0 | 31,26 | 41,09 | 28,93 | 46,88 |
| 17. | "ОИ" Размер предотвращенного ущерба от возможного разрушения жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в результате землетрясений, млрд. рублей | 4,2 | 4,2 | 3,2 | 3,2 | 1,31 | 1,06 |
| 18. | "ОИ" Количество модернизированных и технически перевооруженных мощностей по производству строительных материалов, изделий, конструкций, единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 19. | Количество расселенных многоквартирных домов, поврежденных в результате землетрясения, произошедшего в г. Нефтегорске Охинского района в 1995 году | - | - | - | - | - | - |
|  | - Подпрограмма 1 "Стимулирование жилищного строительства" |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Годовой объем построенного (введенного в эксплуатацию)/приобретенного жилья с привлечением средств областного бюджета, тыс. кв. метров | 46,7 | 78,6 | 30,22 | 64,32 | 34,35 | 40,8 |
| 21. | Количество жилых помещений, построенных/приобретенных для предоставления работникам здравоохранения в качестве служебного жилья, единиц | 85 | 72 | 9 | 9 | - | - |
| 22. | Количество жилых помещений, построенных/приобретенных для предоставления специалистам в области физической культуры и спорта в качестве служебного жилья, единиц | - | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 23. | Годовой объем ввода жилья социального использования для предоставления по найму гражданам, имеющим невысокий уровень дохода, тыс. кв. метров | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Общая площадь аварийного жилищного фонда, признанная таковым по состоянию на 01.01.2012 (в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26 сентября 2013 г. N 1743-р), из которого должно быть осуществлено переселение граждан (без учета индивидуальных жилых домов), нарастающим итогом, тыс. кв. метров | 265,45 | 263,63 | - | - | - | - |
| 25. | Численность граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 01.01.2012 (в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26 сентября 2013 г. N 1743-р), нарастающим итогом, тыс. человек | 14,77 | 14,72 | - | - | - | - |
| 26. | Количество выданных сертификатов о праве на получение выплаты для приобретения жилого помещения на территории Сахалинской области, штук | 130 | 130 | - | - | - | - |
| 27. | Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения, тыс. кв. метров | 20,8 | 84,55 | 45,27 | 36,05 | 214,09 | 148,47 |
| 28. | Количество участников мероприятия "Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для обеспечения жильем", которым предоставлены сертификаты, единиц | 332 | 332 | 678 | 722 | 815 | 6 |
| 29. | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, единиц | 85 | 86 | 82 | 88 | 86 | 82 |
| 30. | Доля молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2015 г. по Сахалинской области, нарастающим итогом, % | 11,83 | 11,83 | 16,91 | 17,28 | 19,57 | - |
| 31. | Доля молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2015 г. По Российской Федерации, % | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | - | - |
| 32. | Количество молодых семей, получивших дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка, единиц | 46 | 46 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 33. | Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного представления семьям, имеющим трех и более детей (комплексное обустройство земельных участков), в том числе по видам инфраструктуры, единиц | 144 | 151 | 217 | 217 | 153 | 142 |
| 34. | Количество земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, обеспеченных инженерными сетями, единиц | - | - | 5 | 6 | 4,6 | 0,4 |
| 35. | Участие в выставках, конкурсах, фестивалях, единиц | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36. | Подготовка (разработка) эскизных проектов по проектированию объектов капитального строительства, единиц | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 37. | Внесение изменений в Схему территориального планирования Сахалинской области, единиц | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 38. | Подготовка (разработка) эскизных проектов архитектурно-художественных решений въездных стел (знаков) муниципальных образований Сахалинской области | - | - | - | - | - | - |
| 39. | Подготовка материалов информационно-просветительского и информационно-пропагандистского назначения о реализации Программы, единиц | 12 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 40. | Количество разработанных ежеквартальных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ в Сахалинской области в год, единиц | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 41. | Количество участников мероприятия "Компенсация расходов, связанных со строительством индивидуального жилого дома в рамках реализации программы "Дальневосточный гектар", которым произведена выплата, единиц | - | - | - | - | - | - |
| 42. | Количество созданных (реконструированных) систем инженерного обеспечения земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, единиц | - | - | 9 | 8,3 | 15,05 | 2,3 |
| 43. | Количество участников мероприятия "Компенсация расходов, связанных со строительством индивидуального деревянного жилого дома", единиц | - | - | - | - | - | - |
| 44. | Количество построенных арендных домов, единиц | - | - | 4 | 4 | 14 | 20 |
| 45. | Площадь введенных жилых домов, тыс. кв. метров | - | - | - | - | - | 3,76 |
|  | - Подпрограмма 2 "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения" |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Количество проведенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, единиц | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 47. | Количество объектов, завершенных строительством (реконструкцией), единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 2 |
| 48. | Количество предъявленных к оплате государственных жилищных сертификатов, единиц | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 49. | Снижение уровня уязвимости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения от воздействий разрушительных землетрясений (в рамках соглашения, заключенного с Минстроем РФ), % | - | - | 1,42 | 1,42 | - | - |
| 50. | Количество проведенных инженерных изысканий, единиц | - | - | - | - | 12 | - |
| 51. | Количество разработанной/приобретенной проектно-сметной документации, единиц | - | - | - | - | 12 | - |
|  | - Подпрограмма 3 "Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения Сахалинской области" |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Количество предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций, увеличивших объем произведенной продукции за счет модернизации и технического перевооружения, единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 53. | Расширение номенклатуры выпускаемой предприятиями промышленности строительных материалов продукции за счет выпуска продукции, ранее ввозимой на территорию области, единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | - Подпрограмма 4 "Инфраструктурное развитие территорий муниципальных образований Сахалинской области" |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Количество созданных (реконструированных) систем инженерного и транспортного обеспечения земельных участков, предназначенных для жилищного, общественно-делового и промышленного строительства, единиц | - | - | 2,6 | 1,5 | 2,85 | 2,7 |
|  | - Подпрограмма 5 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Сахалинской области" |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. метров | - | - | 31,26 | 41,09 | 40,01 | 46,88 |
| 56. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек | - | - | 1,592 | 2,207 | 1,910 | 1,996 |
| 57. | Количество отремонтированных квартир, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012, единиц | - | - | - | - | 78 | - |
| 58. | Количество обследованных жилых домов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу, единиц | - | - | - | - | 46 | - |
|  | - Подпрограмма 6 "Расселение жилых домов, поврежденных в результате землетрясения, произошедшего в г. Нефтегорске Охинского района в 1995 году" |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Площадь расселенного жилого фонда, поврежденного в результате землетрясения, произошедшего в г. Нефтегорске Охинского района в 1995 году, тыс. кв. метров | - | - | - | - | - | - |
| 60. | Количество граждан, расселенных из жилого фонда, поврежденного в результате землетрясения, произошедшего в г. Нефтегорске Охинского района в 1995 году, тыс. человек | - | - | - | - | - | - |

--------------------------------

<*> В настоящее время осуществить прогноз данного показателя не представляется возможным, т.к. Сахалинстатом не отслеживаются значения показателя "Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья экономкласса".

<**> Индикатор в разработке, физические показатели будут определены после формирования перечня земельных участков, планируемых к вовлечению в оборот в целях строительства жилья экономкласса.".

- Приложение N 7

к постановлению

Правительства Сахалинской области

от 25.12.2019 N 639

"Приложение N 6.3

к государственной программе

Сахалинской области

"Обеспечение населения

Сахалинской области

качественным жильем",

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 06.08.2013 N 428

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ)

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| N пп. | Наименование индикатора (показателя)/муниципальные образования | Значение индикаторов (показателей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  |  | План | План | План | План | План |
|  | - Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем" |  |  |  |  |  |
| 1. | "ОИ" Увеличение объема жилищного строительства, тыс. кв. метров | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 527,0 | 527,0 |
| 2. | "ОИ" Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономкласса, тыс. кв. метров | 435,0 | 435,0 | 435,0 | 459,0 | 459,0 |
| 3. | "ОИ" Объем ввода в многоквартирных жилых домах, тыс. кв. метров | 335,0 | 335,0 | 335,0 | 353,0 | 353,0 |
| 4. | "ОИ" Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец года), кв. метров на человека | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| 5. | "ОИ" Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3-х человек), лет | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 |
| 6. | "ОИ" Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи, лет | 7 | 6,6 | 6,3 | 6 | 5,7 |
| 7. | "ОИ" Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда, % | 2,1 | 1,4 | 0,9 | 0,5 | 0,4 |
| 8. | "ОИ" Рост производительности труда (вид деятельности "Строительство"), % к предшествующему отчетному году | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 9. | "ОИ" Средняя стоимость 1 кв. метра жилья на первичном рынке, рублей | 110357,6 | 115213,4 | 120052,3 | 124974,5 | 130598,3 |
| 10. | "ОИ" Вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства жилья экономкласса, га <*> | - | - | - | - | - |
| 11. | "ОИ" Годовой объем построенного/приобретенного жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, тыс. кв. метров | 26,06 | 97,5 | 63,2 | 62,2 | 68,13 |
| 12. | "ОИ" Размер предотвращенного ущерба от возможного разрушения жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в результате землетрясений, млрд. рублей | 2,16 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| 13. | "ОИ" Количество модернизированных и технически перевооруженных мощностей по производству строительных материалов, изделий, конструкций, единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14. | Количество расселенных многоквартирных домов, поврежденных в результате землетрясения, произошедшего в г. Нефтегорске Охинского района в 1995 году | - | - | - | - | - |
|  | - Подпрограмма 1 "Стимулирование жилищного строительства" |  |  |  |  |  |
| 15. | Годовой объем построенного (введенного в эксплуатацию)/приобретенного жилья с привлечением средств областного бюджета, тыс. кв. метров | 30,8 | 122,6 | 88,3 | 87,3 | 87,3 |
| 16. | Количество жилых помещений, построенных/приобретенных для предоставления работникам здравоохранения в качестве служебного жилья, единиц | - | - | - | - | - |
| 17. | Количество жилых помещений, построенных/приобретенных для предоставления специалистам в области физической культуры и спорта в качестве служебного жилья, единиц | 4 | - | - | - | - |
| 18. | Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения, тыс. кв. метров | 90,02 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| 19. | Количество участников мероприятия "Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для обеспечения жильем", которым предоставлены сертификаты, единиц | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 20. | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, единиц | 82 | - | - | - | - |
| 21. | Доля молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2015 г. По Сахалинской области, нарастающим итогом, % | - | - | - | - | - |
| 22. | Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного представления семьям, имеющим трех и более детей (комплексное обустройство земельных участков), в том числе по видам инфраструктуры, единиц | 142 | 200 | 210 | 245 | 285 |
| 23. | Количество созданных (реконструированных) систем инженерного обеспечения земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, единиц | 2,1 | 5,6 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 24. | Количество земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, обеспеченных инженерными сетями, единиц | - | - | - | - | - |
| 25. | Участие в выставках, конкурсах, фестивалях, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26. | Подготовка (разработка) эскизных проектов по проектированию объектов капитального строительства, единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 27. | Внесение изменений в Схему территориального планирования Сахалинской области, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28. | Подготовка материалов информационно-просветительского и информационно-пропагандистского назначения о реализации Программы, единиц | 8 | 8 | 8 | 8 | - |
| 29. | Количество разработанных ежеквартальных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ в Сахалинской области в год, единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 30. | Количество участников мероприятия "Компенсация расходов, связанных со строительством индивидуального жилого дома в рамках реализации программы "Дальневосточный гектар", которым произведена выплата, единиц | - | - | - | - | - |
| 31. | Количество участников мероприятия "Компенсация расходов, связанных со строительством индивидуального деревянного жилого дома", единиц | - | - | - | - | - |
| 32. | Количество построенных арендных домов, единиц | - | - | - | - | - |
| 33. | Площадь введенных жилых домов, тыс. кв. метров | 10,0 | 28,23 | 28,23 | 28,23 | 28,23 |
|  | - Подпрограмма 2 "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения" |  |  |  |  |  |
| 34. | Количество проведенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, единиц | - | - | - | - | - |
| 35. | Количество объектов, завершенных строительством (реконструкцией), единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36. | Количество предъявленных к оплате государственных жилищных сертификатов, единиц | - | - | - | - | - |
|  | - Подпрограмма 3 "Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения Сахалинской области" |  |  |  |  |  |
| 37. | Количество предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций, увеличивших объем произведенной продукции за счет модернизации и технического перевооружения, единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 38. | Расширение номенклатуры выпускаемой предприятиями промышленности строительных материалов продукции за счет выпуска продукции, ранее ввозимой на территорию области, единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | - Подпрограмма 4 "Инфраструктурное развитие территорий муниципальных образований Сахалинской области" |  |  |  |  |  |
| 39. | Количество созданных (реконструированных) систем инженерного и транспортного обеспечения земельных участков, предназначенных для жилищного, общественно-делового и промышленного строительства, единиц | 0,5 | - | - | - | - |
|  | - Подпрограмма 5 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Сахалинской области" |  |  |  |  |  |
| 40. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. метров | 27,06 | 97,5 | 63,2 | 62,2 | 78,26 |
| 41. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек | 1,152 | 2,834 | 1,686 | 1,652 | 2,338 |
| 42. | Количество отремонтированных квартир, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012, единиц | - | - | - | - | - |
| 43. | Количество обследованных жилых домов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу, единиц | - | - | - | - | - |
|  | - Подпрограмма 6 "Расселение жилых домов, поврежденных в результате землетрясения, произошедшего в г. Нефтегорске Охинского района в 1995 году" |  |  |  |  |  |
| 44. | Площадь расселенного жилого фонда, поврежденного в результате землетрясения, произошедшего в г. Нефтегорске Охинского района в 1995 году, тыс. кв. метров | - | - | - | - | - |
| 45. | Количество граждан, расселенных из жилого фонда, поврежденного в результате землетрясения, произошедшего в г. Нефтегорске Охинского района в 1995 году, тыс. человек | - | - | - | - | - |

- Приложение N 8

к постановлению

Правительства Сахалинской области

от 25.12.2019 N 639

"Приложение N 7.2

к государственной программе

Сахалинской области

"Обеспечение населения

Сахалинской области

качественным жильем",

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 06.08.2013 N 428

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) В РАЗРЕЗЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

| N пп. | Наименование индикатора/муниципального образования | Значения индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | План |
|  | - Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем" |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Размер предотвращенного ущерба от возможного разрушения жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в результате землетрясений, млрд. руб. | 2,9 | 2,9 | 2 | 2 | 1,31 | 1,06 |
| 1.1. | Муниципальное образование "Анивский городской округ" | - | - | - | - | 0,81 | - |
| 1.2. | Поронайский городской округ | 0,9 | 0,9 | 1,65 | 1,65 | - | - |
| 1.3. | Муниципальное образование "Невельский городской округ" Сахалинской области Российской Федерации | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - |
| 1.4. | Муниципальное образование "Холмский городской округ" Сахалинской области | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 1,06 |
| 1.5. | Муниципальное образование "Томаринский городской округ" Сахалинской области | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - |
| 1.6. | Муниципальное образование "Южно-Курильский городской округ" | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 0,35 | 0,5 | - |
|  | - Подпрограмма N 1 "Стимулирование жилищного строительства" |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Годовой объем построенного (введенного в эксплуатацию)/приобретенного жилья с привлечением средств областного бюджета, тыс. кв. м | 35,3 | 60,2 | 30,22 | 64,32 | 34,35 | 40,8 |
| 2.1. | Городской округ "Город Южно-Сахалинск" | 16,8 | 20,2 | 11,7 | 32,45 | 1,5 | 16,27 |
| 2.2. | Муниципальное образование "Анивский городской округ" | 0,8 | 0,6 | 2,5 | 1,23 | 0,33 | 1,26 |
| 2.3. | Корсаковский городской округ Сахалинской области | 1 | - | 1,2 | 0,6 | 3,0 | 6,89 |
| 2.4. | Муниципальное образование городской округ "Долинский" Сахалинской области Российской Федерации | 0,5 | 1 | 2,1 | 2,11 | 3,6 | 1,13 |
| 2.5. | Поронайский городской округ | 1,6 | - | 3,6 | 4,59 | 5,5 | 5,64 |
| 2.6. | Муниципальное образование "Невельский городской округ" Сахалинской области Российской Федерации | - | 2,9 | - | - | 2,3 | 1,88 |
| 2.7. | Муниципальное образование "Холмский городской округ" Сахалинской области | 1,8 | 5,1 | 0,9 | 0,17 | 2,4 | 1,09 |
| 2.8. | Муниципальное образование "Городской округ Ногликский" | 2,3 | 4,5 | 1 | - | 2,2 | - |
| 2.9. | городской округ "Александровск-Сахалинский район" Сахалинской области" | 1,2 | 1,7 | 0,08 | 0,16 | 2,57 | 0,3 |
| 2.10. | Муниципальное образование городской округ "Смирныховский" | 1,2 | 0,5 | 3,3 | 5,25 | 3,9 | 3,34 |
| 2.11. | Муниципальное образование городской округ "Охинский" | 4 | 2,7 | 0,8 | 11,12 | 0,21 | - |
| 2.12. | Муниципальное образование "Южно-Курильский городской округ" | 1,4 | 3,2 | 0,22 | 1,42 | 1,4 | - |
| 2.13. | Муниципальное образование "Макаровский городской округ" Сахалинской области | 0,9 | - | 0,6 | 0,99 | 0,6 | 1,36 |
| 2.14. | Муниципальное образование "Томаринский городской округ" Сахалинской области | - | 12,3 | 0,02 | 0,08 | 0,45 | 0,38 |
| 2.15. | Муниципальное образование "Тымовский городской округ" | 0,8 | 1 | 1 | 1,5 | 0,75 | - |
| 2.16. | Углегорский муниципальный район | 1 | 4,5 | - | - | - | - |
| 2.17. | Углегорский городской округ Сахалинской области | - | - | 1,1 | 2,19 | 3,6 | 1,26 |
| 2.18. | Северо-Курильский городской округ | - | - | 0,1 | 0,46 | 0,03 | - |
| 2.19. | Курильский городской округ | - | - | - | - | 0,01 | - |
| 3. | Количество земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, обеспеченных инженерными сетями, единиц | - | - | 5 | 6 | 4,6 | 0,4 |
| 3.1. | городской округ "Город Южно-Сахалинск" | - | - | 4 | 5 | 0,6 | 0,4 |
| 3.2. | Углегорский городской округ Сахалинской области | - | - | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.3. | Муниципальное образование "Томаринский городской округ" Сахалинской области | - | - | - | - | 2 | - |
| 3.4. | Муниципальное образование "Макаровский городской округ" Сахалинской области | - | - | - | - | 1 | - |
| 4. | Количество выданных сертификатов о праве на получение выплаты для приобретения жилого помещения на территории Сахалинской области, штук | 130 | 130 | - | - | - | - |
| 4.1. | Муниципальное образование "Городской округ Ногликский" | 67 | 67 | - | - | - | - |
| 4.2. | Муниципальное образование городской округ "Охинский" | 63 | 63 | - | - | - | - |
| 5. | Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения, тыс. кв. м | 20,8 | 84,55 | 45,27 | 36,06 | 214,09 | 148,47 |
| 5.1. | Городской округ "Город Южно-Сахалинск" | - | 26,3 | - | - | 10,92 | 21,5 |
| 5.2. | Муниципальное образование "Анивский городской округ" | - | 1,7 | 9,4 | 4,07 | 1,51 | 7,55 |
| 5.3. | Корсаковский городской округ Сахалинской области | - | 4,7 | 1,74 | 1,74 | 1,09 | - |
| 5.4. | Муниципальное образование городской округ "Долинский" Сахалинской области Российской Федерации | - | 10,55 | - | - | 5,26 | 6,31 |
| 5.5. | Поронайский городской округ | 2,3 | 10,6 | - | - | 8,99 | 3,81 |
| 5.6. | Муниципальное образование "Невельский городской округ" Сахалинской области Российской Федерации | 7,2 | 7,2 | 3,8 | 3,81 | 4,56 | 6,31 |
| 5.7. | Муниципальное образование "Холмский городской округ" Сахалинской области | 2,3 | 3,3 | 14,4 | 12,07 | 19,75 | 23,81 |
| 5.8. | Муниципальное образование "Городской округ Ногликский" | - | - | - | - | 4,51 | - |
| 5.9. | городской округ "Александровск-Сахалинский район" Сахалинской области" | 0,7 | 1,1 | 5,3 | 3,73 | 45,26 | 41 |
| 5.10. | Муниципальное образование городской округ "Смирныховский" | 2,9 | 7,6 | 0,4 | 0,44 | 4,71 | 4,71 |
| 5.11. | Муниципальное образование городской округ "Охинский" | 1 | 1,8 | - | - | 24,03 | 7,79 |
| 5.12. | Муниципальное образование "Томаринский городской округ" Сахалинской области | 1,5 | 1,5 | - | - | 21,91 | 12,79 |
| 5.13. | Муниципальное образование "Южно-Курильский городской округ" | 1,9 | 2,4 | - | - | 2,06 | 3,12 |
| 5.14. | Муниципальное образование "Макаровский городской округ" Сахалинской области | - | 0,7 | - | - | 11,24 | 5,24 |
| 5.15. | Муниципальное образование "Тымовский городской округ" | - | 4,1 | - | - | 2,47 | 4,53 |
| 5.16. | Углегорский городской округ Сахалинской области | 1 | 1 | 10,2 | 10,2 | 45,82 | - |
| 6. | Количество участников мероприятия "Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для обеспечения жильем", которым предоставлены сертификаты, единиц | 332 | 332 | 678 | 722 | 815 | 6 |
| 6.1. | Городской округ "Город Южно-Сахалинск" | 317 | 317 | 542 | 578 | 515 | 3 |
| 6.2. | Муниципальное образование "Анивский городской округ" | 15 | 15 | 136 | 144 | 300 | 3 |
| 7. | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, единиц | 85 | 86 | 82 | 88 | 86 | 86 |
| 7.1. | Городской округ "Город Южно-Сахалинск" | 22 | 22 | 21 | 23 | 22 | 22 |
| 7.2. | городской округ "Александровск-Сахалинский район" Сахалинской области" | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 7.3. | Муниципальное образование городской округ "Долинский" Сахалинской области Российской Федерации | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 7.4. | Корсаковский городской округ Сахалинской области | 7 | 7 | 8 | 10 | 5 | 5 |
| 7.5. | Муниципальное образование "Невельский городской округ" Сахалинской области Российской Федерации | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| 7.6. | Муниципальное образование городской округ "Охинский" | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 7.7. | Поронайский городской округ | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 7.8. | Углегорский городской округ Сахалинской области | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 7.9. | Муниципальное образование "Холмский городской округ" Сахалинской области | 11 | 11 | 12 | 13 | 22 | 22 |
| 7.10. | Северо-Курильский городской округ | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| 7.11. | Муниципальное образование "Курильский городской округ" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.12. | Муниципальное образование "Макаровский городской округ" Сахалинской области | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.13. | Муниципальное образование "Городской округ Ногликский" | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| 7.14. | Муниципальное образование городской округ "Смирныховский" | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 7.15. | Муниципальное образование "Южно-Курильский городской округ" | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7.16. | Муниципальное образование "Томаринский городской округ" Сахалинской области | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.17. | Муниципальное образование "Тымовский городской округ" | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 8. | Количество молодых семей, получивших дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка, единиц | 46 | 46 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8.1. | Муниципальное образование "Макаровский городской округ" Сахалинской области | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 8.2. | Городской округ "Город Южно-Сахалинск" | 45 | 45 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8.3. | Корсаковский городской округ Сахалинской области | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 8.4. | Северо-Курильский городской округ | - | - | - | - | - | - |
| 8.5. | Муниципальное образование "Городской округ Ногликский" | - | - | - | - | - | - |
| 8.6. | Муниципальное образование "Холмский городской округ" Сахалинской области | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 9. | Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного представления семьям, имеющим трех и более детей (комплексное обустройство земельных участков), единиц | 144 | 151 | 217 | 217 | 153 | 142 |
| 9.1. | городской округ "Александровск-Сахалинский район" Сахалинской области" | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 1 |
| 9.2. | Муниципальное образование "Анивский городской округ" | 28 | 7 | 3 | 3 | 14 | 14 |
| 9.3. | Муниципальное образование городской округ "Долинский" Сахалинской области Российской Федерации | 3 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 |
| 9.4. | Корсаковский городской округ Сахалинской области | 16 | 16 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 9.5. | Муниципальное образование "Курильский городской округ" | - | - | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 9.6. | Муниципальное образование "Макаровский городской округ" Сахалинской области | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9.7. | Муниципальное образование "Невельский городской округ" Сахалинской области Российской Федерации | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9.8. | Муниципальное образование "Городской округ Ногликский" | 6 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 9.9. | Муниципальное образование городской округ "Охинский" | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9.10. | Поронайский городской округ | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9.11. | Северо-Курильский городской округ | - | - | - | - | - | - |
| 9.12. | Муниципальное образование городской округ "Смирныховский" | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9.13. | Муниципальное образование "Томаринский городской округ" Сахалинской области | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 9.14. | Муниципальное образование "Тымовский городской округ" | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9.15. | Углегорский муниципальный район | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 9.16. | Углегорское городское поселение Углегорского муниципального района | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 9.17. | Шахтерское городское поселение Углегорского муниципального района | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 9.18. | Углегорский городской округ Сахалинской области | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 9.19. | Муниципальное образование "Холмский городской округ" Сахалинской области | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 9.20. | Муниципальное образование "Южно-Курильский городской округ" | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 |
| 9.21. | Городской округ "Город Южно-Сахалинск" | 49 | 81 | 187 | 187 | 100 | 100 |
| 10. | Количество созданных (реконструированных) систем инженерного обеспечения земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (единиц) | - | - | 9 | 8,3 | 15,05 | 2,3 |
| 10.1. | Муниципальное образование "Томаринский городской округ" Сахалинской области | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.2. | Городской округ "Город Южно-Сахалинск" | - | - | 1 | 0,3 | 4 | 0,3 |
| 10,3 | Муниципальное образование городской округ "Охинский" | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 10.4. | Муниципальное образование "Анивский городской округ" | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 10.5. | Муниципальное образование городской округ "Смирныховский" | - | - | 2 | 2 | 4 | - |
| 10.6. | Муниципальное образование "Южно-Курильский городской округ" | - | - | 3 | 3 | 3 | - |
| 10.7. | Корсаковский городской округ Сахалинской области | - | - | - | - | 0,05 | - |
| 10.8. | Муниципальное образование "Тымовский городской округ" | - | - | - | - | - | - |
| 10.9. | Муниципальное образование "Макаровский городской округ" Сахалинской области | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 10.10. | Углегорский городской округ Сахалинской области | - | - | - | - | 1 |  |
|  | - Подпрограмма N 2 "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения" |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Снижение уровня уязвимости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения от воздействий разрушительных землетрясений (в рамках соглашения, заключенного с Минстроем РФ), % | - | - | 1,42 | 1,42 | - | - |
| 11.1. | Поронайский городской округ |  | - | 1,42 | 1,42 | - | - |
| 12. | Количество проведенных инженерных изысканий, единиц | - | - | - | - | 12 | - |
| 12.1. | Муниципальное образование "Холмский городской округ" Сахалинской области | - | - | - | - | 12 | - |
| 13. | Количество разработанной/приобретенной проектно-сметной документации, единиц | - | - | - | - | 12 | - |
| 13.1. | Муниципальное образование "Холмский городской округ" Сахалинской области | - | - | - | - | 12 | - |
|  | - Подпрограмма N 4 "Инфраструктурное развитие территорий муниципальных образований Сахалинской области" |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Количество созданных (реконструированных) систем инженерного и транспортного обеспечения земельных участков, предназначенных для жилищного, общественно-делового и промышленного строительства, единиц | - | - | 2,6 | 1,5 | 2,85 | 2,7 |
| 14.1. | Муниципальное образование городской округ "Долинский" Сахалинской области Российской Федерации | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 14.2. | Муниципальное образование "Городской округ Ногликский" | - | - | 1 | 0,2 | 0,8 | - |
| 14.3. | городской округ "Город Южно-Сахалинск" | - | - | 0,6 | 0,3 | 2,0 | 1,8 |
| 14.4. | Корсаковский городской округ Сахалинской области | - | - | - | - | 0,05 | 0,9 |
|  | - Подпрограмма N 5 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Сахалинской области" |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м | - | - | 31,26 | 41,09 | 40,01 | 46,88 |
| 15.1. | Городской округ "Город Южно-Сахалинск" | - | - | 11,29 | 13,6 | 4,1 | 23,38 |
| 15.2. | городской округ "Александровск-Сахалинский район" Сахалинской области" | - | - | - | 1,8 | 0,51 | 0,36 |
| 15.3. | Муниципальное образование городской округ "Долинский" Сахалинской области Российской Федерации | - | - | 2,37 | 2,26 | 5,18 | 1,67 |
| 15.4. | Корсаковский городской округ Сахалинской области | - | - | 0,35 | 0,36 | 0,43 | 3,08 |
| 15.5. | Муниципальное образование "Невельский городской округ" Сахалинской области Российской Федерации | - | - | - | 0,08 | 2,54 | 1,16 |
| 15.6. | Муниципальное образование городской округ "Охинский" | - | - | 3,56 | 5,85 | 2,63 | - |
| 15.7. | Поронайский городской округ | - | - | 5,08 | 4,53 | 6,92 | 8,83 |
| 15.8. | Углегорский городской округ Сахалинской области | - | - | 1,64 | 1,64 | 3,66 | 1,82 |
| 15.9. | Муниципальное образование "Холмский городской округ" Сахалинской области | - | - | 2,56 | 2,6 | 3,54 | 1,62 |
| 15.10. | Муниципальное образование "Анивский городской округ" | - | - | - | - | 0,84 | - |
| 15.11. | Муниципальное образование "Курильский городской округ" | - | - | - | - | 0,07 | - |
| 15.12. | Муниципальное образование "Макаровский городской округ" Сахалинской области | - | - | 0,79 | 0,79 | 0,7 | - |
| 15.13. | Муниципальное образование "Городской округ Ногликский" | - | - | 1,38 | 0,27 | 2,4 | - |
| 15.14. | Муниципальное образование городской округ "Смирныховский" | - | - | 1,91 | 2,97 | 4,83 | 4,96 |
| 15.15. | Северо-Курильский городской округ | - | - | - | - | 0,2 | - |
| 15.16. | Муниципальное образование "Томаринский городской округ" Сахалинской области | - | - | - | 3,97 | 0,86 | - |
| 15.17. | Муниципальное образование "Тымовский городской округ" | - | - | 0,33 | 0,33 | 0,6 | - |
| 15.18. | Муниципальное образование "Южно-Курильский городской округ" | - | - | - | 0,04 | - | - |
| 16. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек | - | - | 1,592 | 2,207 | 1,91 | 1,996 |
| 16.1. | Городской округ "Город Южно-Сахалинск" | - | - | 0,65 | 0,832 | 0,291 | 0,996 |
| 16.2. | городской округ "Александровск-Сахалинский район" Сахалинской области" | - | - | - | 0,096 | 0,014 | 0,015 |
| 16.3. | Муниципальное образование городской округ "Долинский" Сахалинской области Российской Федерации | - | - | 0,115 | 0,111 | 0,229 | 0,071 |
| 16.4. | Корсаковский городской округ Сахалинской области | - | - | 0,017 | 0,017 | 0,02 | 0,131 |
| 16.5. | Муниципальное образование "Невельский городской округ" Сахалинской области Российской Федерации | - | - | - | 0,002 | 0,097 | 0,05 |
| 16.6. | Муниципальное образование городской округ "Охинский" | - | - | 0,124 | 0,251 | 0,103 | - |
| 16.7. | Поронайский городской округ | - | - | 0,235 | 0,189 | 0,345 | 0,376 |
| 16.8. | Углегорский городской округ Сахалинской области | - | - | 0,064 | 0,064 | 0,129 | 0,077 |
| 16.9. | Муниципальное образование "Холмский городской округ" Сахалинской области | - | - | 0,159 | 0,185 | 0,132 | 0,069 |
| 16.10. | Муниципальное образование "Анивский городской округ" | - | - | - | - | 0,038 | - |
| 16.11. | Муниципальное образование "Курильский городской округ" | - | - | - | - | 0,002 | - |
| 16.12. | Муниципальное образование "Макаровский городской округ" Сахалинской области | - | - | 0,031 | 0,031 | 0,017 | - |
| 16.13. | Муниципальное образование "Городской округ Ногликский" | - | - | 0,084 | 0,014 | 0,16 | - |
| 16.14. | Муниципальное образование городской округ "Смирныховский" | - | - | 0,095 | 0,168 | 0,276 | 0,211 |
| 16.15. | Северо-Курильский городской округ | - | - | - | - | 0,003 |  |
| 16.16. | Муниципальное образование "Томаринский городской округ" Сахалинской области | - | - | - | 0,227 | 0,029 | - |
| 16.17. | Муниципальное образование "Тымовский городской округ" | - | - | 0,018 | 0,018 | 0,025 | - |
| 16.18. | Муниципальное образование "Южно-Курильский городской округ" | - | - | - | 0,002 | - | - |
| 17. | Количество обследованных жилых домов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу, единиц | - | - | - | - | 46 | - |
| 17.1. | Муниципальное образование городской округ "Охинский" | - | - | - | - | 46 | - |
| 17.2. | Углегорский городской округ Сахалинской области | - | - | - | - | - | - |

- Приложение N 9

к постановлению

Правительства Сахалинской области

от 25.12.2019 N 639

"Приложение N 7.3

к государственной программе

Сахалинской области

"Обеспечение населения

Сахалинской области

качественным жильем",

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 06.08.2013 N 428

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) В РАЗРЕЗЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

| N пп. | Наименование индикатора/муниципального образования | Значения индикаторов (показателей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  |  | План | План | План | План | План |
|  | - Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем" |  |  |  |  |  |
| 1. | Размер предотвращенного ущерба от возможного разрушения жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в результате землетрясений, млрд. руб. | 2,16 | - | - | - | - |
| 1.1. | Муниципальное образование "Анивский городской округ" | 1,75 |  |  |  |  |
| 1.2. | Муниципальное образование "Южно-Курильский городской округ" | 0,41 | - | - | - | - |
|  | - Подпрограмма N 1 "Стимулирование жилищного строительства" |  |  |  |  |  |
| 2. | Годовой объем построенного (введенного в эксплуатацию)/приобретенного жилья с привлечением средств областного бюджета, тыс. кв. м | 30,8 | 122,6 | 88,3 | 87,3 | 87,3 |
| 2. | городской округ "Александровск-Сахалинский район" Сахалинской области | 1,0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2.1. | Муниципальное образование "Анивский городской округ" | 1,9 | 3,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2.2. | Муниципальное образование городской округ "Долинский" Сахалинской области Российской Федерации | 2,5 | 11,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 2.3. | Корсаковский городской округ Сахалинской области | 5,4 | 7,2 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 2.4. | Муниципальное образование "Курильский городской округ" | - | 3,8 | - | - | - |
| 2.5. | Муниципальное образование "Макаровский городской округ" Сахалинской области | 1,8 | 2,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2.6. | Муниципальное образование "Невельский городской округ" Сахалинской области Российской Федерации | 1,6 | 3,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2.7. | Муниципальное образование "Городской округ Ногликский" | - | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2.8. | Муниципальное образование городской округ "Охинский" | 1,9 | 7,3 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| 2.9. | Поронайский городской округ | 1,6 | 10,4 | 2,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2.10. | Северо-Курильский городской округ | - | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 2.11. | Муниципальное образование городской округ "Смирныховский" | 2,8 | 14,0 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| 2.12. | Муниципальное образование "Томаринский городской округ" Сахалинской области | 3,5 | 4,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 2.13. | Муниципальное образование "Тымовский городской округ" | 0,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 2.14. | Углегорский городской округ Сахалинской области | 1,0 | 7,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2.15. | Муниципальное образование "Холмский городской округ" Сахалинской области | 2,2 | 5,6 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 2.16. | Муниципальное образование "Южно-Курильский городской округ" | 1,2 | 3,5 | - | - | - |
| 2.17. | Городской округ "Город Южно-Сахалинск" | 1,8 | 22,5 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
| 3. | Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения, тыс. кв. м | 90,02 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| 3.1. | Городской округ "Город Южно-Сахалинск" | 10,18 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3.2. | Муниципальное образование "Анивский городской округ" | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Корсаковский городской округ Сахалинской области | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Муниципальное образование городской округ "Долинский" Сахалинской области Российской Федерации | 2,63 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 3.5. | Поронайский городской округ | 3,81 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 3.6. | Муниципальное образование "Невельский городской округ" Сахалинской области Российской Федерации | 2,63 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 3.7. | Муниципальное образование "Холмский городской округ" Сахалинской области | - | - | - | - | - |
| 3.8. | Муниципальное образование "Городской округ Ногликский" | - | - | - | - | - |
| 3.9. | городской округ "Александровск-Сахалинский район" Сахалинской области" | 45,26 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| 3.10. | Муниципальное образование городской округ "Смирныховский" | 4,71 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 3.11. | Муниципальное образование городской округ "Охинский" | - | - | - | - | - |
| 3.12. | Муниципальное образование "Томаринский городской округ" Сахалинской области | 9,53 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3.13. | Муниципальное образование "Южно-Курильский городской округ" | 3,98 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 3.14. | Муниципальное образование "Макаровский городской округ" Сахалинской области | 5,24 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 3.15. | Муниципальное образование "Тымовский городской округ" | 2,05 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 3.16. | Углегорский городской округ Сахалинской области | - | - | - | - | - |
| 4. | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, единиц | 82 | - | - | - | - |
| 4.1. | Городской округ "Город Южно-Сахалинск" | 22 | - | - | - | - |
| 4.2. | городской округ "Александровск-Сахалинский район" Сахалинской области" | 1 | - | - | - | - |
| 4.3. | Муниципальное образование городской округ "Долинский" Сахалинской области Российской Федерации | 4 | - | - | - | - |
| 4.4. | Корсаковский городской округ Сахалинской области | 5 | - | - | - | - |
| 4.5. | Муниципальное образование "Невельский городской округ" Сахалинской области Российской Федерации | 5 | - | - | - | - |
| 4.6. | Муниципальное образование городской округ "Охинский" | 2 | - | - | - | - |
| 4.7. | Поронайский городской округ | 3 | - | - | - | - |
| 4.8. | Углегорский городской округ Сахалинской области | 4 | - | - | - | - |
| 4.9. | Муниципальное образование "Холмский городской округ" Сахалинской области | 22 | - | - | - | - |
| 4.10. | Северо-Курильский городской округ | 3 | - | - | - | - |
| 4.11. | Муниципальное образование "Курильский городской округ" | 1 | - | - | - | - |
| 4.12. | Муниципальное образование "Макаровский городской округ" Сахалинской области | 1 | - | - | - | - |
| 4.13. | Муниципальное образование "Городской округ Ногликский" | 7 | - | - | - | - |
| 4.14. | Муниципальное образование городской округ "Смирныховский" | - | - | - | - | - |
| 4.15. | Муниципальное образование "Южно-Курильский городской округ" | 2 | - | - | - | - |
| 4.16. | Муниципальное образование "Томаринский городской округ" Сахалинской области | 1 | - | - | - | - |
| 4.17. | Муниципальное образование "Тымовский городской округ" | 3 | - | - | - | - |
| 5. | Количество участников мероприятия "Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для обеспечения жильем", которым предоставлены сертификаты, единиц | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.1. | Городской округ "Город Южно-Сахалинск" | 72 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 5.2. | Муниципальное образование "Анивский городской округ" | 28 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 6. | Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного представления семьям, имеющим трех и более детей (комплексное обустройство земельных участков), единиц | 142 | 200 | 210 | 245 | 285 |
| 6.1. | городской округ "Александровск-Сахалинский район" Сахалинской области" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.2. | Муниципальное образование "Анивский городской округ" | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6.3. | Муниципальное образование городской округ "Долинский" Сахалинской области Российской Федерации | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6.4. | Корсаковский городской округ Сахалинской области | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6.5. | Муниципальное образование "Курильский городской округ" | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6.6. | Муниципальное образование "Макаровский городской округ" Сахалинской области | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6.7. | Муниципальное образование "Невельский городской округ" Сахалинской области Российской Федерации | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6.8. | Муниципальное образование "Городской округ Ногликский" | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6.9. | Муниципальное образование городской округ "Охинский" | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6.10. | Поронайский городской округ | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6.11. | Северо-Курильский городской округ | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6.12. | Муниципальное образование городской округ "Смирныховский" | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6.13. | Муниципальное образование "Томаринский городской округ" Сахалинской области | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6.14. | Муниципальное образование "Тымовский городской округ" | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6.15. | Углегорский городской округ Сахалинской области | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6.16. | Муниципальное образование "Холмский городской округ" Сахалинской области | - | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 6.17. | Муниципальное образование "Южно-Курильский городской округ" | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6.18. | Городской округ "Город Южно-Сахалинск" | 100 | 130 | 140 | 180 | 220 |
| 7. | Количество созданных (реконструированных) систем инженерного обеспечения земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (единиц) | 2,1 | 5,6 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 7.1. | городской округ "Александровск-Сахалинский район" Сахалинской области" | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 7.2. | Муниципальное образование "Анивский городской округ" | - | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 7.3. | Муниципальное образование городской округ "Долинский" Сахалинской области Российской Федерации | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 7.4. | Корсаковский городской округ Сахалинской области | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 7.5. | Муниципальное образование "Курильский городской округ" | - | 0,5 | - | - | - |
| 7.6. | Муниципальное образование "Макаровский городской округ" Сахалинской области | - | 0,5 | - | - | - |
| 7.7. | Муниципальное образование "Невельский городской округ" Сахалинской области Российской Федерации | - | 0,5 | - | - | - |
| 7.8. | Муниципальное образование "Городской округ Ногликский" | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 7.9. | Муниципальное образование городской округ "Охинский" | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 7.10. | Поронайский городской округ | - | 0,47 | 0,06 | - | - |
| 7.11. | Северо-Курильский городской округ | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 7.12. | Муниципальное образование городской округ "Смирныховский" | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 7.13. | Муниципальное образование "Томаринский городской округ" Сахалинской области | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 7.14. | Муниципальное образование "Тымовский городской округ" | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 7.15. | Углегорский городской округ Сахалинской области | - | 0,5 | - | - | - |
| 7.16. | Муниципальное образование "Холмский городской округ" Сахалинской области | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 7.17. | Муниципальное образование "Южно-Курильский городской округ" | - | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.18. | Городской округ "Город Южно-Сахалинск" | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | - Подпрограмма N 4 "Инфраструктурное развитие территорий муниципальных образований Сахалинской области" |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество созданных (реконструированных) систем инженерного и транспортного обеспечения земельных участков, предназначенных для жилищного, общественно-делового и промышленного строительства, единиц | 0,5 | - | - | - | - |
| 8.1. | городской округ "Город Южно-Сахалинск" | 0,5 | - | - | - | - |
|  | - Подпрограмма N 5 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Сахалинской области" |  |  |  |  |  |
| 9. | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012, тыс. кв. м | 27,06 | 97,5 | 63,2 | 62,2 | 78,26 |
| 9.1. | городской округ "Александровск-Сахалинский район" Сахалинской области" | 0,99 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 9.2. | Муниципальное образование "Анивский городской округ" | 1,89 | 1,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| 9.3. | Муниципальное образование городской округ "Долинский" Сахалинской области Российской Федерации | 3,62 | 9,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 9.4. | Корсаковский городской округ Сахалинской области | 2,17 | 5,7 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 9.5. | Муниципальное образование "Курильский городской округ" | - | 3,8 | - | - | - |
| 9.6. | Муниципальное образование "Макаровский городской округ" Сахалинской области | - | 0,9 | - | - | - |
| 9.7. | Муниципальное образование "Невельский городской округ" Сахалинской области Российской Федерации | 2,33 | 1,6 | - | - | - |
| 9.8. | Муниципальное образование "Городской округ Ногликский" | - | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 9.9. | Муниципальное образование городской округ "Охинский" | 0,87 | 5,8 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 9.10. | Поронайский городской округ | 2,39 | 8,9 | 0,9 | - | - |
| 9.11. | Северо-Курильский городской округ | - | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 9.12. | Муниципальное образование городской округ "Смирныховский" | 4,6 | 12,5 | 9,7 | 9,7 | 22,96 |
| 9.13. | Муниципальное образование "Томаринский городской округ" Сахалинской области | 1,6 | 3,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 9.14. | Муниципальное образование "Тымовский городской округ" | 0,9 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 9.15. | Углегорский городской округ Сахалинской области | 1,46 | 6,0 | - | - | - |
| 9.16. | Муниципальное образование "Холмский городской округ" Сахалинской области | 3,24 | 4,1 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 9.17. | Муниципальное образование "Южно-Курильский городской округ" | - | 3,5 | - | - | - |
| 9.18. | Городской округ "Город Южно-Сахалинск" | 1,0 | 21,0 | 19,4 | 19,4 | 22,2 |
| 10. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек | 1,152 | 2,834 | 1,686 | 1,652 | 2,338 |
| 10.1. | Городской округ "Город Южно-Сахалинск" | 0,043 | 0,529 | 0,467 | 0,468 | 0,602 |
| 10.2. | городской округ "Александровск-Сахалинский район" Сахалинской области" | 0,042 | 0,094 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| 10.3. | Муниципальное образование городской округ "Долинский" Сахалинской области Российской Федерации | 0,154 | 0,286 | 0,148 | 0,148 | 0,148 |
| 10.4. | Корсаковский городской округ Сахалинской области | 0,093 | 0,196 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| 10.5. | Муниципальное образование "Невельский городской округ" Сахалинской области Российской Федерации | 0,099 | 0,054 | - | - | - |
| 10.6. | Муниципальное образование городской округ "Охинский" | 0,037 | 0,163 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| 10.7. | Поронайский городской округ | 0,102 | 0,208 | 0,034 | -- | - |
| 10.8. | Углегорский городской округ Сахалинской области | 0,062 | 0,208 | - | - | - |
| 10.9. | Муниципальное образование "Холмский городской округ" Сахалинской области | 0,138 | 0,14 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| 10.10. | Муниципальное образование "Анивский городской округ" | 0,080 | 0,064 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 10.11. | Муниципальное образование "Курильский городской округ" | - | 0,132 | - | - | - |
| 10.12. | Муниципальное образование "Макаровский городской округ" Сахалинской области | - | 0,030 | - | - | - |
| 10.13. | Муниципальное образование "Городской округ Ногликский" | - | 0,057 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 10.14. | Муниципальное образование городской округ "Смирныховский" | 0,196 | 0,283 | 0,184 | 0,184 | 0,751 |
| 10.15. | Северо-Курильский городской округ | - | 0,053 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 10.16. | Муниципальное образование "Томаринский городской округ" Сахалинской области | 0,068 | 0,106 | 0,043 | 0,042 | 0,042 |
| 10.17. | Муниципальное образование "Тымовский городской округ" | 0,038 | 0,111 | 0,112 | 0,112 | 0,097 |
| 10.18. | Муниципальное образование "Южно-Курильский городской округ" | - | 0,12 | - | - | - |

- Приложение N 10

к постановлению

Правительства Сахалинской области

от 25.12.2019 N 639

"Приложение N 8.2

к государственной программе

Сахалинской области

"Обеспечение населения

Сахалинской области

качественным жильем",

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 06.08.2013 N 428

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ,

ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

| N пп. | Наименование мероприятия | Исполнители государственной программы, подпрограммы, мероприятия | Источники средств | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем" | Всего, в том числе: | областной бюджет | x | x | x | x | 41185871,30 | 6632875,80 | 17996102,30 | 11099413,40 | 5457479,80 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | 5365529,30 | 25854,20 | 1869902,60 | 1589947,90 | 1879824,60 |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | 208287,90 | 61429,50 | x | 146858,40 | x |
|  |  | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | x | x | x | 39342402,70 | 6210777,70 | 17747695,00 | 10601067,00 | 4782863,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 014 | x | x | x | 5330300,60 | 5461,40 | 1858502,90 | 1586511,70 | 1879824,60 |
|  |  |  | юридические и физические лица | 014 | x | x | x | 208287,90 | 61429,50 | x | 146858,40 | x |
|  |  | Министерство здравоохранения Сахалинской области | областной бюджет | 012 | x | x | x | 301953,40 | 268642,10 | 33311,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Министерство спорта Сахалинской области | областной бюджет | 039 | x | x | x | 374470,80 | 51357,60 | 83085,70 | 116005,00 | 124022,50 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 039 | x | x | x | 35228,70 | 20392,80 | 11399,70 | 3436,20 | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | областной бюджет | 018 | x | x | x | 65021,30 | x | x | 65021,30 | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Министерство архитектуры и градостроительства Сахалинской области | областной бюджет | 042 | x | x | x | 1102023,10 | 102098,40 | 132010,30 | 317320,10 | 550594,30 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2. | Подпрограмма 1 "Стимулирование жилищного строительства" | Всего, в том числе: | областной бюджет | x | x | x | x | 31995307,20 | 6215171,30 | 16686311,30 | 6659863,60 | 2433961,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | 1140370,10 | 20392,80 | 1088899,70 | 31077,60 | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | 61429,50 | 61429,50 | x | x | x |
|  |  | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | x | x | x | 30216859,90 | 5793073,20 | 16437904,00 | 6226538,50 | 1759344,20 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 014 | x | x | x | 1105141,40 | x | 1077500,00 | 27641,40 | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | 014 | x | x | x | 61429,50 | 61429,50 | x | x | x |
|  |  | Министерство здравоохранения Сахалинской области | областной бюджет | 012 | x | x | x | 301953,40 | 268642,10 | 33311,30 | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Министерство спорта Сахалинской области | областной бюджет | 039 | x | x | x | 374470,80 | 51357,60 | 83085,70 | 116005,00 | 124022,50 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 039 | x | x | x | 35228,70 | 20392,80 | 11399,70 | 3436,20 | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Министерство архитектуры и градостроительства Сахалинской области | областной бюджет | 042 | x | x | x | 1102023,10 | 102098,40 | 132010,30 | 317320,10 | 550594,30 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3. | Основное мероприятие 1. Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для различных категорий граждан, проживающих на территории Сахалинской области | Всего | областной бюджет | 014 | x | x | x | 17870872,10 | 1159107,80 | 14690766,20 | 1613753,90 | 407244,20 |
|  |  |  | областной бюджет | 012 | x | x | x | 301953,40 | 268642,10 | 33311,30 | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 039 | x | x | x | 56246,00 | x | 14699,30 | 18482,70 | 23064,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 014 | x | x | x | 1105141,40 | x | 1077500,00 | 27641,40 | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4. | Мероприятие 1.1. Софинансирование расходов муниципальных образований Сахалинской области на строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для различных категорий граждан | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | 0501 | 0510163500 | 520 | 3340245,50 | 1120350,40 | 388423,40 | 1464227,50 | 367244,20 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 014 | 0501 | 0510155050 | 520 | 219741,40 | x | 192100,00 | 27641,40 | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5. | Мероприятие 1.2. Строительство жилья для различных категорий граждан, проживающих на территории Сахалинской области (ОКУ "Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области") | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6. | Мероприятие 1.3. Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) служебного жилья | Министерство здравоохранения Сахалинской области | областной бюджет | 012 | 0501 | 0510163500 | 520 | 250109,80 | 250109,80 | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 012 | 0501 | 0510140090 | 410 | 51843,60 | 18532,30 | 33311,30 | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Министерство спорта Сахалинской области | областной бюджет | 039 | 0501 | 0510140090 | 410 | 56246,00 | x | 14699,30 | 18482,70 | 23064,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7. | Мероприятие 1.4. Строительство жилищного фонда социального использования | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8. | Мероприятие 1.5. Формирование рынка доступного арендного жилья на территории Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | 0501 | 0510140090 | 410 | 183250,90 | x | 105856,10 | 77394,80 | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | 014 | 0501 | 0510155050 | 410 | 509300,00 | x | 509300,00 | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9. | Мероприятие 1.6. Освоение территорий в целях строительства жилья экономического класса | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10. | Мероприятие 1.7. Возмещение затрат, связанных с транспортными расходами по доставке строительных материалов и строительных механизмов (техники), используемых при строительстве индивидуальных и (или) многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Курильских островов | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | 0505 | 0510180680 | 810 | 223475,70 | 38757,40 | 72586,70 | 72131,60 | 40000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11. | Мероприятие 1.8. Возмещение затрат, связанных с транспортными расходами по доставке деревянных домокомплектов на территорию Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12. | Мероприятие 1.9. Развитие деревянного домостроения | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13. | Мероприятие 1.10. Строительство арендного жилья (взнос в уставный капитал АО "Сахалинское ипотечное агентство") | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | 0501 | 0510148140 | 450 | 5000000,00 | x | 5000000,00 | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14. | Мероприятие 1.11. Строительство многоквартирных жилых домов (взнос в уставный капитал АО "Сахалинское ипотечное агентство") | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | 0501 | 0510148140 | 450 | 9123900,00 | x | 9123900,00 | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | 014 | 0501 | 0510155050 | 450 | 376100,00 | x | 376100,00 | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 15. | Основное мероприятие 2. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения | Всего | областной бюджет | 014 | x | x | x | 4208426,20 | 3310804,40 | 97491,60 | 488245,70 | 311884,50 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | 014 | x | x | x | 61429,50 | 61429,50 | x | x | x |
| 16. | Мероприятие 2.1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | 0501 | 0510263500 | 520 | 1669893,50 | 1669893,50 | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 014 | 0501 | 0510209602 | 410 | 1051790,40 | 1051790,40 | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 014 | 0501 | 0510263030 | 520 | 539695,50 | 539695,50 | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | 014 | 0501 | 0510209502 | 410 | 61429,50 | 61429,50 | x | x | x |
| 17. | Мероприятие 2.2. Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | 0501 | 0510263030 | 520 | 941997,80 | 49425,00 | 92442,60 | 488245,70 | 311884,50 |
|  |  |  | областной бюджет | 014 | 0501 | 0510263290 | 520 | 5049,00 | x | 5049,00 | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 18. | Основное мероприятие 3. Государственная поддержка на улучшение жилищных условий различных категорий граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | Всего | областной бюджет | 014 | x | x | x | 3889884,20 | 653607,90 | 1221373,30 | 2005064,30 | 9838,70 |
|  |  |  | областной бюджет | 039 | x | x | x | 318224,80 | 51357,60 | 68386,40 | 97522,30 | 100958,50 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 039 | x | x | x | 35228,70 | 20392,80 | 11399,70 | 3436,20 | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 19. | Мероприятие 3.1. Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для обеспечения жильем | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | 1003 | 0510363030 | 520 | 1874981,20 | 653607,90 | 1221373,30 | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 014 | 1003 | 051F163030 | 520 | 2014903,00 | x | x | 2005064,30 | 9838,70 |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 20. | Мероприятие 3.2. Государственная поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей | Министерство спорта Сахалинской области | областной бюджет | 039 | x | x | x | 318224,80 | 51357,60 | 68386,40 | 97522,30 | 100958,50 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 039 | x | x | x | 35228,70 | 20392,80 | 11399,70 | 3436,20 | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 21. | Мероприятие 3.2.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | Министерство спорта Сахалинской области | областной бюджет | 039 | 1003 | 05103R0200 | 520 | 43414,80 | 43414,80 | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 039 | 1003 | 05103R4970 | 520 | 68000,00 | x | 68000,00 | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 039 | 1004 | 05103R4970 | 520 | 196888,80 | x | x | 96726,30 | 100162,50 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 039 | 1003 | 05103R0200 | 520 | 20392,80 | 20392,80 | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | 039 | 1003 | 05103R4970 | 520 | 11399,70 | x | 11399,70 | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | 039 | 1004 | 05103R4970 | 520 | 3436,20 | x | x | 3436,20 | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 22. | Мероприятие 3.2.2. Предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка | Министерство спорта Сахалинской области | областной бюджет | 039 | 1003 | 0510363030 | 520 | 8329,20 | 7942,80 | 386,40 | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 039 | 1004 | 0510363030 | 520 | 1592,00 | x | x | 796,00 | 796,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 23. | Основное мероприятие 4. Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории Сахалинской области | Всего | областной бюджет | 014 | x | x | x | 3685075,40 | 552988,50 | 294987,30 | 1975931,70 | 861167,90 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 24. | Мероприятие 4.1. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, включая благоустройство территории | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | 0502 | 0510463500 | 520 | 1497796,80 | 459298,40 | 68355,30 | 809871,00 | 160272,10 |
|  |  |  | областной бюджет | 014 | 0503 | 0510463500 | 520 | 46537,50 | x | x | 46537,50 | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25. | Мероприятие 4.2. Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | 0502 | 0510463030 | 520 | 423247,50 | 93690,10 | 131862,70 | 99288,70 | 98406,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26. | Мероприятие 4.3. Обеспечение земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, технологическим присоединением к инженерным сетям | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | 0502 | 0510463030 | 520 | 1717493,60 | x | 94769,30 | 1020234,50 | 602489,80 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 27. | Основное мероприятие 5. Обеспечение устойчивого развития территорий, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов | Всего | областной бюджет | 042 | x | x | x | 1102023,10 | 102098,40 | 132010,30 | 317320,10 | 550594,30 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28. | Мероприятие 5.1. Развитие системы градостроительной деятельности | Министерство архитектуры и градостроительства Сахалинской области | областной бюджет | 042 | 0412 | 0510500990 | 240 | 15941,90 | 2098,40 | 5582,20 | 2591,30 | 5670,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 042 | 0412 | 0510563030 | 520 | 1086081,20 | 100000,00 | 126428,10 | 314728,80 | 544924,30 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 29. | Основное мероприятие 6. Осуществление строительства, реконструкции, демонтажа объектов капитального строительства государственной собственности | Всего | областной бюджет | 014 | x | x | x | 540054,10 | 111096,90 | 127625,60 | 137832,80 | 163498,80 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30. | Мероприятие 6.1. Осуществление функций технического заказчика, включая осуществление строительного контроля | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | 0412 | 0510600590 | 110 | 420187,60 | 92931,90 | 96246,70 | 113181,90 | 117827,10 |
|  |  |  | областной бюджет | 014 | 0412 | 0510600590 | 240 | 68992,50 | 16943,00 | 17432,20 | 17185,00 | 17432,30 |
|  |  |  | областной бюджет | 014 | 0412 | 0510600590 | 320 | 3,40 | x | x | 3,40 | x |
|  |  |  | областной бюджет | 014 | 0412 | 0510600590 | 610 | 500,00 | 500,00 | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 014 | 0412 | 0510600590 | 620 | 27517,40 | x | x | x | 27517,40 |
|  |  |  | областной бюджет | 014 | 0412 | 0510600590 | 830 | 6198,20 | x | x | 6198,20 | x |
|  |  |  | областной бюджет | 014 | 0412 | 0510600590 | 850 | 4098,40 | 450,30 | 2205,20 | 992,60 | 450,30 |
|  |  |  | областной бюджет | 014 | 0705 | 0510600590 | 240 | 1086,80 | 271,70 | 271,70 | 271,70 | 271,70 |
|  |  |  | областной бюджет | 014 | 0704 | 0510600590 | 240 | 269,80 | x | 269,80 | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 014 | 0801 | 0510600590 | 240 | 11200,00 | x | 11200,00 | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31. | Основное мероприятие 7. Осуществление информационного сопровождения деятельности в сфере жилищного строительства | Всего | областной бюджет | 014 | x | x | x | 22547,90 | 5467,70 | 5660,00 | 5710,10 | 5710,10 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32. | Мероприятие 7.1. Информирование населения Сахалинской области о реализации государственной программы Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем" | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | 0501 | 0510700990 | 240 | 13802,50 | 3352,70 | 3449,80 | 3500,00 | 3500,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33. | Мероприятие 7.2. Мониторинг текущей стоимости строительных ресурсов, уровня заработной платы рабочих-строителей и разработка ежеквартальных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ в Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | 0412 | 0510780590 | 810 | 2667,60 | 2115,00 | 552,60 | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 014 | 0412 | 0510700990 | 240 | 6077,80 | x | 1657,60 | 2210,10 | 2210,10 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 34. | Основное мероприятие 8. Государственная поддержка граждан, построивших индивидуальный жилой дом в рамках реализации программы "Дальневосточный гектар" | Всего | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35. | Мероприятие 8.1. Компенсация расходов, связанных со строительством индивидуального жилого дома в рамках реализации программы "Дальневосточный гектар" | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36. | Основное мероприятие 9. Государственная поддержка граждан, построивших индивидуальный деревянный жилой дом | Всего | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 37. | Мероприятие 9.1. Компенсация расходов, связанных со строительством индивидуального деревянного жилого дома | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38. | Подпрограмма 2 "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения" | Всего | областной бюджет | 014 | x | x | x | 816703,10 | 417704,50 | 223310,30 | 175688,30 | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | 014 | x | x | x | 214213,30 | 5461,40 | 103102,90 | x | 105649,0 |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 39. | Основное мероприятие 1. Совершенствование мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, в том числе обусловленных сейсмической активностью | Всего | областной бюджет | 014 | x | x | x | 52000,80 | 7239,00 | x | 44761,80 | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 40. | Мероприятие 1.1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | 0505 | 0520100990 | 240 | 7239,00 | 7239,00 | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 41. | Мероприятие 1.2. Инженерно-сейсмическое обследование жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | x | x | x | x |  | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42. | Мероприятие 1.3. Инженерные изыскания и разработка проектно-сметной документации на сейсмоусиление (строительство) жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения (в том числе приобретение типовых проектов) | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | 0503 | 0520163500 | 520 | 44761,80 | x | x | 44761,80 | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 43. | Основное мероприятие 2. Строительство новых сейсмостойких объектов, сейсмоусиление существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей | Всего | областной бюджет | 014 | x | x | x | 764702,30 | 410465,50 | 223310,30 | 130926,50 | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | 014 | x | x | x |  | x | 100308,30 | x | 105649,00 |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 44. | Мероприятие 2.1. Проведение первоочередных работ по сейсмоусилению (строительству) жилых многоквартирных домов (в том числе приобретение квартир в новых сейсмостойких домах), основных объектов и систем жизнеобеспечения | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | 0501 | 0520263500 | 520 | 356974,50 | 190899,70 | 35148,30 | 130926,50 | x |
|  |  |  | областной бюджет | 014 | 0501 | 0520240090 | 410 | 115632,10 | 115632,10 | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 014 | 0501 | 0520242090 | 410 | 22542,80 | x | 22542,80 | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | 014 | 0501 | 0520255050 | 410 | 98900,00 | x | 98900,00 | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | 014 | 0503 | 0520255050 | 520 | 105649,00 | x | x | x | 105649,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 014 | 0702 | 0520263500 | 520 | 256239,90 | 93243,00 | 162996,90 | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 014 | 1002 | 0520240090 | 410 | 11446,20 | 10690,70 | 755,50 | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 014 | 0702 | 05202R5400 | 520 | 1866,80 | x | 1866,80 | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | 014 | 0702 | 05202R5400 | 520 | 1408,30 | x | 1408,30 | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 45. | Основное мероприятие 3. Реализация на территории Сахалинской области государственных жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении террористических актов правомерными действиями | Всего | областной бюджет | 014 | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | 014 | x | x | x | 8256,00 | 5461,40 | 2794,60 | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | 014 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 46. | Мероприятие 3.1. Предоставление выплат владельцам государственных жилищных сертификатов на приобретение жилого помещения | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | 014 | 1003 | 0520351040 | 320 | 8256,00 | 5461,40 | 2794,60 | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 47. | Подпрограмма 3 "Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения Сахалинской области" | Всего | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 48. | Основное мероприятие 1. Формирование финансовых механизмов привлечения инвестиций в сферу промышленности строительных материалов | Всего | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 49. | Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности на погашение процентных платежей по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на инвестиционные цели | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 50. | Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий предприятиям промышленности строительных материалов на возмещение затрат по выполнению технических условий, технологическому подключению (присоединению) к сетям ресурсоснабжающих организаций, до границ земельного участка инвестиционного проекта | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 51. | Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий предприятиям промышленности строительных материалов на возмещение части затрат на приобретение в собственность оборудования, с учетом стоимости транспортировки в Сахалинскую область, установки, монтажа и пусконаладочных работ | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 52. | Мероприятие 1.4. Предоставление субсидий предприятиям промышленности строительных материалов на возмещение стоимости капитальных вложений в инвестиционный проект от установленной сводным сметным расчетом, утвержденной в установленном порядке, проектной документации, в том числе при выполнении строительно-монтажных работ и (или) реконструкции | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 53. | Подпрограмма 4 "Инфраструктурное развитие территорий муниципальных образований Сахалинской области" | Всего | областной бюджет | 014 | x | x | x | 712326,80 | x | 131460,90 | 153113,30 | 427752,60 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 54. | Основное мероприятие 1. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к отдельным территориям, не имеющим инженерной и транспортной инфраструктуры, в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства муниципальных образований Сахалинской области | Всего | областной бюджет | 014 | x | x | x | 96525,40 | x | 74197,30 | 22328,10 | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 55. | Мероприятие 1.1. Софинансирование расходов муниципальных образований на строительство инженерной инфраструктуры к отдельным территориям, не имеющим инженерной инфраструктуры, в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства муниципальных образований Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | 0502 | 0540163500 | 520 | 96525,40 | x | 74197,30 | 22328,10 | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 56. | Мероприятие 1.2. Софинансирование расходов муниципальных образований на строительство транспортной инфраструктуры к отдельным территориям, не имеющим транспортной инфраструктуры, в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства муниципальных образований Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 57. | Основное мероприятие 2. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к вновь застраиваемым территориям в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства муниципальных образований Сахалинской области | Всего | областной бюджет | 014 | x | x | x | 615801,40 | x | 57263,60 | 130785,20 | 427752,60 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 58. | Мероприятие 2.1. Софинансирование расходов муниципальных образований на строительство инженерной инфраструктуры к вновь застраиваемым территориям в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства муниципальных образований Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | 0502 | 0540263500 | 520 | 615801,40 | x | 57263,60 | 130785,20 | 427752,60 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 59. | Мероприятие 2.2. Софинансирование расходов муниципальных образований на строительство транспортной инфраструктуры к вновь застраиваемым территориям в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства муниципальных образований Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 60. | Подпрограмма 5 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Сахалинской области" | Всего | областной бюджет | 014 | x | x | x | 7596512,90 | x | 955019,80 | 4045726,90 | 2595766,20 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 014 | x | x | x | 4010945,90 | x | 677900,00 | 1558870,30 | 1774175,60 |
|  |  |  | областной бюджет | 018 | x | x | x | 65021,30 | x | x | 65021,30 | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | 014 | x | x | x | 146858,40 | x | x | 146858,40 | x |
|  |  | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | x | x | x | 7596512,90 | x | 955019,80 | 4045726,90 | 2595766,20 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 014 | x | x | x | 4010945,90 | x | 677900,00 | 1558870,30 | 1774175,60 |
|  |  |  | юридические и физические лица | 014 | x | x | x | 146858,40 | x | x | 146858,40 | x |
|  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | областной бюджет | 018 | x | x | x | 65021,30 | x | x | 65021,30 | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 61. | Основное мероприятие 1. Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными | Всего | областной бюджет | 014 | x | x | x | 7596512,90 | x | 955019,80 | 4045726,90 | 2595766,20 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 014 | x | x | x | 4010945,90 | x | 677900,00 | 1558870,30 | 1774175,60 |
|  |  |  | областной бюджет | 018 | x | x | x | 65021,30 | x | x | 65021,30 | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | 014 | x | x | x | 146858,40 | x | x | 146858,40 | x |
| 62. | Мероприятие 1.1. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01.01.2012 | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | 0501 | 0550163500 | 520 | 7043874,50 | x | 914279,60 | 3533828,70 | 2595766,20 |
|  |  |  | областной бюджет | 014 | 0501 | 055F367484 | 520 | 102054,30 | x | x | 102054,30 | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | 014 | 0501 | 0550155050 | 520 | 4010945,90 | x | 677900,00 | 1558870,30 | 1774175,60 |
|  |  |  | юридические и физические лица | 014 | 0501 | 055F367483 | 520 | 146858,40 | x | x | 146858,40 | x |
|  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | областной бюджет | 018 | 0501 | 055F363030 | 520 | 65021,30 | x | x | 65021,30 | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 63. | Мероприятие 1.2. Обеспечение прав граждан-собственников жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01.01.2012 | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | 0501 | 0550163030 | 520 | 441187,60 | x | 40740,20 | 400447,40 | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 64. | Мероприятие 1.3. Обследование жилых домов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | 0501 | 0550163030 | 520 | 9396,50 | x | x | 9396,50 | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 65. | Подпрограмма 6 "Расселение жилых домов, поврежденных в результате землетрясения, произошедшего в г. Нефтегорске Охинского района в 1995 году" | Всего | областной бюджет | 014 | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 66. | Основное мероприятие 1. Расселение многоквартирных домов, поврежденных в результате землетрясения, произошедшего в г. Нефтегорске Охинского района в 1995 году | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 67. | Мероприятие 1.1. Предоставление благоустроенного жилья гражданам, проживающим в жилом фонде, поврежденном в результате землетрясения | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 68. | Мероприятие 1.2. Обеспечение прав граждан-собственников жилых помещений, поврежденных в результате землетрясения | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

- Приложение N 11

к постановлению

Правительства Сахалинской области

от 25.12.2019 N 639

"Приложение N 8.3

к государственной программе

Сахалинской области

"Обеспечение населения

Сахалинской области

качественным жильем",

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 06.08.2013 N 428

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ,

ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

| N пп. | Наименование мероприятия | Исполнители государственной программы, подпрограммы, мероприятия | Источники средств | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем" | Всего, в том числе: | областной бюджет | x | x | x | x | 35590530,30 | 5563308,40 | 9382092,70 | 6885954,80 | 6860116,90 | 6899057,50 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | x | x | x | 34737400,60 | 5034178,70 | 9301092,70 | 6804954,80 | 6779116,90 | 6818057,50 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Министерство спорта Сахалинской области | областной бюджет | 039 | x | x | x | 124022,50 | 124022,50 | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Министерство архитектуры и градостроительства Сахалинской области | областной бюджет | 042 | x | x | x | 729107,20 | 405107,20 | 81000,00 | 81000,00 | 81000,00 | 81000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2. | Подпрограмма 1 "Стимулирование жилищного строительства" | Всего, в том числе: | областной бюджет | x | x | x | x | 12814301,40 | 2277237,00 | 2730577,90 | 2575544,60 | 2598770,20 | 2632171,70 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | x | x | x | 11961171,70 | 1748107,30 | 2649577,90 | 2494544,60 | 2517770,20 | 2551171,70 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Министерство здравоохранения Сахалинской области | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Министерство спорта Сахалинской области | областной бюджет | 039 | x | x | x | 124022,50 | 124022,50 | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Министерство архитектуры и градостроительства Сахалинской области | областной бюджет | 042 | x | x | x | 729107,20 | 405107,20 | 81000,00 | 81000,00 | 81000,00 | 81000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3. | Основное мероприятие 1. Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для различных категорий граждан, проживающих на территории Сахалинской области | Всего | областной бюджет | 014 | x | x | x | 7170609,70 | 1025167,30 | 1536360,60 | 1536360,60 | 1536360,60 | 1536360,60 |
|  |  |  | областной бюджет | 039 | x | x | x | 23064,00 | 23064,00 | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4. | Мероприятие 1.1. Софинансирование расходов муниципальных образований Сахалинской области на строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для различных категорий граждан | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | 0501 | 0510163500 | 520 | 6930609,70 | 985167,30 | 1486360,60 | 1486360,60 | 1486360,60 | 1486360,60 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5. | Мероприятие 1.2. Строительство жилья для различных категорий граждан, проживающих на территории Сахалинской области (ОКУ "Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области") | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6. | Мероприятие 1.3. Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) служебного жилья | Министерство спорта Сахалинской области | областной бюджет | 039 | 0501 | 0510140090 | 410 | 23064,00 | 23064,00 | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7. | Мероприятие 1.4. Строительство жилищного фонда социального использования | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8. | Мероприятие 1.5. Формирование рынка доступного арендного жилья на территории Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9. | Мероприятие 1.6. Освоение территорий в целях строительства жилья экономического класса | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10. | Мероприятие 1.7. Возмещение затрат, связанных с транспортными расходами по доставке строительных материалов и строительных механизмов (техники), используемых при строительстве индивидуальных и (или) многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Курильских островов | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | 0505 | 0510180680 | 810 | 240000,00 | 40000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11. | Мероприятие 1.8. Возмещение затрат, связанных с транспортными расходами по доставке деревянных домокомплектов на территорию Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12. | Мероприятие 1.9. Развитие деревянного домостроения | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13. | Основное мероприятие 2. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения | Всего | областной бюджет | 014 | x | x | x | 445065,80 | 189065,80 | 64000,00 | 64000,00 | 64000,00 | 64000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14. | Мероприятие 2.1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 15. | Мероприятие 2.2. Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | 0501 | 0510263030 | 520 | 445065,80 | 189065,80 | 64000,00 | 64000,00 | 64000,00 | 64000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16. | Основное мероприятие 3. Государственная поддержка на улучшение жилищных условий различных категорий граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | Всего | областной бюджет | x | x | x | x | 1421087,40 | 280067,40 | 285255,00 | 285255,00 | 285255,00 | 285255,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 17. | Мероприятие 3.1. Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для обеспечения жильем | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | 1003 | 051F163030 | 520 | 1320128,90 | 179108,90 | 285255,00 | 285255,00 | 285255,00 | 285255,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 18. | Мероприятие 3.2. Государственная поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей | Министерство спорта Сахалинской области | областной бюджет | 039 | x | x | x | 100958,50 | 100958,50 | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 19. | Мероприятие 3.2.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | Министерство спорта Сахалинской области | областной бюджет | 039 | 1004 | 05103R4970 | 520 | 100162,50 | 100162,50 | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 20. | Мероприятие 3.2.2. Предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка | Министерство спорта Сахалинской области | областной бюджет | 039 | 1004 | 0510363030 | 520 | 796,00 | 796,00 | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 21. | Основное мероприятие 4. Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории Сахалинской области | Всего | областной бюджет | 014 | x | x | x | 2290968,80 | 180590,00 | 632035,40 | 471724,90 | 489462,40 | 517156,10 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 22. | Мероприятие 4.1. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, включая благоустройство территории | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | 0502 | 0510463500 | 520 | 1541142,80 | 82184,00 | 493435,40 | 326194,90 | 319677,40 | 319651,10 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 23. | Мероприятие 4.2. Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | 0502 | 0510463030 | 520 | 749826,00 | 98406,00 | 138600,00 | 145530,00 | 169785,00 | 197505,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 24. | Мероприятие 4.3. Обеспечение земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, технологическим присоединением к инженерным сетям | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25. | Основное мероприятие 5. Обеспечение устойчивого развития территорий, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов | Всего | областной бюджет | 042 | x | x | x | 729107,20 | 405107,20 | 81000,00 | 81000,00 | 81000,00 | 81000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26. | Мероприятие 5.1. Развитие системы градостроительной деятельности | Министерство архитектуры и градостроительства Сахалинской области | областной бюджет | 042 | 0412 | 0510500990 | 240 | 29670,00 | 5670,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 042 | 0412 | 0510563030 | 520 | 699437,20 | 399437,20 | 75000,00 | 75000,00 | 75000,00 | 75000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 27. | Основное мероприятие 6. Осуществление строительства, реконструкции, демонтажа объектов капитального строительства государственной собственности | Всего | областной бюджет | 014 | x | x | x | 718537,40 | 168465,20 | 129536,50 | 134718,00 | 140106,70 | 145711,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28. | Мероприятие 6.1. Осуществление функций технического заказчика, включая осуществление строительного контроля | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | 0412 | 0510600590 | 110 | 671902,30 | 121830,10 | 129536,50 | 134718,00 | 140106,70 | 145711,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 014 | 0412 | 0510600590 | 240 | 17432,30 | 17432,30 | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 014 | 0412 | 0510600590 | 620 | 28480,80 | 28480,80 | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 014 | 0412 | 0510600590 | 850 | 450,30 | 450,30 | x | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 014 | 0705 | 0510600590 | 240 | 271,70 | 271,70 | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 29. | Основное мероприятие 7. Осуществление информационного сопровождения деятельности в сфере жилищного строительства | Всего | областной бюджет | 014 | x | x | x | 15861,10 | 5710,10 | 2390,40 | 2486,10 | 2585,50 | 2689,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30. | Мероприятие 7.1. Информирование населения Сахалинской области о реализации государственной программы Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем" | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | 0501 | 0510700990 | 240 | 3500,00 | 3500,00 | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31. | Мероприятие 7.2. Мониторинг текущей стоимости строительных ресурсов, уровня заработной платы рабочих-строителей и разработка ежеквартальных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ в Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | 0412 | 0510700990 | 240 | 12361,10 | 2210,10 | 2390,40 | 2486,10 | 2585,50 | 2689,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32. | Основное мероприятие 8. Государственная поддержка граждан, построивших индивидуальный жилой дом в рамках реализации программы "Дальневосточный гектар" | Всего | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33. | Мероприятие 8.1. Компенсация расходов, связанных со строительством индивидуального жилого дома в рамках реализации программы "Дальневосточный гектар" | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 34. | Основное мероприятие 9. Государственная поддержка граждан, построивших индивидуальный деревянный жилой дом | Всего | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35. | Мероприятие 9.1. Компенсация расходов, связанных со строительством индивидуального деревянного жилого дома | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36. | Подпрограмма 2 "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения" | Всего | областной бюджет | 014 | x | x | x | 1077463,40 | 216263,40 | 215300,00 | 215300,00 | 215300,00 | 215300,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 37. | Основное мероприятие 1. Совершенствование мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, в том числе обусловленных сейсмической активностью | Всего | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38. | Мероприятие 1.1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 39. | Мероприятие 1.2. Инженерно-сейсмическое обследование жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 40. | Мероприятие 1.3. Инженерные изыскания и разработка проектно-сметной документации на сейсмоусиление (строительство) жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения (в том числе приобретение типовых проектов) | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 41. | Основное мероприятие 2. Строительство новых сейсмостойких объектов, сейсмоусиление существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей |  | областной бюджет | 014 | x | x | x | 1077463,40 | 216263,40 | 215300,00 | 215300,00 | 215300,00 | 215300,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42. | Мероприятие 2.1. Проведение первоочередных работ по сейсмоусилению (строительству) жилых многоквартирных домов (в том числе приобретение квартир в новых сейсмостойких домах), основных объектов и систем жизнеобеспечения | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | 0501 | 0520263500 | 520 | 1077463,40 | 216263,40 | 215300,00 | 215300,00 | 215300,00 | 215300,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 43. | Основное мероприятие 3. Реализация на территории Сахалинской области государственных жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении террористических актов правомерными действиями | Всего | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 44. | Мероприятие 3.1. Предоставление выплат владельцам государственных жилищных сертификатов на приобретение жилого помещения | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 45. | Подпрограмма 3 "Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения Сахалинской области" | Всего | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 46. | Основное мероприятие 1. Формирование финансовых механизмов привлечения инвестиций в сферу промышленности строительных материалов | Всего | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 47. | Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности на погашение процентных платежей по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на инвестиционные цели | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 48. | Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий предприятиям промышленности строительных материалов на возмещение затрат по выполнению технических условий, технологическому подключению (присоединению) к сетям ресурсоснабжающих организаций, до границ земельного участка инвестиционного проекта | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 49. | Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий предприятиям промышленности строительных материалов на возмещение части затрат на приобретение в собственность оборудования, с учетом стоимости транспортировки в Сахалинскую область, установки, монтажа и пусконаладочных работ | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 50. | Мероприятие 1.4. Предоставление субсидий предприятиям промышленности строительных материалов на возмещение стоимости капитальных вложений в инвестиционный проект от установленной сводным сметным расчетом, утвержденной в установленном порядке, проектной документации, в том числе при выполнении строительно-монтажных работ и (или) реконструкции | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 51. | Подпрограмма 4 "Инфраструктурное развитие территорий муниципальных образований Сахалинской области" | Всего | областной бюджет | 014 | x | x | x | 1938943,00 | 264775,00 | 330000,00 | 430000,00 | 454168,00 | 460000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 52. | Основное мероприятие 1. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к отдельным территориям, не имеющим инженерной и транспортной инфраструктуры, в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства муниципальных образований Сахалинской области | Всего | областной бюджет | 014 | x | x | x | 160000,00 | x | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 53. | Мероприятие 1.1. Софинансирование расходов муниципальных образований на строительство инженерной инфраструктуры к отдельным территориям, не имеющим инженерной инфраструктуры, в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства муниципальных образований Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | 0502 | 0540163500 | 520 | 160000,00 | x | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 54. | Мероприятие 1.2. Софинансирование расходов муниципальных образований на строительство транспортной инфраструктуры к отдельным территориям, не имеющим транспортной инфраструктуры, в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства муниципальных образований Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 55. | Основное мероприятие 2. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к вновь застраиваемым территориям в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства муниципальных образований Сахалинской области | Всего | областной бюджет | 014 | x | x | x | 1778943,00 | 264775,00 | 290000,00 | 390000,00 | 414168,00 | 420000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 56. | Мероприятие 2.1. Софинансирование расходов муниципальных образований на строительство инженерной инфраструктуры к вновь застраиваемым территориям в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства муниципальных образований Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | 0502 | 0540263500 | 520 | 1568943,00 | 264775,00 | 260000,00 | 350000,00 | 364168,00 | 330000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 57. | Мероприятие 2.2. Софинансирование расходов муниципальных образований на строительство транспортной инфраструктуры к вновь застраиваемым территориям в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства муниципальных образований Сахалинской области | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | x | x | x | 210000,00 | x | 30000,00 | 40000,00 | 50000,00 | 90000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 58. | Подпрограмма 5 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Сахалинской области" | Всего | областной бюджет | 014 | x | x | x | 19759822,50 | 2805033,00 | 6106214,80 | 3665110,20 | 3591878,70 | 3591585,80 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 014 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | x | x | x | 19759822,5 | 2805033,0 | 6106214,8 | 3665110,2 | 3591878,7 | 3591585,8 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 59. | Основное мероприятие 1. Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными | Всего | областной бюджет | 014 | x | x | x | 19759822,50 | 2805033,00 | 6106214,80 | 3665110,20 | 3591878,70 | 3591585,80 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 60. | Мероприятие 1.1. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01.01.2012 | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | 0501 | 0550163500 | 520 | 19759822,50 | 2805033,00 | 6106214,80 | 3665110,20 | 3591878,70 | 3591585,80 |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 61. | Мероприятие 1.2. Обеспечение прав граждан-собственников жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01.01.2012 | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 62. | Мероприятие 1.3. Обследование жилых домов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 63. | Подпрограмма 6 "Расселение жилых домов, поврежденных в результате землетрясения, произошедшего в г. Нефтегорске Охинского района в 1995 году" | Всего | областной бюджет | 014 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 64. | Основное мероприятие 1. Расселение многоквартирных домов, поврежденных в результате землетрясения, произошедшего в г. Нефтегорске Охинского района в 1995 году | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 65. | Мероприятие 1.1. Предоставление благоустроенного жилья гражданам, проживающим в жилом фонде, поврежденном в результате землетрясения | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 66. | Мероприятие 1.2. Обеспечение прав граждан-собственников жилых помещений, поврежденных в результате землетрясения | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

- Приложение N 12

к постановлению

Правительства Сахалинской области

от 25.12.2019 N 639

"Приложение N 9.2

к государственной программе

Сахалинской области

"Обеспечение населения

Сахалинской области

качественным жильем",

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 06.08.2013 N 428

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ

| Источники финансирования | Оценка расходов, годы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| - Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем" |  |  |  |  |  |
| всего | 48013221,4 | 6823444,9 | 20146871,5 | 13186669,4 | 7856235,6 |
| федеральный бюджет | 5365529,3 | 25854,2 | 1869902,6 | 1589947,9 | 1879824,6 |
| областной бюджет | 41185871,3 | 6632875,8 | 17996102,3 | 11099413,4 | 5457479,8 |
| юридические и физические лица | 208287,9 | 61429,5 | x | 146858,4 | x |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1253532,9 | 103285,4 | 280866,6 | 350449,7 | 518931,2 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x |
| - Подпрограмма 1 "Стимулирование жилищного строительства" |  |  |  |  |  |
| всего | 33561576,6 | 6397916,2 | 17835534,8 | 6835776,6 | 2492349,0 |
| федеральный бюджет | 1140370,1 | 20392,8 | 1088899,7 | 31077,6 |  |
| областной бюджет | 31995307,2 | 6215171,3 | 16686311,3 | 6659863,6 | 2433961,0 |
| юридические и физические лица | 61429,5 | 61429,5 | x | x | x |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 364469,8 | 100922,6 | 60323,8 | 144835,4 | 58388,0 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x |
| - Подпрограмма 2 "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения" |  |  |  |  |  |
| всего | 1054362,3 | 425528,7 | 337166,7 | 182072,5 | 109594,4 |
| федеральный бюджет | 214213,3 | 5461,4 | 103102,9 | 0,0 | 105649,0 |
| областной бюджет | 816703,1 | 417704,5 | 223310,3 | 175688,3 | 0,0 |
| юридические и физические лица | x | x | x | x | x |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 23445,9 | 2362,8 | 10753,5 | 6384,2 | 3945,4 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x |
| - Подпрограмма 3 "Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения Сахалинской области" |  |  |  |  |  |
| всего | x | x | x | x | x |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x |
| областной бюджет | x | x | x | x | x |
| юридические и физические лица | x | x | x | x | x |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | x | x | x | x | x |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x |
| - Подпрограмма 4 "Инфраструктурное развитие территорий муниципальных образований Сахалинской области" |  |  |  |  |  |
| всего | 838240,8 | x | 162752,9 | 178492,4 | 496995,5 |
| федеральный бюджет | x | x | x |  | x |
| областной бюджет | 712326,8 | x | 131460,9 | 153113,3 | 427752,6 |
| юридические и физические лица | x | x | x | x | x |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 125914,0 | x | 31292,0 | 25379,1 | 69242,9 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x |
| - Подпрограмма 5 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Сахалинской области" |  |  |  |  |  |
| всего | 12559041,7 | x | 1811417,1 | 5990327,9 | 4757296,7 |
| федеральный бюджет | 4010945,9 | x | 677900,0 | 1558870,3 | 1774175,6 |
| областной бюджет | 7661534,2 | x | 955019,8 | 4110748,2 | 2595766,2 |
| юридические и физические лица | 146858,40 | x | x | 146858,4 | x |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 739703,2 | x | 178497,3 | 173851,0 | 387354,9 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x |
| - Подпрограмма 6 "Расселение жилых домов, поврежденных в результате землетрясения, произошедшего в г. Нефтегорске Охинского района в 1995 году" |  |  |  |  |  |
| всего | x | x | x | x | x |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x |
| областной бюджет | x | x | x | x | x |
| юридические и физические лица | x | x | x | x | x |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | x | x | x | x | x |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x |

- Приложение N 13

к постановлению

Правительства Сахалинской области

от 25.12.2019 N 639

"Приложение N 9.3

к государственной программе

Сахалинской области

"Обеспечение населения

Сахалинской области

качественным жильем",

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 06.08.2013 N 428

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ

| Источники финансирования | Оценка расходов, годы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем" |  |  |  |  |  |  |
| всего | 45447297,60 | 5796876,40 | 12121994,30 | 9160981,10 | 9140292,90 | 9227152,90 |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x |
| областной бюджет | 35590530,30 | 5563308,40 | 9382092,70 | 6885954,80 | 6860116,90 | 6899057,50 |
| юридические и физические лица | 0,00 | x | x | x | x | x |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 9856767,30 | 233568,00 | 2739901,60 | 2275026,30 | 2280176,00 | 2328095,40 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | x |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x |
| - Подпрограмма 1 "Стимулирование жилищного строительства" |  |  |  |  |  |  |
| всего | 14943828,00 | 2350289,40 | 3272128,70 | 3080742,10 | 3103497,00 | 3137170,80 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| областной бюджет | 12814301,40 | 2277237,00 | 2730577,90 | 2575544,60 | 2598770,20 | 2632171,70 |
| юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2129526,60 | 73052,40 | 541550,80 | 505197,50 | 504726,80 | 504999,10 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | x |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x |
| - Подпрограмма 2 "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения" |  |  |  |  |  |  |
| всего | 1084897,40 | 223697,40 | 215300,00 | 215300,00 | 215300,00 | 215300,00 |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x |
| областной бюджет | 1077463,40 | 216263,40 | 215300,00 | 215300,00 | 215300,00 | 215300,00 |
| юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7434,00 | 7434,00 | x | x | x | x |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | x |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x |
| - Подпрограмма 3 "Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения Сахалинской области" |  |  |  |  |  |  |
| всего | x | x | x | x | x | x |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x |
| областной бюджет | x | x | x | x | x | x |
| юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | x | x | x | x | x | x |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | x |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x |
| - Подпрограмма 4 "Инфраструктурное развитие территорий муниципальных образований Сахалинской области" |  |  |  |  |  |  |
| всего | 2980041,00 | 311500,00 | 514332,00 | 675024,00 | 712825,00 | 766360,00 |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x |
| областной бюджет | 1938943,00 | 264775,00 | 330000,00 | 430000,00 | 454168,00 | 460000,00 |
| юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1041098,00 | 46725,00 | 184332,00 | 245024,00 | 258657,00 | 306360,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | x |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x |
| - Подпрограмма 5 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Сахалинской области" |  |  |  |  |  |  |
| всего | 26438531,20 | 2911389,60 | 8120233,60 | 5189915,00 | 5108670,90 | 5108322,10 |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x |
| областной бюджет | 19759822,50 | 2805033,00 | 6106214,80 | 3665110,20 | 3591878,70 | 3591585,80 |
| юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 6678708,70 | 106356,60 | 2014018,80 | 1524804,80 | 1516792,20 | 1516736,30 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | x |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x |
| - Подпрограмма 6 "Расселение жилых домов, поврежденных в результате землетрясения, произошедшего в г. Нефтегорске Охинского района в 1995 году" |  |  |  |  |  |  |
| всего | x | x | x | x | x | x |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x |
| областной бюджет | x | x | x | x | x | x |
| юридические и физические лица | x | x | x | x | x | x |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | x | x | x | x | x | x |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | x |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x |